RG/J/3410/PDG - 03/10							      Lwówek, dn.:  2010-06-14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – Pzp (tekst jednolity z 2007 r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na:

Przebudowa dróg gminnych: Grońsko – Skowronkowo, Komorowo – Komorowice, ulica Przemysłowa w Zębowie.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej (siwz).

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i gminy Lwówek

/-/ Rafał Mroczkiewicz

RG/J/3410/PDG - 03/10						        Miejscowość, 2010-06-14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA                                                                           (siwz)                                                                                                                                                    dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.                                                                               Numer sprawy: RG/J/3410/PDG - 03/10	, Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych: Grońsko – Skowronkowo, Komorowo – Komorowice, ulica Przemysłowa w Zębowie.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:                                                                                                           Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek                                                                                                                                            Adres zamawiającego: ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek	                                                                                                                                                                     Telefon/Faks: 61 44 14024 - centrala                                                                                                                          Adres strony internetowej: www.lwowek.com.pl                                                                                                     Adres poczty elektronicznej e-mail:  urzad@lwowek.com.pl                                                                                                               Godziny urzędowania: pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30

II. Tryb udzielenia zamówienia                                                                                                                                                   1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 223, poz. 1778 także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:                                                                                                                                                            1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),                                                                                                                              2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796),                                                                                                                                      3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).                                               2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.                                      3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.                                                                                                                                     4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                     1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.                                                                   2. Opis przedmiotu zamówienia:                                                                                                           przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych w podziale na zadania; zadanie I: Przebudowa odcinka drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, gmina Lwówek, etap II,                       zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice, gmina Lwówek, etap II.                        zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej – ulicy Przemysłowej we wsi Zębowo, gmina Lwówek.

Opis przedmiotu zamówienia do poszczególnych zadań:                                                                          Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, gmina Lwówek, etap II,                         Roboty wykonywane na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 163/2008 z dn. 19.03.2008r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Projekt budowlany przygotowało Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMAR” , ul. Bolesława Prusa 1, 64-200 Wolsztyn.

Etap I zakresu robót wykonany w 2009r. obejmował:                                                                                                           1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe na odcinku 1,012km,                                                                                       2) Roboty ziemne z transportem urobku – 1.857,20m3,                                                                                          3) Ręczne plantowanie skarp wykopów – 485,0m3,                                                                                             4) Wykonanie koryta drogi – 5.464,10m2                                                                                                               5) Wykonanie podbudowy z gruzobetonu gr.15cm po zagęszczeniu, war. dolna – 5.464,10m2,                                 6) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 2/8mm, gr. 5cm po zagęszczeniu war. górna – 5.464,10m2,

Etap II zakresu robót do wykonania w obecnym postępowaniu:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,306km,

2) Kopanie rowu przydrożnego w gruncie  kat. III na odkład – 176,0m2,

3) Profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm grub. 5cm – 81m3,

4) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1629m2,

5) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 98Mg,

6) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 1530m2,

7) Ręczne plantowanie poboczy gruntem z wykopu, śr. gr. uzupełnienia poboczy 10cm na pow. 747m2

8) Roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 2km.

Zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice, gmina Lwówek, na działkach o nr. ewid. 108/1, 108/2, 148, 192 w obrębie wsi Komorowo, oraz nr ewid. 119 w obrębie wsi Komorowie, etap II.                                                                                                                                    Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 23.03.2010r.

Etap I zakresu robót wykonany w 2009r. obejmował:                                                                                      1) Roboty przygotowawcze i pomiarowe,                                                                                                                        2) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV z wykonaniem obustronnego oporu dla podbudowy tłuczniowej - 6750,0m2 przy zser 4,50m,                                   3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – gruzobetonu o frakcji 0/62 – warstwa dolna o gr. po   zagęszczeniu 15cm na pow.: 6750,0m2 .                                                                                                           4) Podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 2/8mm – warstwa górna gr. 5cm po zagęszczeniu.

Etap II zakresu robót do wykonania w obecnym postępowaniu:

1) Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred. od 26-75cm – szt. 21 (wykonał Zamawiający),

2) Mechaniczne karczowanie pni o śred. od 26-75cm – szt. 21,

3) Mechaniczne kopanie rowu w gr. kat. III – 195m3,

4) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

5) Ścinanie poboczy gr. kat. III, śr. grubość 10cm – 300m2,

6) Roboty ziemne wyk. koparkami z transp. urobku na odl. do 1km – 170m3,

7) Roboty ziemne wyk. koparkami z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 5km – 55m3,

8) Ręczne plantowanie poboczy – 1400m2,

9) Profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm grub. 5cm – 150m3,

10) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 3010m2,

11) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 181Mg,

12) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 2800m2.

Zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej – ulicy Przemysłowej we wsi Zębowo, gmina Lwówek. Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 23.03.2010r.

Zakres robót do wykonania:                                                                                                                                                        1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej podbudowy tłuczniowej – 1385m2,                    2) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1385m2,                                         3) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 83Mg,               4) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 1385m2, 5) Ręczne plantowanie poboczy gruntem dowiezionym średnia gr. uzupełnienia 8cm – 544m2,                        6) Roboty ziemne wyk. koparkami z dowozem gruntu na uzupełnienie poboczy z odl. do 5km – 44m3.

Uwagi:

1) szczegółowe zakresy robót w poszczególnych zadaniach określają dołączone przedmiary robót do wykonania,

2) jeżeli w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego zamówienia (poszczególnych zadań), będących przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii, w tym także w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

3) sporządzenie oferty wymaga obligatoryjnego zapoznania się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie (dokonanie wizji lokalnej z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających) i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowej przebudowie drogi (odnieść projektowane przebudowy odcinków dróg do rzędnych istniejących nawierzchni jezdni i dróg łączących się z projektowanymi przebudowami i pasami dróg).                                                                                                                         4) z uwagi na wykonywanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zadaniu II i III), wszystkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uściślone w załączonej dokumentacji przebudowy będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg.                                                                                                                                                                                                  5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego wydłużenia do wysokości środków zabezpieczonych na te zadania w budżecie gminy Lwówek na 2010r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia do zadania I, II i III:                                    1) wykonywanie obsługi geodezyjnej robót drogowych,                                                                          2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poszczególnych zadań (po 2 egz.),                     3) wykonanie nowej organizacja ruchu na czas budowy,                                                                               4) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, montaż elementów zabezpieczających i informacyjnych.                                                                                                             5) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe.

6) wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i innych podczas wykonywania robót, wyrządzonych szkód oraz doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód w istniejącym pasie drogowym (np. uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych   mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

7) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w terenie wykonywania robót drogowych, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

8) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż.,                                                                                            2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia              (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciąża Wykonawcę,                                                                                                             3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,                                                                                                                                                  5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV                                                                                                                     przedmiot główny;                                                                                                                                                   45 23 32 20 -7 roboty w zakresie nawierzchni dróg,                                                                                                                                                                                                                                           przedmioty dodatkowe;                                                                                                                                        45 23 31 40 - 2 roboty drogowe,                                                                                                                                                  45 10 00 00 - 8 przygotowanie terenu pod budowę,                                                                                                        45 23 32 22 - 1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,                                                 45 23 30 00 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.                                                             4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.                                                                     5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.                                                                                                                                                                                                                                                           Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, polepszające funkcjonalnie układu przebudowy drogi (w poszczególnych zadaniach) od tego jakie przewiduje projekt  budowlany i założenia do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,                                                                                                                                                        lub wartość najkorzystniejszej wybranej oferty będzie niższa, a niżeli wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie, a zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,                                                                                                                                  lub wystąpią inne roboty niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót (na etapie projektowania bądź planowania inwestycji) wymagające dodatkowego wynagrodzenia,                                                                                                                                       Wykonawca wykona je jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego, dodatkowego zamówienia – dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp, dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną ofertę, zgodnie z cenami jednostkowymi czynników cenotwórczych do tego zadania, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie wykonanych ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:                                                                                                                       Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia przewidywane zatrudnienie podwykonawców, z wyszczególnieniem ich danych adresowych.

7. Wymagania stawiane Wykonawcy:                                                                                                                               1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,                                                                                                                          2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,                                                            3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,                                                                                                                  4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,                                                                       5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.                                                                                                          8. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia i poszczególnych jego części – odrębnych zadań.                                                                                                                            9. Wymagania dotyczące gwarancji:                                                                                                                     1) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty obejmującej każde zadanie oddzielnie, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót dla określonego zadania z przedmiotu zamówienia.                                                                      2) Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot.

IV. Termin wykonania zamówienia                                                                                                      Wymagany termin wykonania zamówienia - nie później niż do dnia 30.09.2010r., rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków                                                                                                                                                                                  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:                                                                                                                                                                         1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,                                                                                                                Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,                                                                                                                    Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej trzech (3) robót budowlanych w zakresie układania nawierzchni asfaltowych na drogach z robotami towarzyszącymi, o wartości brutto co najmniej 200.000,00zł, dla jednego zadania, (na powierzchni nie mniejszej niż 2.800m2 w jednym miejscu) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,                                                                                                                                                    Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie osobami(ą) posiadającymi(ą) uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg (kierownik budowy) i będącymi(ą) członkiem izby zawodowej.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,                                                                                                             Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna;                           - posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość przewidywanego przedmiotowego kontraktu (umowy),                                                                                                                                     - oraz posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.                   3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.                                                                                                                      4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.                                                                                         5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.                                                                                     6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:                                                                                                                            1) jest niezgodną z ustawą.                                                                                                                                              2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.                                                                                                                   3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.                                                                                                                                                          4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.                                                                     5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.                                                                                                                                                                       6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.                                                                                                                                7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych                                                          8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.                                                                                                      7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:                                                                                  A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1,                                                                      A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg zał. nr 2,                                                                                                                                                                                                                                          A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1  oraz z art. 24 ust. 2 pkt. 1) Pzp wg zał. nr 3,                                                                                              A.4) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,                                               A.5) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia, uwaga; ponieważ obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.                                                                                                                                                            A.6) Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę – zał. nr 4.

B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:                                             B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w przypadku osób fizycznych oświadczenie wymienione w pkt. A.3) niniejszego rozdziału siwz.                                                                                      B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

C. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) do 3) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:                                                                                              C.1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.                                                                                Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać wykonanie, co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie budowy dróg o nawierzchni asfaltowej, o wartości brutto min. 200.000,00zł dla jednego zadania (na powierzchni nie mniejszej niż 2.800m2 w jednym miejscu) – zał. nr 5.                                                                                                                                       C.2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla prawidłowego wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.                                                                Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winien wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg (kierownik budowy) – zał. nr 6.                                                                                     C.3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wykazane w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – zał. nr 7.

D. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w  art. 22 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp, należy złożyć następujące dokumenty:                                                                                                       D.1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (informacja z banku, że może on udzielić Wykonawcy kredytu na realizację przedmiotowego zamówienia, po spełnieniu warunków banku).                                                                              Potwierdzenie posiadania wysokości środków na wykonanie przedmiotowego zamówienia wymaga udokumentowania kwotą w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00zł.                                                                                                                                                          D.2) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość planowanego kontraktu (umowy) wynikająca z przedmiotowego postępowania.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:                                                                    E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:                                                                                                                                                                     1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                                         2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                           3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                                                  E.2) Zamiast dokumentu (aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                              E.3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:                                                                        F.1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika Wykonawców do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.                                                   F.2) Oferta winna zawierać:                                                                                                                            - oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego partnera z osobna,                                        - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, wymienione w części A.3) - zał. nr 3 do siwz, także składa każdy partner z osobna,                                                                                                                                                               - pozostałe dokumenty wymienione w części A, C i D składane są wspólnie.

G. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi, lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:                                                                                                                           G.1) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.                                                                              Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać wykonanie, co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie budowy dróg o nawierzchni asfaltowej, o wartości brutto min. 200.000,00zł dla jednego zadania (na powierzchni nie mniejszej niż 2.800m2 w jednym miejscu) – zał. nr 5.

H. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów                                                                                               H.1) Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. C i D polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. od B.1) dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.                                                                                H.2) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".                                                                                                                    H.3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. H.1), kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.                                                     H.4) Oferta, składane dokumenty oraz oświadczenia podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.                         H.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.                                                                                                                                H.6) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami                                                                                                                                                                      1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:                                                                          Zamawiający udostępnia siwz na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego;                                                            Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,                                                             2) Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami;                                                                               a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu:                                                                  tel./fax. 0-61 44 14 024 - centrala (fax. prosić o włączenie)                                                                           Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faksu.                                                              b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.                                   3) W przypadku gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne Zamawiający może się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w siwz sposobów.                                                                   2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami                                                                           1) Osobą ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami jest;                    - w sprawach merytorycznych (procedury) zamówienia publicznego;                                                       Referat Gospodarczy  – p. insp. ds. zam. publicznych  Zbigniew Jaworowicz,                                                                tel. (0-61) 4414024 w. 30, (tel. bezpośredni 0-61 4417610) w godz.: pon. – pt. 9.00-15.00,                                   - wszelkie sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia;                                                             Referat Gospodarczy – insp. ds. inwestycji Krzysztof Pacholak                                                                                       (tel. (0-61) 4414024 w. 30, (tel. bezpośredni 0-61 4417610) w godz. : pon. – pt.  9.00-15.00.                                2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

- Inspektor d/s administracyjno - biurowych pani Elżbieta Dulat  lub Anna Nowak                                    tel./fax. 0-61 4414024, (fax. prosić o włączenie) – tel. bezpośredni 0-61 4417600, w godz. urzędowania - od 8.00  do 15.00                                                                                                                    3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)                                                                             1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał siwz nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).                                                                                                                                          2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej siwz) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.                                                                                                                                                                              3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.                                                                                                                                            4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl. w zakładce przetargi.                                                                                                                                                       5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.                                                                                                                                                                  6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami	                                        4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:                                                                    1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                                                        2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl.                                                3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.                        4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.                                                                                                                           5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.                                                                              6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  www.bip.lwowek.com.pl

VIII. Wymagania dotyczące wadium                                                                                                                                    1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Termin związania ofertą                                                                                                                                      1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.                                  2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.                                                                                                                                                            3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.                                                                                          4. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.                                                                                                                                                                    5. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowania oferty                                                                                                                             1. Przygotowanie oferty:                                                                                                                                                1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.            2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.                                                                3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.                                                                                                                           4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.                                                                                         5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.                                                                                   6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.                       7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.                                                                                                                                                             8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.                                                                                                                                          2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):                                                                                                                                                 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.                                                                         2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/ upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.                                                                                                                                                   3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.                                                                                                                                    4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.                                                                                                                                                      5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.                                                                                                                                               3. Sposób zaadresowania oferty:                                                                                                                                    1) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: „Oferta - Nazwa zadania" nie otwierać przed ……….., godz. …… 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert                                                                                              1. Ofertę należy składać do dnia 29.06.2010r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego -                     Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 5 – sekretariat.                                                                                                               2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.                                                                          3. Oferty zostaną otwarte dnia 29.06.2010r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego -                      Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 9 – sala narad.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny                                                                                                                                      1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.                                                                                        2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.                                                                                 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.                                                                                                                                                                                               4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).                                                                      5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej siwz w załączeniu kosztorys ofertowy – kalkulacja kosztorysowa w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót w celu uzyskania ogólnej informacji o sposobie ustalenia ceny.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert                                                                                                         1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:                                                                                                                          1) oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,                                                                       2) oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,                                                        3) wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.                           4) wniesiono poprawnie wadium (jeżeli było wymagane),                                                                                                                                  2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.                                                     3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).                                                                                                     4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium: cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia  (wszystkich zadań razem) - waga 100% znaczenia.                                                                                               Zastosowany wzór do obliczenia punktowego;

wzór : Con : Cob x 100pkt. X 100%  gdzie,

Con - najniższa cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia, ze wszystkich złożonych, ważnych ofert,                                                                                                                             Cob - cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia z ważnej oferty badanej.                   Wynik punktowy liczony będzie do drugiego miejsca po przecinku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty i liczony będzie do drugiego miejsca po przecinku.                                                                                                                     6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.                                                                       7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.                                                                                                                                                                  8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego                                                                                                       1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej siwz oraz danych zawartych w ofercie.                                         2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.                                  3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:                                                                                                                                                                   1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.                                                                             2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,                     3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.                                       4) terminie po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.                                                                              4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:                                                                  1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,                               2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi,                                                                                                                                                           5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:                                                                                                          1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert                                                                                                                                                     2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.                                                                                                                   6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.                                                                                                                                                       7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:                                                                                               1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub                                                                            2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,                                                                                                                          3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.                                                                                                                                                                                 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.               9. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy                                                                      1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy.                                                             2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 5 w % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.                                                                                                                                                                        3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:                                                                                                                                                                              1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy - Nazwa zadania"                                                                                                                                                                                2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,                                                                              3) w gwarancjach bankowych,                                                                                                                                       4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,                                                                                                                      5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).                                                                                                                                                                                4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz: dostarczyć do siedziby zamawiającego przed podpisaniem umowy.                                                                                                                                               5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady. 6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.                                  7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.                                                                                                                                                                         8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie umowy), który stanowi zał. nr 4 do siwz.

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. 
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy 
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 10 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
c) niewypały i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne;
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, śniny szczelne itp.)
2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
b) protesty mieszkańców.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
Zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;
c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w siwz. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 
d) zmiany osób do nadzorowania robót.
4. Pozostałe zmiany 
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 
e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.                                                                                                         1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.                                                                                                       2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.                                   3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:                                           1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,                                        2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,                                                              3) odrzucenia oferty odwołującego.                                                                                                                   W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.                                                                                       4. W przypadku:                                                                                                                                                                   1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub                                                                                                                                               2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.                                                                                                                                        5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.                                            6. Odwołanie wnosi się w terminie:                                                                                                                                 1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub                                                        2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,                                                                                                     7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - www.bip.lwowek.com.pl.                                                                                                                                      8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.                                                                                           9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:                                                            1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.                                                                                                                                                                 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.                                                                                                    10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.                                                                                                                      11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.                                                                             12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.                                    13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.    14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.                         15. Kopię odwołania Zamawiający:                                                                                                                                1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,                                                                                                                                                                     2) zamieści również na stronie internetowej - www.bip.lwowek.com.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.                                                                                             16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.                                                                                     17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.                                                                               18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.                                                                                       19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.							             20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198.

XVIII. Postanowienia końcowe	                                                                                                  1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.										                                   2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów - udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy – urzędowania											               3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 									                   4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (cena zł. za 1 stronę).									                      5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.  											                    6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XIX. Załączniki,                                                                                                                                                               składające się na integralną cześć specyfikacji:                                                                                               1) Formularz ofertowy – zał. nr 1,                                                                                                             2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp wg - zał. nr 2,                                                                                                                                                                                                                                          3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1  oraz z art. 24 ust. 2 pkt. 1) Pzp wg - zał. nr 3,                                                                                              4) Wzór umowy – zał. nr 4,                                                                                                                        5) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia … – zał. nr 5,                                                                                                                       6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia … – zał. nr 6,                                            7) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wykazane w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia … – zał. nr 7,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy: przebudowa odcinka drogi gminnej Grońsko-Skowronkowo gm. Lwówek (str. 1-5) – zał. nr 8,                                                                                                               9) Przedmiar robót do wykonania dla zadania I - przebudowa odcinka drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, etap I (str. 1) - zał. nr 9,                                                                                                                                        10) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy: przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice gm. Lwówek (str. 1-5) – zał. nr 10,                                                                                                                                                                                                                                                                                  11) Przedmiar robót do wykonania dla zadania II - przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice (str. 1) - zał. nr 11,                                                                                                                             12) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla budowy: przebudowa odcinka drogi gminnej w m. Zębowo gm. Lwówek (str. 1-5) – zał. nr 12,                                                                                                                                                                                                                                                                                  13) Przedmiar robót do wykonania dla zadania III – przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Przemysłowej w Zębowie (str. 1) - zał. nr 13,                                                                                                                                                                                                                                                                                      14) Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania I, przebudowa odcinka drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo - zał. nr 14,                                                                                                                                                          15) Kopie map zasadniczych wskazujących odcinki dróg dla zadania II i zad. III - zał. nr 11 (str. 1-3).

Kierownik Zamawiającego

………………………………