RG/J/3410/PDG-03/10                             - projekt umowy -                                                załącznik nr 4

UMOWA  NR …./10

Zawarta w dniu ………………………….. 2010 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 0-61

4414212, NIP 788-11-31-348 w osobie :

Rafała Mroczkiewicza – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : ……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. RG/J/3410/PDG-03/10 z dnia …………………… 2010r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

wykonaniu drogowych robót budowlanych w podziale na zadania;                                                          zadanie I: Przebudowa odcinka drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, gmina Lwówek, etap II,                       zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice, gmina Lwówek, etap II.                        zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej – ulicy Przemysłowej we wsi Zębowo, gmina Lwówek.

Opis przedmiotu zamówienia do poszczególnych zadań:

Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, gmina Lwówek, etap II,                         Roboty wykonywane na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 163/2008 z dn. 19.03.2008r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Projekt budowlany przygotowało Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMAR” , ul. Bolesława Prusa 1, 64-200 Wolsztyn.

Etap II zakresu robót do wykonania w obecnym postępowaniu:

1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,306km,

2) Kopanie rowu przydrożnego w gruncie  kat. III na odkład – 176,0m2,

3) Profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm grub. 5cm – 81m3,

4) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1629m2,

5) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 98Mg,

6) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 1530m2,

7) Ręczne plantowanie poboczy gruntem z wykopu, śr. gr. uzupełnienia poboczy 10cm na pow. 747m2

8) Roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 2km.

Zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice, gmina Lwówek, na działkach o nr. ewid. 108/1, 108/2, 148, 192 w obrębie wsi Komorowo, oraz nr ewid. 119 w obrębie wsi Komorowie, etap II.                                                                                                                                    Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 23.03.2010r.

Etap II zakresu robót do wykonania w obecnym postępowaniu:

1) Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred. od 26-75cm – szt. 21 (wykonał Zamawiający),

2) Mechaniczne karczowanie pni o śred. od 26-75cm – szt. 21,

3) Mechaniczne kopanie rowu w gr. kat. III – 195m3,

4) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

5) Ścinanie poboczy gr. kat. III, śr. grubość 10cm – 300m2,

6) Roboty ziemne wyk. koparkami z transp. urobku na odl. do 1km – 170m3,

7) Roboty ziemne wyk. koparkami z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 5km – 55m3,

8) Ręczne plantowanie poboczy – 1400m2,

9) Profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm grub. 5cm – 150m3,

10) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 3010m2,

11) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 181Mg,

12) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 2800m2.

Zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej – ulicy Przemysłowej we wsi Zębowo, gmina Lwówek. Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 23.03.2010r.

Zakres robót do wykonania:                                                                                                                         1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej podbudowy tłuczniowej – 1385m2,                    2) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1385m2,                                         3) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 83Mg,               4) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 1385m2, 5) Ręczne plantowanie poboczy gruntem dowiezionym średnia gr. uzupełnienia 8cm – 544m2,                        6) Roboty ziemne wyk. koparkami z dowozem gruntu na uzupełnienie poboczy z odl. do 5km – 44m3.

Uwagi:

1) szczegółowe zakresy robót w poszczególnych zadaniach określają dołączone przedmiary robót do wykonania,

2) jeżeli w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego zamówienia (poszczególnych zadań), będących przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii, w tym także w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

3) sporządzenie oferty wymaga obligatoryjnego zapoznania się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie (dokonanie wizji lokalnej z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających) i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowej przebudowie drogi (odnieść projektowane przebudowy odcinków dróg do rzędnych istniejących nawierzchni jezdni i dróg łączących się z projektowanymi przebudowami i pasami dróg).                                                                                                                         4) z uwagi na wykonywanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zadaniu II i III), wszystkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uściślone w załączonej dokumentacji przebudowy będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg.                                                                                                                                                                                                  5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego wydłużenia do wysokości środków zabezpieczonych na te zadania w budżecie gminy Lwówek na 2010r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia do zadania I, II i III:                                    1) wykonywanie obsługi geodezyjnej robót drogowych,                                                                          2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poszczególnych zadań (po 2 egz.),                     3) wykonanie nowej organizacja ruchu na czas budowy,                                                                               4) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, montaż elementów zabezpieczających i informacyjnych.                                                                                                             5) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe.

6) wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i innych podczas wykonywania robót, wyrządzonych szkód oraz doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód w istniejącym pasie drogowym (np. uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych   mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

7) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w terenie wykonywania robót drogowych, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

8) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż.,                                                                                            2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia              (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciąża Wykonawcę,                                                                                                             3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,                                                                                                                                                  5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………….. 2010r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie do 30 września 2010r.

3. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane

strony o rozpoczęciu robót.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie etapami obejmującymi swym zakresem poszczególne zadania częściowe z przedmiotu umowy w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy w zakresach wymienionych w ustępach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia,

3) Zmiany osobowe,

4) Pozostałe zmiany.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do

przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej:

zadanie I:

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

zadanie II:

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości ……% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

zadanie III:

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości ……% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach częściowych, wyszczególnionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru i złożonej oferty.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie etapami,

odnoszącymi się do poszczególnych zadań częściowych oddzielnie.

4. Faktury za poszczególne zadania częściowe będą wystawiane oddzielnie, po wykonaniu wszystkich robót z zadania i pozytywnym podpisaniu poszczególnych protokółów częściowych wykonania i odbioru robót dla tych zadań oraz po pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

5. Faktury płatne w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………...

nr …………………………………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do ….. dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, (w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) przekazania terenu budowy w terminie do ….. dni od podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonywania odbiorów końcowych przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań,

d) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

b) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

c) pełnego ubezpieczenia budowy,

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie przebudowy drogi,

f) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

g) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

h) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót,

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ……………………………..    posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności dróg w zakresie …………............

………………………………. (Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy oraz aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował   pan Krzysztof Pacholak, oraz inspektor nadzoru pan …………………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w specjalności dróg.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

1) receptury dla zastosowanej do wykonania poszczególnych zadań mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

2) oraz świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości mieszanki mineralno asfaltowej,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, (ww dokumenty winny być podpisane przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla danego zadania z przedmiotu zamówienia i mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót dla indywidualnego zadania.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot dla indywidualnego zadania.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia 28 września 2009r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ……………. złotych (słownie: ……………………………..

.........................................................................................), w formie …………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. (Dz. U. z 24 lipca 2002r., Nr 115, poz. 1002).

3. Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub     gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało

zabezpieczenie.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego części – w zadaniu I lub II lub III) w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (dla określonego zadania I lub II lub III), za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy (lub jego części – w zadaniu I lub II lub III) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania zamówienia – wszystkich zadań razem).

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania zamówienia – wszystkich zadań razem),

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są poszczególne zadania, przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (wszystkich zadań).

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia,

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do tego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy w zakresach wymienionych w ustępach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia,

3) Zmiany osobowe,

4) Pozostałe zmiany.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań mownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170 poz. 1217 oraz Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. ze zm.) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, drugi Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

..................................                                          ..........................................

(Zamawiający)                                                         (Wykonawca)

Uwaga : parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt   ………………………………….

Ewentualne uwagi do projektu umowy : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………