RG/J/3410/BKS-01/10                                                                                            Załącznik nr 3 do siwz

- wzór umowy -

UMOWA  NR …./10

Zawarta w dniu ………………………….. 2010 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.:0-61 4414024,

NIP 788-11-31-348 w osobie :

Rafała Mroczkiewicza – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

Prawa zamówień publicznych (Pzp), zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp) - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 + nowelizacja z 5 listopada 2009 r., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy,  protokół postępowania o zamówienie  publiczne nr. RG/J/3410/BKS-01/10 z dnia ……………… 2010r.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Na  podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego  robót  budowlanych w  ramach  inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki).

Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany, wykonany dla zadania

przez Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS z Piły, dla którego Zamawiający otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu - decyzja nr 32/2008 z dnia 21.01.2008r., oraz decyzję 191/08 z dnia 06.03.2008r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Dusznikach (dla zakresu robót wchodzących w obszar administracyjny sąsiadującej gminy), a także:

- projekt wykonawczy do tego zadania,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST.00.00 - wymagania ogólne,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, a w tym;

ST.01.10 – roboty pomiarowe

ST.03.10 – roboty ziemne,

ST.04.10 – sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

ST.05.10 – sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej,

ST.06.10 – pompownie ścieków,

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres: wykonanie pompowni PS4 wraz z jej zlewnią i kanałem tłocznym Bródki (węzeł T150) – Brody (PS-4) oraz;

- kanał grawitacyjny PCV d : 200 – 946,2mb,

- kolektor tłoczny PE 90 – 3133,4mb (na terenie Gminy Lwówek),

- kolektor tłoczny PE 90 – 185,0mb (na terenie Gminy Duszniki),

- studnie rewizyjne d : 1000mm – 36szt.,

- przykanaliki PCV d : 160 – 269,4mb,

- pompownia ścieków PS4 – Qp = 4,5dm3/s = 16,2m3/h; Hp = 56mH2O.

3. Przedmiotu zamówienia obejmuje także:

1) geodezyjne wytyczenie trasy rurociągu kanalizacyjnego,

2) obsługa archeologiczna inwestycji w razie takiej potrzeby,

3) włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną,

4) wykonanie przejść pod przeszkodami,

5) odwodnienie wykopów w przypadku takiej potrzeby,

6) odtworzenie nawierzchni chodników, dróg asfaltowych i innych nawierzchni utwardzonych i

nieutwardzonych,

7) wykonanie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych obowiązkowo przy udziale przyszłego

użytkownika, którym będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku, ul. Powst. Wielkopolskich 40, 64-310 Lwówek,

8) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 3szt., z wyszczególnieniem odcinków w pasach dróg gminnych i pasach dróg powiatowych,

9) zainstalowanie oznakowania odpowiedniego do przebiegu trasy sieci rurociągu kanalizacji sanitarnej,

10) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogi i zmianą organizacji ruchu na czas budowy w pasach dróg

gminnych (dla których gmina Lwówek jest zarządcą) i powiatowych (dla których zarządcą jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 42,  64-300 Nowy Tomyśl.

11) przygotowanie wniosków do odpowiedniego zarządcy drogi po wykonanych robotach, na umieszczenie urządzeń nie związanych z ruchem i gospodarką drogową w pasie drogi,

12) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotowej modernizacji oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę (Unię Europejską), muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Unię i muszą pochodzić z "Uni", bądź z jednego z krajów stowarzyszonych w ramach "Unii" (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym, dokumentacji projektowej bądź zaproponowane przez Wykonawcę po akceptacji projektanta).

13) na czas prowadzenia robót Wykonawca ustawi odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz zapewni właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy, a po zakończeniu robót teren przywróci do stanu pierwotnego.

4. Parametry dodatkowe przedmiotu zamówienia:

1) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień łącznie z przyjęciem przez właściwy organ nadzoru budowlanego obiektu, po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania.                                                                                                                                             2) Przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla

społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, przez które prowadzić będzie rurociąg kanalizacyjny i przykanaliki.

3) Pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód oraz

doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy

rurociągu kanalizacyjnego i przykanalików.

4) Pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, (z nadzorem archeologicznycm w przypadku takiej potrzeby) oraz innym wymaganym przy przejściu przez przeszkody występujące na trasie budowy rurociągu kanalizacyjnego i przykanalików.

Szczegółowy zakres robót oraz warunki realizacji robót zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym (załączniku do umowy) opracowanym na podstawie dokonanej wyceny projektu wykonawczego do projektu budowlanego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy.

### § 3

Sposób wykonania umowy

1. Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania:

1) pozwoleń na budowę do przedmiotowych zadań,

2) projektów budowlano - wykonawczych w 1 egz. w dniu podpisania umowy,

3) dziennika budowy i terenu budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienia nadzoru autorskiego,

6) dokonywania odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy,

7) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Obowiązki Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się do:

1) protokólarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełnej odpowiedzialności za przekazany teren budowy, ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

a także do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z;

1) dokumentacją techniczną obejmującą projekt wykonawczy do projektów budowlanych budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo  (etap Bródki), warunkami pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, warunkami w zakresie infrastruktury technicznej,

2) wymogami określonymi dokumentacji przetargowej (siwz), specyfikacjami technicznymi wykonania i

odbioru robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia,

3) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz przestrzegania zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz.2016 z 2003r. ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, stanowiących jego własność, zgodnych z zaleconymi w dokumentacji technicznej, materiały co do jakości muszą odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5) Wykonawca jest obowiązany posiadać w stosunku do użytych przez siebie materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną.

6) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne

do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz do informowania:

1) pisemnie Zamawiającego - za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o ewentualnej konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności

określający zakres robót oraz ich wartość (z uwzględnieniem składników cenotwórczych dla ewentualnych robót dodatkowych podanych w ofercie),

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakości robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem - zestawieniem wartości kwoty ryczałtowej  brutto (wg harmonogramu rzeczowo – finansowego) oraz  specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez pisemnej zgody Zamawiającego i uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy  oraz zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z właściwym jego oznaczeniem,

2) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy kanalizacji sanitarnej,

3) przygotowanie wniosku i wystąpienie z nim do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych oraz poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz wykonania geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami w ZUD w Nowym Tomyślu - 3egz. Oraz nadzoru archeologicznego w przypadku takiej potrzeby,

5) sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowy dróg, placów, chodników,  mostków przejazdowych, przepustów i przejść technologicznych oraz wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

6) odtworzenia granic własności terenu (wbudowanie kamieni granicznych w przypadku ich            uszkodzenia),

7) zapewnienia niezbędnych dojść i dojazdów do obiektów istniejących na przyległych działkach na trasach budowy rurociągów w trakcie trwania robót,

8) ponoszenia opłat wynikłych z usunięcia kolizji z mediami,

9) poniesienia kosztów związanych z pompowaniem wody gruntowej w przypadku takiej potrzeby ze względu na właściwą technologię wykonania robót,

10) ponoszenie kosztów odbiorów kolizji i skrzyżowań sieci kanalizacyjnej z siecią wodociągową,               telefoniczną oraz innych płatnych odbiorów i nadzorów zgodnie z zaleceniem Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Lwówku, Zakładu Energetycznego w Szamotułach, Telekomunikacji Polskiej S.A. i innych oraz warunkami technicznymi do projektu,

11) ponoszenie kosztów przeprowadzania odbiorów technicznych, prowadzenia nadzoru w zakresie robót oraz innych odbiorów i opłat wynikających z potrzeb realizacji inwestycji, a w tym ewentualnych odszkodowań z tytułu zniszczonych nasadzeń, np. krzewów, drzew, zasiewów, kwietników,

12) ponoszenia kosztów spełnienia wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

13) prowadzenia i organizowania  badań materiałów, oraz zagęszczenia podbudowy odtwarzanych dróg,

14) ponoszenia kosztów wynikających z projektów budowlano-wykonawczych dotyczących;

- zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie,

- rozwiązań (warunki techniczne) uwzględnionych w projektach budowlano - wykonawczych,

6. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2) Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy i w zajmowanym pasie drogowym.

3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i  bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4) Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów i

obiektów istniejących położonych w pobliżu terenu budowy.                                                                        5) Dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jego w stanie wolnym od  przeszkód komunikacyjnych, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbiorów częściowych i końcowego robót,

7. Ubezpieczenie

1) Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w

okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

1/ ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy (od jednego

zdarzenia).

2/ ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub  niedopatrzeniami Wykonawcy (od jednego zdarzenia),

3/ ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami

Wykonawcy w stosunku od (od jednego zdarzenia):

-  osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

-  osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

2 Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe muszą być przez Wykonawcę  przedstawione do akceptacji Zamawiającemu przed datą przekazania placu budowy podaną w umowie i następnie przedstawiane na każde żądanie Zamawiającego.

3 Obie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy ubezpieczeniowej.

4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

### § 4

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego:

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie(będą);

..............................................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane .......................................................................................................

zam. ........................................................................., tel. kom. …………………………………………..,

..............................................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane .......................................................................................................

zam. ........................................................................., tel. kom. ……………………………………………..                  2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania  poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem budowlanym i projektem wykonawczym warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, harmonogramem robót i przepisami prawa, wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

1) Kierownik budowy w zakresie spraw sanitarnych (budowy sieci kanalizacji sanitarnej) ………………….

………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane  nr .............................. w zakresie ………………………………………………. w specjalności ………………………………………………………………………………………………………………………

zam. ...........................................................................tel. kom. …...…………………………………………

2) Kierownik budowy w zakresie budowy instalacji elektrycznych ……………………………………………

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………. w zakresie .............................................. w specjalności ……………..............................................., zam. ..................................................................

tel. kom. …...…………………………………………

3) Kierownik budowy w zakresie spraw budowy dróg (odtworzenia nawierzchni) …………………………..

………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane  nr …………………… w zakresie ...................................................................................... w specjalności  ……………..........................................................., zam. .......................................................................... tel. kom. ……………………………………………...

4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierowników budowy określa ustawa z dnia

07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).

5) Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Pan Krzysztof Pacholak.

#### § 5

Terminy

1. Przekazanie  placu  budowy  nastąpi w terminie 7 dni od podpisania umowy.

2. Ustala się termin wykonania robót:

wymagany termin wykonania zamówienia - część Bródki - do 7 m-cy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2010r.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………… 2009r.

4. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane strony o rozpoczęciu robót.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie etapami wg załączonego harmonogramu rzeczowo – finansowego robót.

6. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencji:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego.

7. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót , Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.

9. Wszelkie terminy określone w mniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu  doręczenia pisma.

§ 6

Odbiory i procedura

1. Procedura odbiorowa będzie miała odniesienie do harmonogramu rzeczowo – finansowego w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym, zaakceptowanego przez Zamawiającego.

2. Protokół odbioru częściowego

1) Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

2)  Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

2/ dziennik budowy,

3/ protokoły badań i sprawdzeń.

3) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru.

3. Protokół odbioru końcowego

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

2/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały z oświadczeniem właściwego kierownika budowy, że przedmiotowe materiały zostały wbudowane przy realizacji inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej gminy Lwówek, miejscowości Pakosław Brody,

3/ dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie     budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4/ dziennik budowy,

5/ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

6/ protokoły badań i sprawozdań,

7/ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz

netto.

2) Zamawiający zawiadomi o zakończeniu realizacji przedmiotu odbioru właścicieli gruntów oraz infrastruktury biorących udział w realizacji inwestycji w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez

Wykonawcę zakończenia  robót, w przypadku wniesienia uwag przez zainteresowane strony Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza:

1/ termin usunięcia ewentualnych usterek,

2/ termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych.

3) Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty powołania  komisji odbioru.

4. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7 
Zasady Współdziałania stron

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania      przedmiotu umowy,

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy,        wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania

umowy.

2. Podwykonawstwo

1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami

wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej.

2) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za    działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim
samym zakresie jak za swoje działania.

3) Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiający i bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, może zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć umowę, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy, który wykonywał pracę na rzecz Wykonawcy.

4) Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę, Wykonawca będzie  pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania  części robót.

#### § 8

Gwarancja jakości

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne na wykonany przedmiot umowy zgodnie z załącznikiem nr 10 do siwz – karta gwarancyjna.

2. Okres gwarancji ustala się dla:

a) dostaw wyposażeniowych (maszyny i urządzenia, itp.) zgodnie z gwarancjami producentów, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do końcowego protokołu odbioru,

b) okres gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

obejmującej wszystkie etapy z dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia 24 godzinny serwis ze zobowiązaniem podjęcia napraw w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od chwili zgłoszenia awarii, do momentu rozpoczęcia napraw na miejscu awarii na terenie gminy Lwówek.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki i wady objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 3 dni od ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie  okresu gwarancji.

§ 9

Odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu :

1)  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

2)  rękojmi za wady,

3)  gwarancji,

4)  powstałych szkód wyrządzonych osobom trzecim na mieniu i zdrowiu,  na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem  § 10.

§ 10

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie części przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego, za części przedmiotu odbioru z harmonogramu rzeczowo - finansowego za każdy dzień zwłoki (przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy),

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej),

2) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.).

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całego zamówienia brutto tj.: w wysokości  ………………………złotych w ……………..... (uznane za wniesione w dniu podpisania umowy).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. (Dz. U. z 24 lipca 2002r., Nr 115, poz. 1002).

3. Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu  gwarancji.

5. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało

zabezpieczenie.

§ 12

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę w wysokości wynoszącej

netto : ……………………złotych plus podatek VAT w wysokości ….% to jest ……………………złotych.

Ogółem : kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie wszystkich robót wynosi : ………………… złotych

(słownie : ……………………………………………………………………………………………….. złotych).

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia,

wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy i uzgodnień z

dokumentacji technicznej (projektu budowlanego).

2. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie sukcesywnie odpowiednio do ich realizacji wg harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i w oparciu o pozytywne protokóły wykonania poszczególnych elementów budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru, fakturami częściowymi i fakturą końcową .

3. Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zatrzyma 3% całkowitej wartości zamówienia brutto, które zostanie wypłacone po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu.

5. Faktury częściowe i końcowa płatne z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP

O/ Nowy Tomyśl o …………………………………. na konto Wykonawcy w ………………………………. o nr ……………………………………………………...

§ 13

Zmiany umowy

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostaje z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści siwz do tego zadania oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy, postanowień raz zawartej umowy nie można później zmienić.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w          interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2/  jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3/  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4/  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2) Wszelkie materiały znajdujące  się  na  terenie  budowy,  urządzenia  i  sprzęt  będące  własnością

Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną  do         jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu istotnego naruszenia       umowy przez Wykonawcę.

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada              zobowiązany jest do:

1/ dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały       wykonane do dnia odstąpienia,

2/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że  Wykonawca  wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

3/  przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

2.  Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.

1)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1/  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w

terminie  l miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

2/  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych            okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1/  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego      (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień        odstąpienia,

2/  Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt               strony  która odstąpiła do umowy,

3/  Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę        do  realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn     niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót     zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie   odpowiada,

5/ niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza  budowy.

3.  Inne przypadki odstąpienia od umowy.

Poza okolicznościami określonymi w  ust. 2 pkt 1. i  ust. 2 pkt  2  Zamawiający lub Wykonawca może   odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona rażąco narusza podstawowe postanowienia umowy.

4.  Forma odstąpienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

Zawiadomienia

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą

umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą.
 Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony.

Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu.

Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. W przypadku odmowy odbioru postanowienia przez adresata, uważa się za doręczone.

###### § 16

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058 ze zmianami, z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. ze zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania  reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy jest zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siez) do przedmiotowego zadania                                       2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                                                                  3. Projekt wykonawczy do projektu budowlanego                                                                                            4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

5. Oferta Wykonawcy

Wykonawca :                                                                                  Zamawiający:

Kontrasygnata  Skarbnika  Gminy:

Projekt umowy :

(parafowana każda strona) podpisany bez zastrzeżeń lub z wyszczególnionymi zastrzeżeniami;

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….