Załącznik Nr 4a

do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/168/2004

z dnia 29 grudnia 2004 r.

Nazwa programu                                                           WIELOLETNI    PROGRAM    INWESTYCYJNY   BUDOWY  KANALIZACJI

SANITARNEJ  DLA MIASTA    LWÓWEK

Jednostka    organizacyjna  realizująca program           GMINA  LWÓWEK

Okres realizacji programu                                              PROGRAM    TRZYLETNI   REALIZOWANY   W   LATACH    2003   do   2005  roku

| L.p | Nazwa zadania | Okres realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 |  | 2004 |  |  | 2005 |  |  |
|  |  | Nakłady finansowe PLN |  | Nakłady finansowe PLN |  |  | Nakłady finansowe PLN |  |  |
|  |  | Ogółem | Udział własny – Budżet Gminy | Ogółem | Udział własny – Budżet Gminy | Udział ZPORR Budżet państwa | Ogółem | Udział własny – Budżet Gminy | Udział ZPORR Budżet państwa |
| 1. | Opracowanie dokumentacji geodezyjno projektowej wraz z uzgodnieniami | 150.000,- | 150.000,- |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lwówek etap I,II,III |  |  | 178.558,- | 15.883,- | 79.413,- 83.262,- | 1.260.979,- | 260.739,- | 1.000.240,- |
|  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |
| 3 | Nakłady poniesione w okresie realizacji programu inwestycyjnego | 150.000,- |  | 178.558,- |  |  | 1.260.979- |  |  |
| 4. | Łączne nakłady | 1.589.537- |  |  |  |  |  |  |  |