RG/J/3410/Z - 05/07                                                                                                              Załącznik 4

## UMOWA Nr....../2007 /projekt/

Zawarta w dniu …………………… 2007r. pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 0-61 4414212, NIP 788-11-31-348 w osobie :

Rafała Mroczkiewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………….…………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez  :

………………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania  „Remont dachu na budynku szkoły podstawowej w Brodach” ( I etap - tylko wyższa część dachu od strony Lwówka, nad częścią mieszkalną), wraz z dostawą wszystkich niezbędnych materiałów, polegający na wymianie pokrycia dachu z dachówki karpiówki na dachówkę ceramiczną zakładkową w kolorze naturalnej czerwieni - angobowaną w czynnym obiekcie, w którym oprócz szkoły znajdują się mieszkania służbowe wraz ze wszystkimi innymi robotami, niezbędnymi do kompletnego wykonania zamówienia.

Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia - robót zawarty jest w kosztorysie ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Normach lub aprobat technicznych, warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robót.

Wykonawca wykona wszystkie prace objęte o których mowa w § 1 niniejszej umowy siłami własnymi bez udziału podwykonawców .

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień ....................................................

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową, ustala się na dzień …………………………

(pożądany termin wykonania zamówienia - 31.10.2007r.)

§ 3

Zamawiający oświadcza, ze posiada tytuł własności terenu w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz dostarczy Wykonawcy robót zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ………..…………………………..

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności ………………………………….. w zakresie ………….. ……………………………….

Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował

Pan ……………………………………………... ,

oraz inspektor nadzoru Pan …………………………………………………. posiadający uprawnienia

budowlane nr …………………………..…. w specjalności dróg.

Zakres działania inspektora nadzoru określają, przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane ( t.j. z 2006 r. Dz. U.  Nr 156 poz.1118 z późn. zm.)

§ 5

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 6

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na teren budowy osób nie związanych z prowadzonymi robotami.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie powinno objąć roboty i urządzenia oraz osprzęt budowy, oraz zdarzenia losowe od następstw nieszczęśliwych wypadków mogących wystąpić podczas realizacji zamówienia.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z udzielonym zamówieniem.

2. Zamawiający (inspektor nadzoru) będzie żądał okazania wymaganych dokumentów atestów na wbudowane materiały od Wykonawcy.

3. Wykonawca oświadcza , że przed podpisaniem umowy zapoznał się z przedmiotem zamówienia i otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje jakie mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji robot budowlano - montażowych.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  ryczałtowe w kwocie :

netto : ……………..………… złotych + VAT w wysokości …….% to jest ………………….... złotych.

brutto  wyniesie : ……………….………………….…………. złotych.

słownie : ..…………………………………………………………………………………………………………

2. Zamawiający zastrzega możliwość obniżenia umownej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku wykonania mniejszego zakresu niż przedłożony w kosztorysie ofertowym.

§ 10

1.Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót podlegających zakryciu oraz robot zanikających. O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest obowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 11

1.Obowiązującą forma odszkodowania uzgodniona między stronami będą kary umowne.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) za nieterminowe wykonanie prac objętych niniejszą umową w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki.

b) za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji wad i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

b)   z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

4.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

5.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

§ 12

1. Strony ustalają, następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

Wykonawca  zgłosi gotowość do odbioru końcowego Zamawiającemu i uzyskując potwierdzenie inspektora nadzoru zakończenia wszystkich robót.

Przez gotowość do odbioru  należy  rozumieć zakończenie robót  i przygotowanie  kompletu dokumentów /protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły prób i badań w trakcie wykonywania robót/ - zmiany winny być akceptowane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru, dokumentacja techniczna, atesty, certyfikaty.

Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego w ciągu 3 dni  licząc od daty wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

a) Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

b) W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady te umożliwiają użytkowanie obiektu.

c) Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

d) O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robot w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

e) Zamawiający w trakcie czynności odbioru może przerwać te czynności, jeśli stwierdzone wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie obiektu - do czasu ich usunięcia.

f) Zamawiający wyznaczy terminy przeglądu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w przypadku stwierdzenia wad i usterek wyznacza termin ich usunięcia.

g) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

§ 13

Wykonawca na wykonanie robót remontowo - budowlanych przedmiotu umowy udzieli pisemnej gwarancji na okres …….. miesięcy, oraz na materiały - zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producentów,  licząc  od  daty podpisania protokołu odbioru  końcowego.

§ 14

Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 1 niniejszej umowy nastąpi jednoetapowo po zakończeniu wszystkich robót i pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót orazpo dostarczeniu faktury zamawiającemu, wynagrodzenie płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr …………………… na konto Wykonawcy nr ………………………………… w banku …………………………………………..

§ 15

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 14 dni.

b) Wykonawca nie wykonał robót w terminie określonym umową.

c) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

d) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub rozwiązania firmy Wykonawcy, bądź wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 16

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna także przedłożyć pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 17

W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności:

1. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robot według daty odstąpienia od umowy.

2. Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwania robot a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynności zabezpieczające poniesie Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robot. O ile przerwanie robot nie nastąpiło z jego winy Zamawiający jest obowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je.

4. Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność w terminie najpóźniej 14 dni po terminie przerwania robot.

5. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający może zastosować wszelkie kary i potrącenia jakie wynikają z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz roboty zabezpieczające.

7. Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren pod swój dozór.

8. Strony wspólnie rozliczą się z pozostałych kosztów, które poniósł Wykonawca a nie związanych z budową, obiektów zaplecza, uzbrojenia terenu budowy itp. uwzględniając przyczyny odstąpienia od umowy. Rozliczenie za wykonane prace do czasu odstąpienia od umowy w/g kosztorysu ofertowego. Do rozliczenia zostaną uwzględnione tylko elementy robót wykonane prawidłowo tj. zgodnie z projektem budowlanym. Elementy robót wykonane wadliwie i nie nadające się do eksploatacji zostają przekazane bez prawa zapłaty.

9.Zamawiający nie będzie wyznaczał dodatkowych terminów usunięcia usterek robót wykonanych do czasu odstąpienia od umowy.

§ 18

Zmiany niniejszej umowy wymagają, formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 19

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 20

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy :

1. Załącznik Nr 1 –  Formularz Ofertowy Wykonawcy

2. Załącznik  Nr 2 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Zamawiający:							 Wykonawca: