RG.271.05.01.2011.ZJ								Lwówek, 2011-05-12

Do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa ciągu ulic Al. E. Sczanieckiej i Nowotomyskiej łączących drogę powiatową nr 2709P z drogą krajową nr 92 w miejscowości Lwówek.”

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania, Zamawiający odpowiada na zadane pytania udzielając wyjaśnień:

- Wykonawca – pytanie:

Pytanie do projektu umowy, ad par 3 pkt. 2.

Wnosimy o zmianę zapisu w tym punkcie z: „Zakończenie robót w zadaniu podstawowym określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż 120 dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia …”,

na „Zakończenie robót w zadaniu podstawowym określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż 120 dni od dnia przekazania placu budowy”

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający, Gmina Lwówek informuje, że:                                                                                                               - w projekcie umowy § 3 pkt. 2. pozostawia  zapis:                                                                                     „ … Zakończenie robót w zadaniu podstawowym określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż do 120 dni od dnia podpisania umowy, tj do dnia …”

- w projekcie umowy § 5 pkt 1. zmienia zapis:

z  „… Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.”

na „ … Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 2 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.”

-  w projekcie umowy § 6 pkt 1. ppkt1)  zmienia zapis:

z „… przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy …”,

na „… przekazania terenu budowy w terminie do 2 dni od dnia podpisania umowy …”,

- Wykonawca – pytanie:

Prosimy o ujednolicenie zapisów w par 9 pkt. 4 projektu umowy z tymi zapisami które są zawarte w siwz w rozdziale XV pkt 5. Zapis w projekcie umowy a w siwz są rozbieżne.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający ujednolica i zmienia zapis w § 9 pkt. 4 projektu umowy, określając:

było;

Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub     gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

ma być;

Ustala się, że:

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Oraz zapis zawarty w siwz w rozdziale XV pkt.5, określając:

było;

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,                                                                         z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.                                                                              Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady.

ma być;

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,                                                                         z zastrzeżeniem kwoty 30% wysokości zabezpieczenia, które pozostawione zostanie na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.                                                                              Pozostawiona kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, od których wpłynęły pytania, bez ujawniania źródła zapytań i zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono   siwz wraz z załącznikami do tego zadania; www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz