- projekt umowy -                                      					załącznik nr 4 do siwz

do sprawy nr RG.271.09.01.2011.ZJ

UMOWA  NR …./11

Zawarta w dniu ………………………….. 2011 roku, pomiędzy :

Szkoła Podstawowa w Lwówku im. Emilii Sczanieckiej, ul. Szkolna 4, 64-310 Lwówek,                           tel./fax.: 61 44 12 090 (sekretariat, fax. - prosić o włączenie), e-mail: splwowek@interia.pl,                    NIP 788-18-39-136 w osobie:

Andrzej Nowak   – Dyrektor Szkoły Podstawowej

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający go, do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. ……………………. z dnia …………………… 2011r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dekarskie roboty budowlane w zadaniu  pn.: Wymiana pokrycia dachowego, oraz wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych  na budynku  Szkoły Podstawowej  im. E. Sczanieckiej w Lwówku przy ul. Szkolnej 4,

1) Budynek szkoły znajduje się na zamkniętym i ogrodzonym terenie z wjazdem od strony ulicy Kościelnej, ściany szczytowe budynku od strony wschodniej przylegają bezpośrednio do  ogólnie dostępnego pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Szkolnej.

2) Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

3) Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej do tego zadania, wszystkie uzgodnienia dotyczące szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych.

2. Szczegółowy zakres robót  wymiany pokrycia dachowego:

Roboty rozbiórkowe;

1) zdemontowanie instalacji odgromowej,

2) rozebranie gąsiorów,

3) rozebranie istniejącego pokrycia dachu z karpiówki „w koronkę” – 468,00m2,

4) rozebranie łacenia dachu – przedmiar jw.,

5) demontaż okien dachowych w połaci dachu – szt. 2,

6) demontaż kaferka o drewnianej konstrukcji od strony ul. Szkolnej,

7) demontaż wyłazów dachowych – 5szt.,

8) demontaż masztu antenowego,

9) rozebranie rynien, rur spustowych i opierzeń blacharskich,

10) rozebranie kominów wentylacyjnych od połaci dachu (dwie warstwy poniżej pokrycia dachu),

11) rozebranie daszku nad wejściem do budynku szkoły od strony gospodarczego podwórza, wraz z rozebraniem konstrukcji daszku i systemem odprowadzenia wody,

12) oczyszczenie poddasza z powstałego gruzu po rozbiórce dachu (istniejące pokrycie było uszczelniane zaprawą wapienną) i wywóz gruzu na odległość do 1km,

Roboty remontowe;

1) ewentualna wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych dachu,

2) ewentualna wymiana zużytego deskowania dachu (jeżeli występuje) w miejscach pod koszami zlewowymi,

3) sprawdzenie i ewentualna naprawa lub wymiana opierzeń blacharskich attyk – murów wieńczących dach wystających ponad pokrycie (z dokonanych oględzin wynika, że niektóre opierzenia wymagają naprawy i umocowania – zamawiający nie posiada fizycznych możliwości bezpośredniego sprawdzenia stanu tych opierzeń z uwagi na wysokość na której znajdują się te elementy),

4) oczyszczenie drewnianej elementów konstrukcji dachu i zabezpieczenie przez odpowiednie

nasączenie impregnatem zwalczającym owady i grzyby oraz zabezpieczającym przed  korozją biologiczną i zwiększającym odporność ogniową,

5) spoinowanie ścian elewacyjnych z cegły (attyki – uzupełnienie spoin elementów ścian z cegły ponad powierzchnią dachu).

Roboty pokrywcze:

1) ułożenie membrany dachowej z zastosowaniem kontrłat,

2) wykonanie nowych opierzeń blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytano-cynkowej,

3) wykonanie odbudowy kominów wentylacyjnych, wykonanie czap kominowych,

(uwaga: zamawiający uzyskał informację, że w przypadku kiedy systemy kominowe spełniają tylko funkcję kominów wentylacyjnych, a na poddaszu istnieją lub mogą zostać zamontowane wyczystki kominowe nie jest wymagane by te kominy posiadały system ław kominiarskich),

po wykonaniu odbudowy kominów należy przedstawić protokół kominiarski potwierdzający sprawność przewodów kominowych,

4) wypoziomowanie płaszczyzny dachu z ułożeniem łacenia, (przygotowanego pod system ułożenia dachówek krawędziowych),

5) ułożenie nowego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ułożonej „w koronkę”,

6) wykonanie konstrukcji nośnej pod osadzenie okien połaciowych – szt. 3,

7) montaż okien połaciowych – szt. 3 (w tym 2szt. z roletami przeciwsłonecznymi, klapowo obrotowych z możliwością otwarcia do 30o z szybą bezpieczną, rozwiązania systemowe w rozmiarze 78x118cm),                                                                                                                                                              8) montaż wyłazów dachowych szt.5 (okienek naświetlających nieużytkowe poddasze), o wymiarach minimum 40x50cm, z możliwością otwierania do góry i na bok.

9) montaż rynien i rur spustowych z blachy tytano-cynkowej,

Uwaga: życzeniem inwestora jest, aby dolne odcinki rur spustowych na dł. 200cm od powierzchni terenu lub wpustu do kanalizacji były wykonane z kanalizacyjnych rur żeliwnych (w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zniszczeniem),

10) montaż instalacji odgromowej, po wykonaniu instalacji odgromowej należy przedstawić protokół z badania instalacji odgromowej potwierdzający sprawność tej instalacji,

11) wykonanie drewnianej konstrukcji daszku nad wejściem do budynku szkoły od strony podwórza gospodarczego, (o zwiększonym kącie nachylenia daszku),

12) wykonanie pokrycia daszku z dachówki karpiówki ułożonej w koronkę (jak na dachu budynku)

z wymianą konstrukcji daszku (zwiększającej kąt nachylenia daszku),

13) wykonanie opierzeń blacharskich i system odprowadzenia wody z daszku z blachy tytan-cynk, przekrój rynien i rur spustowych dostosowany po powierzchni daszku.

3. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia i roboty tymczasowe:

1) montaż rusztowań roboczych i pomocniczych, pomostów, barier ochronnych i daszków zabezpieczających,

2) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem i wpływem opadów atmosferycznych,

3) wywóz i utylizacja gruzu.

4) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy i przeszkód (jeżeli zajdzie taka potrzeba), a po zakończeniu wszystkich robót uporządkuje teren na którym były prowadzone roboty,                                                                  5) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa).

6) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,

4. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej i jej załącznikach, z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż., przy przestrzeganiu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,                                                                                                                                          2) Wykonawca zapewnia;                                                                                                                           - materiały i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane w siwz, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), posiadające aktualne atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń  obciąża Wykonawcę),                                                                                                          3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i zagospodaruje przywracając do stanu pierwotnego.

5. Wymagania stawiane Wykonawcy:                                                                                                              1) Wykonawca przygotuje się na wypadek nieprzewidywalnych anomalii atmosferycznych (opady deszczu, ulewne nawałnice, opady gradu, nasilone wiatry, burze i inne zdarzenia w tym zaistnienie nieprzewidzianego zapruszenia ognia i pożaru) zabezpieczając dach szkoły oraz dodatkowo ubezpieczy kontrakt (umowę) od tego typu zdarzeń losowych,                                                                                                                                                                        2) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zawartymi w siwz oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z zastosowaniem materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z polskich norm przenoszących normy europejskie.                                                                                                                                               3) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.                                                4) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.                                                                                            5) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.                                                       6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej i majątkowej Szkoły Podstawowej w Lwówku, a związane bezpośrednio z prowadzonymi robotami  wymiany pokrycia dachowego, oraz wymiana systemu odprowadzenia wód opadowych z dachu.

6. Wykonawca oświadcza, że:

1. Dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót, uznaje je za wystarczające i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

2. Uzyskał wszelkie i niezbędne informacje, które były konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia, co do ilości i rodzaju robót oraz warunków realizacji jak również wszelkich utrudnień związanych z prowadzeniem prac będących przedmiotem zamówienia.

3. Sprawdził zgodność przedmiaru robót ze stanem faktycznym i ujął wszystkie niezbędne elementy i składniki mające wpływ na cenę przedmiotu umowy w zakresie zadania.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………….. 2011r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż do 30sierpnia 2011r. od dnia podpisania umowy,

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w jednym etapie obejmującym całe zadanie.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (zadania podstawowego) ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej:

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia i niniejszej umowy, wyszczególnionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru i złożonej przez Wykonawcę oferty.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi po wykonaniu wszystkich robót, całego zadania.

4. Faktura za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiona, po wykonaniu wszystkich robót i stwierdzeniu że zostały one prawidłowo ukończone oraz po pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

5. Faktura za wykonany przedmiot umowy płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………... nr …………………………………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę oraz na wypadek nieprzewidywalnych anomalii atmosferycznych (opady deszczu, ulewne nawałnice, opady gradu, nasilone wiatry, burze i inne zdarzenia w tym zaistnienie nieprzewidzianego zapruszenia ognia i pożaru) zabezpieczając dach budynek szkoły dodatkowo ubezpieczy kontrakt (umowę) od tego typu zdarzeń losowych.

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcą, jednakże ponosi on pełną odpowiedzialność za działania jak i zaniechania podwykonawców jak za własne.

5. Wykonawca wykona wszystkie prace o których mowa w § 1 niniejszej umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców.

6. Podwykonawcą zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia :

Wykonanie : ……………………………………………………………………………………………………….

Firmie ……………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………………..

reprezentowanej przez ………………………………………….. za kwotę ………………………………….

7. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8. Stosownie do uregulowania art. 647 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.) powierzenie przez Wykonawcę Podwykonawcą części prac objętych przedmiotem umowy, wymaga (pisemnej) zgody Zamawiającego.

9. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy w zamówieniu podstawowym,

4) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

3) pełnego ubezpieczenia budowy,

4) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora obiektu,

5)  zgłaszanie do odbiorów częściowych robót (zanikających i ulegających zakryciu),

6) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

7) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

8) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie …………………………………… i specjalności ……………………………….……………………………….,

zam. ...........................................................................tel. kom. …...……………………………………….,

a także;

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy, oraz jego aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan Krzysztof Pacholak, tel. kom. ….…………………… ,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie …………………………………………..

i specjalności ……………………………………………… .   tel. kom. …...…………………………………...

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

2) świadectwa badań i pomiarów,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, (ww dokumenty winny być podpisane przez kierownika budowy z określeniem tytułu dla zadania z przedmiotu zamówienia i mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4)  karty gwarancyjne zainstalowanego osprzętu i wbudowanych urządzeń dla dostaw

wyposażeniowych zgodnie z gwarancjami producentów,

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne za wykonany przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2011r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………….. złotych (słownie: ………………………

……………………………………………………………………), w formie ……………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

3. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru - umowy po raz drugi.

5. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

Uwaga:

parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt.

...........................................................................   	          ................................................................

Wykonawca   						        Zamawiający

kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………………………………

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………