- projekt umowy -                                      					załącznik nr 4 do siwz

do sprawy nr RG.271.10.01.2011.ZJ

UMOWA  NR …./11

Zawarta w dniu ………………………….. 2011 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 4414024, fax. 61 4414212,                 NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza  – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający go, do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. ……………………. z dnia …………………… 2011r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remontowe roboty budowlane w zadaniu  pn.: Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zgierzynka, Zębowo, Chmielinko. Gmina Lwówek.                                                              
1) Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

2) Z uwagi na wykonanie robót remontowych na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej do tego zadania, wszystkie uzgodnienia dotyczące szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

Został określony w przedmiarach robót do wykonania i charakteryzuje się między innymi następującymi robotami remontowymi:

1) w zadaniu I – remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgierzynka;

- rozebranie i wymiana sufitu podwieszanego z ułożeniem dodatkowej izolacji cieplnej poziomej z wełny mineralnej gr. 2x60mm, na powierzchni ok. 162m2,

- wykonanie paroizolacji z folii budowlanej na powierzchni ok. 162m2,

- wykonanie sufitu podwieszanego na profilach stalowych ocynkowanych z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych

- wymiana osprzętu oświetleniowego – szt 12,

- przebudowa systemu rozprowadzania ogrzewaniu w oparciu o piec z nagrzewnicą ciepłego powietrza (wyprowadzenie przewodów nawiewu pod scenę),

- wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych,

2) w zadaniu II – remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo:

- remont pokrycia dachowego polegający na wymianie pokrycia z płyt azbestowo – cementowych na blachodachowkę wraz z wymianą łacenia na powierzchni ok. 400m2, wraz z utylizacją płyt azbestowo – cementowych,

- przemurowaniem systemu kominowego od pokrycia dachu,

- rozebraniem rynien, rur spustowych i opierzeń (wymiana na nowe z pcv), opierzenia z blachy powlekanej w kol. pokrycia,

- wykonaniu izolacji poziomej z płyt styropianowych gr. 10cm na pozostałych dachach, wraz z pokryciem papą termozgrzewalną,

- wykonanie remontu sceny polegającym na wymianie podłóg drewnianych, legarów, obudowy ścian i podsufitki z płyt gipsowo kartonowych i sufitu podwieszanego na profilach stalowych ocynkowanych,

- montaż opraw oświetleniowych jarzeniowych na suficie podwieszanym – 4szt., montaż opraw oświetleniowych żarowych – 2szt.,

-  wykonanie izolacji z płyt z wełny mineralnej,

- roboty malarskie sceny,

- osadzenie 2szt. stolarki drzwiowej wewnętrznej,

- wykonanie posadzki z desek klejonych typu Bar,

- wykonanie remontu sanitariatów i pomieszczenia gospodarczego polegającego na wymianie okładzin ściennych i posadzkowych z płytek glazurowanych i klinkierowych,

- wymianie stolarki drzwiowej – 8szt.,

- wymianie białego montażu,

- rozprowadzenie nawiewu ciepłego powietrza z ogrzewania piecem z nadmuchem,

3) w zadaniu III – remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielinko;

- remont dachu polegający na wymianie rynien i rur spustowych,

- przemurowaniu kominów,

-  wykonaniu izolacji poziomej dachu z płyt styropianowych gr.10cm z papą oraz pokrycie dachu papa termozgrzewalną – ok. 300m2,

- wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z wykonaniem tynku strukturalnego – ok. 290m2,

- wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego polegającego na wymianie płytek ceramicznych na ścianach i płytek posadzkowych – ok. 28m2 z wykonaniem robót malarskich oraz wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej i białego osprzętu,

- wymiana oprawa oświetleniowych,

- wykonanie remontu sceny  polegającego na rozebraniu drewnianej podłogi, obicia ścian i podsufitki,

i wykonaniu nowej podłogi w oparciu o montaż płyt OSB i paneli podłogowych, obłożeniu sufitu panelami, wymianie stolarki drzwiowej wewnętrznej i montażu opraw oświetleniowych.

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) Dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami robót, uznaje je za wystarczające i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

2) Uzyskał wszelkie i niezbędne informacje, które były konieczne do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia, co do ilości i rodzaju robót oraz warunków realizacji jak również wszelkich utrudnień związanych z prowadzeniem prac będących przedmiotem zamówienia.

3) Sprawdził zgodność przedmiaru robót ze stanem faktycznym, przeprowadził pomiary sprawdzające i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowych pracach remontowych i ujął wszystkie niezbędne elementy i składniki mające wpływ na cenę przedmiotu umowy w zakresie poszczególnych zadań.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego rozszerzenia do wysokości środków zabezpieczonych na te zadanie w budżecie gminy Lwówek na 2011r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

5. Jeżeli w przygotowanej dokumentacji do wykonania remontów świetlic wiejskich zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały wskazujące na konkretnego producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania lub materiały, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego przedmiotu zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii na temat przyjętych przez siebie rozwiązań i materiałów.

6. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące przedmiotowi umowy:    
1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba),  
2) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratora obiektu,

3) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, 
o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia,

4) montaż rusztowań roboczych i pomocniczych, pomostów, barier ochronnych i daszków zabezpieczających,

5) zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem i wpływem opadów atmosferycznych,

7. Inne informacje związane z przedmiotem umowy:

1) przedmiot umowy należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż., przy przestrzeganiu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy 
(z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Zamawiającego), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciąża Wykonawcę,

3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,

4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy (na co winien posiadać potwierdzenie przyjęcia odpadów na legalne składowisko), a po zakończeniu robót teren budowy uporządkuje, zagospodaruje i przywróci do stanu pierwotnego.

5) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,

6) Wykonawca przygotuje się na wypadek nieprzewidywalnych anomalii atmosferycznych (opady deszczu, ulewne nawałnice, opady gradu, nasilone wiatry, burze i inne zdarzenia w tym zaistnienie nieprzewidzianego zapruszenia ognia i pożaru) zabezpieczając należycie remontowane budynki.

7) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia w poszczególnych świetlicach, oraz ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej, a związane bezpośrednio z prowadzonymi robotami remontowymi.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………….. 2011r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż do 30 września 2011r. od dnia podpisania umowy,

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminie  zapisanym w niniejszej umowie.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w etapach obejmujących poszczególne zadania.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej:

1) w zadaniu I – remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgierzynka;

kwota netto (zł)  ................................................ + podatek VAT (……….%) tj. ...................................(zł)

Cena kompletnego wykonania zadania brutto (zł.): ..................................................................................

słownie: .....................................................................................................................................................

2) w zadaniu II – remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębowo;

kwota netto (zł)  ................................................ + podatek VAT (……….%) tj. ..................................(zł)

Cena kompletnego wykonania zadania brutto (zł.): ..................................................................................

słownie: .....................................................................................................................................................

3) w zadaniu III – remoncie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielinko;

kwota netto (zł)  ................................................ + podatek VAT (……….%) tj. ..................................(zł)

Cena kompletnego wykonania zadania brutto (zł.): ..................................................................................

słownie: .....................................................................................................................................................

Ogółem za wykonanie wszystkich zadań razem (zadanie I + II + III)

kwota netto (zł)  ................................................ + podatek VAT (……….%) tj. ................................(zł)

Cena kompletnego wykonania zamówienia brutto (zł.): .....................................................................

słownie: ...................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia i niniejszej umowy, wyszczególnionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru i złożonej przez Wykonawcę oferty.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie etapami po wykonaniu wszystkich robót w poszczególnym zadaniu.

4. Faktury za wykonany przedmiot umowy będzie wystawione sukcesywnie, po wykonaniu wszystkich robót z zadania i stwierdzeniu że zostały one prawidłowo ukończone oraz po pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

5. Faktury za wykonany przedmiot umowy płatne w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………... nr …………………………………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących poszczególne budowy (świetlice wiejskie) oraz na wypadek nieprzewidywalnych anomalii atmosferycznych (opady deszczu, ulewne nawałnice, opady gradu, nasilone wiatry, burze – dotyczy remontu dachów, i inne zdarzenia w tym zaistnienie nieprzewidzianego zapruszenia ognia i pożaru).

4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcą, jednakże ponosi on pełną odpowiedzialność za działania jak i zaniechania podwykonawców jak za własne.

5. Wykonawca wykona wszystkie prace o których mowa w § 1 niniejszej umowy siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców.

6. Podwykonawcą zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia :

Wykonanie : ……………………………………………………………………………………………………….

Firmie ……………………………………………………………….. z siedzibą w ……………………………..

reprezentowanej przez ………………………………………….. za kwotę ………………………………….

7. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

8. Stosownie do uregulowania art. 647 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.) powierzenie przez Wykonawcę Podwykonawcą części prac objętych przedmiotem umowy, wymaga (pisemnej) zgody Zamawiającego.

9. Umowa z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy,

4) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

3) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg przyległych do remontowanych budynków z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora obiektu,

4)  zgłaszanie do odbiorów częściowych robót (zanikających i ulegających zakryciu),

5) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

6) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

7) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie …………………………………………. 
i specjalności ……………………………….……………………………….,

zam. ...........................................................................tel. kom. …...……………………………………….,

a także;

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy, oraz jego aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan Krzysztof Pacholak, tel. kom. ….…………………… ,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie …………………………………………..

i specjalności ……………………………………………… .   tel. kom. …...…………………………………...

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

2) świadectwa badań i pomiarów,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, (ww dokumenty winny być podpisane przez kierownika budowy z określeniem tytułu dla zadania z przedmiotu zamówienia i mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4)  karty gwarancyjne zainstalowanego osprzętu i wbudowanych urządzeń dla dostaw

wyposażeniowych zgodnie z gwarancjami producentów,

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne za wykonany przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2011r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………….. złotych (słownie: ………………………

……………………………………………………………………), w formie ……………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

3. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru - umowy po raz drugi.

5. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

Uwaga:

parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt.

...........................................................................   	          ................................................................

Wykonawca   						        Zamawiający

kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………………………………

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………