- projekt umowy -                                      						załącznik nr 4

do sprawy nr RG.271.05.01.2011.ZJ

UMOWA  NR …./11

Zawarta w dniu ………………………….. 2011 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 4414024, fax. 61 4414212,                 NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza   – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający go, do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. ……………………. z dnia …………………… 2011r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania drogowe roboty budowlane w zadaniu podstawowym pn.: „Przebudowa ciągu ulic Al. E. Sczanieckiej i Nowotomyskiej łączących drogę powiatową nr 2709P z drogą krajową nr 92 w miejscowości Lwówek.”

Podstawą wykonywania robót jest zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu.

Przedmiot umowy (zamówienia) określa dokumentacja techniczna dla poszczególnych zadań tworzących całość podstawową (zamówienie podstawowe) i tak:

1) dla zadania przebudowy odcinka drogi gminnej klasy „L”– ul. Nowotomyskiej na dł. 0,964km,  w zakresie;

-  remontu nawierzchni jezdni na szer. 7,00m przez ułożenie warstwy z masy betonu asfaltowego std. II na warstwę ścieralną gr. 5cm (125kg/m2) z uregulowaniem spadków nawierzchni i powiązań z istniejącymi nawierzchniami,

- budowy drogi dojazdowej dł. 60,0m i szer. 4,30, podbudowa z tłucznia kamiennego dolna warstwa gr. 15cm, górna warstwa gr. 8cm, zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std. II – 60kg/m2, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego std. II 125kg/m2,

- budowy zatoki postojowej dł. 100,0m i szer. 2,50m, warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, podbudowa z tłucznia kamiennego dolna warstwa gr. 15cm, górna warstwa gr. 8cm, zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego std. II – 60kg/m2, ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego std. II 100kg/m2, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego std. II – 100kg/m2,

- budowy ciągu pieszo rowerowego na pow. 890,0m2, nawierzchnia z kostki polbruk gr. 6cm, kol. szary i czerwony,

- wykonania odwodnienia, wykonanie przepustu drogowego z rur AROT fi 500mm – odbudowa, oraz

wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej na dł. 309,0mb z rur pcv łączonych na wcisk fi. 315mm zew. – na tym odcinku istnieje stare odwodnienie z rur betonowych częściowo zamulone,

- ścinki poboczy na dł. 368,0mb,

- wykonania oznakowań pionowych i poziomych,

przedmiot zamówienia określa opis techniczny, wytyczne realizacji, szkic sytuacyjny oraz przedmiar robót do wykonania,

2) dla zadania przebudowy i rozbudowy drogi gminnej klasy „L” ul. Al. E. Sczanieckiej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i odwodnieniem na odcinku od dowiązania  tej ulicy od strony nowo wybudowanego ronda do krawędzi drogi gminnej  - ulicy Nowotomyskiej od km 0+000,00 do km 1+ 083,10 (granica robót bitumicznych) na zmiennej szerokości jezdni od 6,20m – 8,00m (lokalnie w okolicach skrzyżowań) w zakresie;

- przebudowy ul. Al. E. Sczanieckiej poprzez wbudowanie nakładek bitumicznych dwuwarstwowych,

- przebudowy skrzyżowania ul. Al. E. Sczanieckiej z ul. Parkową i Zieloną,

- korekty skrzyżowań wlotowych do ul. Al. E. Sczanieckiej wraz z wymianą nawierzchni,

- wykonanie lokalnych frezowań nawierzchni ul. Al. E. Sczanieckiej dowiązań oraz na dojazdach i włączeniach do istniejących ulic,

- wykonanie lokalnych poszerzeń w ciągu ul. Al. E. Sczanieckiej oraz na skrzyżowaniach,

- budowa miejsc postojowych prostopadłych i równoległych do jezdni ul. Al. E. Sczanieckiej,

- budowa chodników szer. Od 1,50m – lewa i prawa strona ul. Al. E. Sczanieckiej,

- budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

- rozwiązanie odwodnienia przebudowywanej i rozbudowywanej nawierzchni drogowej ul. Al. E. Sczanieckiej poprzez uporządkowanie kanalizacji deszczowej wraz z dobudowaniem dodatkowych wpustów z przykanalikami i kanałami,

- zmiany usytuowania słupów oświetlenia drogowego ul. Al. E. Sczanieckiej,

- wykonania oznakowań pionowych i poziomych,

przedmiot zamówienia określa projekt budowlany branży drogowej, energetycznej i kanalizacji deszczowej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót branżowych oraz przedmiary robót do wykonania.

2. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:

1) Wykonawca na swój koszt przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy i uzgodni z uprawnionymi służbami,                                                                                                                             2) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów i przeszkód (jeżeli zajdzie taka potrzeba), a po zakończeniu wszystkich robót uporządkuje teren na którym były prowadzone roboty,                                                                  3) zapewni obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, a po wykonaniu wszystkich robót wykona inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w ilości 3egz.,                                                                                                                                                                            4) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja techniczna (projekt budowlany) i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

5) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,                                                                                                                                                    6) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w rejonie wykonywania robót o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia,

7) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe (w przypadku ich powstania z winy Wykonawcy),

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z ryzyka prowadzenia robót drogowych w otwartym terenie.

3. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej i jej załącznikach, z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż., przy przestrzeganiu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,                                                                                                                                          2) Wykonawca zapewnia;                                                                                                                           - materiały i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń  obciąża Wykonawcę),                                                                                                          3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót w zadaniu podstawowym określa się na dzień ……………………….. 2011r.

2. Zakończenie robót w zadaniu podstawowym określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż do 120 dni od dnia podpisania umowy, tj do dnia ………………………...

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach obejmującym całe zadanie podstawowe i tak;

1) etap I – przebudowa odcinka drogi gminnej klasy „L” – ulicy Nowotomyskiej na dł. 0,964km,

2) etap II – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej klasy „L” – ulicy Al. E. Sczanieckiej  wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i odwodnieniem na odcinku od dowiązania  tej ulicy od strony nowo wybudowanego ronda do krawędzi drogi gminnej  - ulicy Nowotomyskiej od km 0+000,00 do km 1+ 083,10.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy (zadania podstawowego) ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej:

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

1) etap I – przebudowa odcinka drogi gminnej klasy „L” – ulicy Nowotomyskiej na dł. 0,964km, wartość wynagrodzenia za wykonanie etapu – I;

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych,

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2) etap II – przebudowa i rozbudowa drogi gminnej klasy „L” – ulicy Al. E. Sczanieckiej  wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i odwodnieniem na odcinku od dowiązania  tej ulicy od strony nowo wybudowanego ronda do krawędzi drogi gminnej  - ulicy Nowotomyskiej od km 0+000,00 do km 1+ 083,10,

wartość wynagrodzenia za wykonanie etapu – II;

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych,

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia i niniejszej umowy w zamówieniu podstawowym, wyszczególnionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru i złożonej oferty.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi w dwóch etapach zawierających całe zadanie podstawowe.

4. Faktury za wykonany przedmiot umowy (w podziale na etapy) będą wystawione, po wykonaniu wszystkich robót i stwierdzeniu że zostały one prawidłowo ukończone, i po pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

5. Faktury za wykonany przedmiot umowy (w podziale na etapy) płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………... nr …………………………………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy w zamówieniu podstawowym,

4) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

3) pełnego ubezpieczenia budowy,

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

5) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie prowadzonych robót (przebudowywanych dróg),

6)  zgłaszanie do odbiorów częściowych robót (w tym zanikających i ulegających zakryciu),

7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

8) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

9) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie w zakresie spraw przebudowy dróg będzie kierownik budowy …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie …………………………………… i specjalności ……………………………….……………………………….,

zam. ...........................................................................tel. kom. …...……………………………………….,

a także;

1) Kierownik robót w zakresie spraw budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ………………….

………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane  nr .............................. w zakresie ………………………………………………. w specjalności ………………………………………

zam. ...........................................................................tel. kom. …...…………………………………………

2) Kierownik robót w zakresie budowy instalacji elektrycznych …….…………………………………………

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………. w zakresie .............................................. w

specjalności ……………..............................................., zam. ..................................................................

tel. kom. …...…………………………………………

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy, kierowników robót oraz ich aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan Krzysztof Pacholak, tel. kom. ….…………………… ,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie …………………………………………..

i specjalności ……………………………………………… .   tel. kom. …...…………………………………...

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

1) receptury dla zastosowanej do wykonania poszczególnych zadań mieszanek mineralno -asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

2) oraz świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia wykonanej podbudowy dróg, ułożenia warstwy wiążącej i nawierzchni warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości mieszanki mineralno asfaltowej,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, (ww dokumenty winny być podpisane przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla danego zadania z przedmiotu zamówienia i mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

4)  karty gwarancyjne zainstalowanego osprzętu i wbudowanych urządzeń dla dostaw

Wyposażeniowych zgodnie z gwarancjami producentów,

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne za wykonany przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2011r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ……………. złotych (słownie: ……………………………..

.........................................................................................), w formie …………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. (Dz. U. z 24 lipca 2002r., Nr 115, poz. 1002).

3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w ……………………………….. o Nr ………………………………......

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub     gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 14 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

7. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

8. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

9. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru - umowy po raz drugi.

5. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

Uwaga:

parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt.

...........................................................................   	          ................................................................

Zamawiający                                              	                   Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

………………………………………………………

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………