- projekt -                                                     załącznik nr 3

UMOWA  NR 06/08

rozbudowa sali wiejskiej we wsi Linie

Zawarta w dniu …………………….. 2008 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 0-61

4414212, NIP 788-11-31-348 w osobie :

Rafała Mroczkiewicza – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

Umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z późn. zm.), protokół postępowania o zamówienie publiczne RG/J/3410/ŚW-06/08 z dnia ………………2008r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

rozbudowę sali wiejskiej we wsi Linie na działce nr ewid. 173  – roboty budowlane wykończeniowe - dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we wsi Linie realizowanej etapami w roku 2006 i 2007 (obecnie stan surowy zamknięty) wraz ze wszystkimi kompletnymi robotami i wyposażeniem budynku niezbędnymi do uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie obiektu,

w oparciu o decyzję starostwa powiatowego w nowym Tomyślu nr 289/2006 z dn. 16.06.2006r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych.

2. Prace objęte przedmiotem umowy muszą być zgodne z: wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, projekcie budowlanym - wymaganiami techniczno-jakościowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, przy przestrzeganiu zasad i obowiązków określonych w przepisach ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi tej ustawy, oraz przy przestrzeganiu zasad BHP i p.poż przy wykonywaniu  robót budowlanych.

3. Parametry dodatkowe przedmiotu umowy :

a) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla

społeczeństwa,

b) pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód oraz

doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora sieci przeszkód występujących w obrębie budowy,

c) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników,

których uzbrojenie znajduje się w rejonie wykonania robót o terminie ich rozpoczęcia,

d) w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonać próbne przekopy w celu dokładnej jego

lokalizacji oraz dokonać właściwego zabezpieczenia odkrytego uzbrojenia,

e) na czas prowadzenia robót ustawić odpowiednie tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze oraz zapewnić właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy,

f) po zakończeniu robót teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

5. Zobowiązania Wykonawcy do przedmiotu zamówienia :

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, materiały co do jakości muszą odpowiadać parametrom przewidzianym w projekcie budowlanym i wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest obowiązany posiadać w stosunku do użytych przez siebie materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane albo aprobatę techniczną.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień  ………………….. 2008r.

2. Zakończenie robót określa się w  wymaganym terminie do dnia …………………… 2008r.

3. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane

strony o rozpoczęciu robót.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie jednoetapowo.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję :

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót , Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za kompletne wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do

przedłożonej Oferty przez Wykonawcę (i kosztorysu ofertowego) w wysokości wynoszącej :

netto : ………………złotych plus podatek VAT w wysokości …% to jest ………………………złotych.

Ogółem : kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie wszystkich robót -

kompletnego przedmiotu umowy wynosi: ……………………złotych,

słownie : …………………………………………………………………………………………………………..

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie elementy i składniki składające się na cenę związaną z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, wyszczególnione w projekcie budowlanym, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach (przedmiarze robót, wizji lokalnej na miejscu wykonywania robót wraz z dokonaniem pomiarów sprawdzających) niniejszej umowy, uzgodnień i złożonej oferty.

2. Faktura końcowa za kompletne wykonanie zadania płatna w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego (wraz z pozytywnym protokółem odbioru robót), z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr …………………………………. na konto Wykonawcy nr ………………………………………… w ……………………………………………..

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy.

2. Zamawiający ma prawo do zmiany uzgodnień w projekcie budowlanym za zgodą projektanta, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia wykonania prac wynikających z uzgodnień za dodatkowym wynagrodzeniem, w przypadku poniesienia kosztów dodatkowych, które zostaną ustalone zgodnie z ofertą.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

4. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników oraz osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych uczestniczących w realizacji zadania.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, w przypadku takiej potrzeby,

c) dokonywania odbioru końcowego przedmiotu umowy,

d) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

b) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

c) pełnego ubezpieczenia budowy,

d) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód w obrębie prowadzonej budowy,

e) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, ze stosownymi dokumentami, a w tym protokóły badań i sprawdzeń, inwentaryzacja geodezyjna, certyfikaty i aprobaty techniczne na materiały użyte do budowy, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

f) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

g) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy, doprowadzić do należytego stanu i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót,

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan/i ………………………….

posiadający uprawnienia nr ……………….. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie

konstrukcji budowlanych.

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Pan ……………………………...

3. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w zakresie spraw budowlanych, którym będzie Pan

………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr ………………………….. w specjalności

…………………………………. w zakresie …………………………………...

4. Inspektor nadzoru działa w granicach określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm)

Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem technicznym, harmonogramem robót i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy od dnia pozytywnego odbioru końcowego robot.

3. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy  w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego,  za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ofertowego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych  wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.).

§ 10

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu :

a) atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia, protokóły badań i sprawdzeń

c) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

d) rozliczenie pełnej kwoty, którą wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy, ze stosownym uzasadnieniem w formie pisemnej.

4) Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 11

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy,która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 12

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań mownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

- Projekt budowlany.

- Oferta Wykonawcy.

- SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

..................................                                          ..........................................

(Zamawiający)                                                         (Wykonawca)

Uwaga : parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt   ………………………………….

Ewentualne uwagi do projektu umowy : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………