- projekt -			             załącznik nr 3

UMOWA  NR …./08

Przebudowa drogi gminnej Grońsko - Skowronkowo

oraz remonty nawierzchni drogi gminnej Komorowo - Komorowice

Zawarta w dniu ……………………… 2008 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 0-61

4414212, NIP 788-11-31-348 w osobie :

Rafała Mroczkiewicza – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : ………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zostaje zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych,

zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p.zm.), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. RG/J/3410/DGK-05/08 z dnia …………….. 2008r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania :

Zadanie I : Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, etap I.

Roboty wykonywane na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 163/2008 z dn. 19.03.2008r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

Projekt budowlany przygotowało Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMAR” , ul. Bolesława Prusa 1,

64-200 Wolsztyn.

Zakres przebudowy drogi w zadaniu I określa się dla odcinka od km 0+000 do km ………….., w skład którego wchodzą niżej wymienione roboty;

1. Roboty przygotowawcze, a w tym pomiarowe roboty geodezyjne odtworzenia trasy drogi i punktów

wysokościowych na odcinku ………………km,

2. Roboty ziemne, mechaniczne wykonywanie wykopów z transportem urobku na odl. do 5km –

……………m3,

3. Ręczne plantowanie skarp wykopów w gr. kat. I - …………..m3,

4. Wykonanie podbudowy, a w tym wykonanie koryta wraz z mechanicznym profilowaniem i

zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - ……………m2

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – gruzobetonu lub tłucznia stabilizowanego

mechanicznie o gr. 15cm (po zagęszczeniu) warstwa dolna – …………………m2,

6. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 2/8mm – warstwa górna – gr. 5cm po

zagęszczeniu – krotność x 5 - ……………m2

7. Wykonanie warstwy odsączającej wraz z zagęszczeniem na całej szerokości koryta o gr. 10cm –

…………….m2

Uwaga : wykonanie warstwy odsączającej (określonej w pkt. 7), będzie zależało od decyzji inspektora nadzoru, który podejmie ją przy udziale Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego na podstawie protokółu konieczności po wykonaniu wykopów koryta drogi i ocenie czy zasadnym jest wykonanie przedmiotowej warstwy odsączającej.

Zadanie II : Remont nawierzchni drogi gminnej Komorowo – Komorowice, na działkach o nr. ewid. 108/1, 108/2, 148, 192 w obrębie wsi Komorowo, oraz nr ewid. 119 w obrębie wsi Komorowice.

Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.).

Zakres remontu drogi  w zadaniu II przedstawiono na załączonych kopiach map ewidencyjnych i określono  w przedmiarze robót dla tego zadania – załącznik do SIWZ, w skład którego wchodzą niżej wymienione roboty;

1. Roboty geodezyjne z wytyczeniem pasa drogi do utwardzenia.

2. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat.

I-IV w wykonaniem obustronnego oporu dla podbudowy tłuczniowej na pow.: 1500,0m x 4,50 =

6750,0m2.

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – gruzobetonu o frakcji 0/62 – warstwa dolna o gr. po

zagęszczeniu 15cm na pow.: 6750,0m2 .

4. Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 2/8mm – warstwa górna gr. 5cm po

zagęszczeniu.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z wymogami określonymi dokumentacji przetargowej (SIWZ), projekcie budowlanym dla zadania I, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz przestrzegania zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 207 poz.2016 z 2003r. ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, zgodnych z zaleconymi w specyfikacji technicznej, projekcie budowlanym i uwzględnionych w przedmiarach robót,  materiały co do jakości muszą odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest obowiązany posiadać w stosunku do użytych przez siebie materiałów normatywnych certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień …………………….. 2008r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie do 29.08.2008r.

3. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane strony o rozpoczęciu robót.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie etapami obejmującymi swym zakresem  poszczególne zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie   pierwotnego terminu stanowi konsekwencję :

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót , Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej:

Zadanie I pn.:  Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo

Wariant I

netto : ………………..…. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót      wyniesie : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………….…………………………………

Wariant II

netto : ………………..…. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót      wyniesie : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………….…………………………………

Wybór wariantu do zapłaty zostanie określony na podstawie protokółu konieczności.

Zadanie II pn.:  Remont nawierzchni drogi gminnej Komorowo - Komorowice

netto : …………………... złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót

wyniesie : …………………….…………. złotych

słownie : ………………………………………………………………………..…………………………………

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach, wyszczególnionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru i złożonej oferty.

2. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie etapami, odnoszącymi się do poszczególnych zadań oddzielnie.

3. Faktury za poszczególne zadania będą wystawiane oddzielnie, po wykonaniu wszystkich robót i pozytywnym podpisaniu protokółów końcowych wykonania i odbioru robót dla tych zadań.

4. Faktury za wykonanie zadania I, II płatne w terminie 21 dni od daty ich otrzymania, z konta Zamawiającego znajdującego się w  PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………. na konto Wykonawcy w ……………………………. nr  ……………………………………………………..

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w ciągu 3 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, (w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych, przedstawiając do akceptacji warunki zawarcia umów Zamawiającemu.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) przekazania terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonywania odbiorów końcowych przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań,

d) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

b) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

c) pełnego ubezpieczenia budowy,

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej, (w razie potrzeby nadzoru archeologicznego),

e) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie przebudowy drogi,

f) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

g) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

h) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót,

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy Pan/i ………………………..   Posiadający/a uprawnienia budowlane  Nr ……………… wydane przez …………………………………

w zakresie budowy dróg.

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował    Pan ………………………………… oraz inspektor nadzoru Pan ……………………………. posiadający

uprawnienia budowlane nr ………………………………  w specjalności dróg.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże     Zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonany przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne za wykonany przedmiot umowy - zamówienia, wg Oferty Wykonawcy na okres 24 miesięcy.

3. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć    wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy         w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku

usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wynagrodzenia ofertowego,  za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,4% wynagrodzenia ofertowego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 10

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia,

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 11

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 12

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań mownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 13

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560   ) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. ze zm.) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

- Oferta Wykonawcy.

- SIWZ do tego zadania wraz z załącznikami.

..................................                                             ..........................................

Zamawiający                                                              Wykonawca