Projekt objęty dotacją z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn.: 
                    Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

- projekt umowy -                                      				              		     załącznik nr 3 do siwz

do sprawy nr RG.271.04.00.2017.ZJ

UMOWA  NR  …. /2017

Zawarta w dniu ………………………….. 2017 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 44 14 024, fax. 61 44 14 212, e-mail: urzad@lwowek.com.pl,  NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza   – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

reprezentowanym przez :

………….…………………………………………………….…………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………………………..………..

(w przypadku takiej potrzeby Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający go, do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8, oraz zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) nr sprawy RG.271.04.00.2017.ZJ

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania drogowe roboty budowlane na drodze, której  zarządcą i właścicielem jest Gmina Lwówek w projekcie pn.: Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kasztanowej w Lwówku (na odcinku od km 0+000,00 do km 0+448,60)

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania w zamówieniu przedstawiono za pomocą:
1) projektowej dokumentacji technicznej – projekcie budowlanym  stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, roboty wykonywane będą na podstawie Decyzji nr 611/2016 z dnia. 14.09.2016r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej  przez Starostę Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu. 
2) Zarządcą i właścicielem drogi – ulicy Kasztanowej podlegającej przebudowie jest Gmina Lwówek, przebudowa będzie prowadzona w obrębie działek nr ewid.: 674, 675, 722/1, 887, 894/2 , z obrębu m. Lwówek oraz w obrębie działek nr ewid.: 675, 887 stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego.
3) Wszystkie szczegóły związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie budowlanym wykonanym przez Biuro projektowe STREETWISE Tomasz Rykowski, Dobrzyń 23, 13-100 Nidzica. Dokumentacja projektowa jest opracowaniem kompletnym przygotowanym na okoliczność przedmiotowej przebudowy i zawiera branżę drogową i branżę instalacyjną (sieć kanalizacji deszczowej)
4) oraz oferty Wykonawcy z dnia ………………………….. (w załączeniu kosztorys ofertowy).

3. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:

1) Wykonawca na swój koszt przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy i uzgodni z uprawnionymi służbami (w przypadku takiej potrzeby),                                                                                                                             2) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów i przeszkód (jeżeli zajdzie taka potrzeba), a po zakończeniu wszystkich robót uporządkuje i zagospodaruje teren na którym były prowadzone roboty,                                                                  3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, a po wykonanych robotach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3egz.,                                                                                                                                                                            4) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy (i dokona stosownych napraw jeżeli zajdzie taka potrzeba) wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, powierzchnie utwardzone – chodniki, drzewa, ogrodzenia posesji prywatnych itp.), podkłady geodezyjne na których został sporządzony projekt budowlany mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

5) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,                                                                                                                                                    6) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane instytucje i użytkowników posesji usytuowanych przy przebudowywanych drogach, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w rejonie wykonywania robót o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia,

7) Wykonawca przygotuje organizacyjnie przedsięwzięcie pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczności lokalnej z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe (w przypadku ich powstania z winy Wykonawcy),

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z ryzyka i specyfiki prowadzenia robót drogowych w otwartym terenie.

4. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (siwz) i jej załącznikach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót oraz przepisów  bhp i p.poż.,                                                                                                                                                                                                                                                                 2) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym:                                                                                                                           
- materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez autora projektu budowlanego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), posiadające aktualne atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- urządzenia i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich eksploatację, 
- transport urządzeń i materiałów na plac budowy,  
3) Wykonawca w ramach zastosowanej technologii układania masy asfaltowej wykona ułożenie nawierzchni w systemie bezspoinowym na całej długości przebudowywanego odcinka przedmiotowej drogi - szerokość rozściełacza odpowiadająca szerokości przebudowywanego odcinka drogi wynoszącej 5,50m,
4) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich pracowników, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  5) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, zagospodaruje  i przywróci do stanu pierwotnego.     

5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub  podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 roku poz. 1666): elementy drogowych robót budowlanych określone w opisie przedmiotu zamówienia.           

6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, w formie oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.     

8.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §14 ust. 1 ppkt. 4) umowy. 
Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia:

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia  umowy/umów powinna zostać  „anonimowa” w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poświadczonego za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, „anonimowo”  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót - przedmiotu umowy określa się na dzień …………………….…….. 2017r., (termin rozpoczęcia robót zamawiający ustali z wykonawcą przed podpisaniem umowy).

2. Zakończenie wykonania przedmiotu umowy określa się w wymaganym terminie do dnia 30 listopada 2017r.
Uwaga: okres wymaganego wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje również czas na dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy właściwemu organowi nadzoru budowlanego i czas na ewentualny sprzeciw w 14-sto dniowym okresie od dnia doręczenia zawiadomienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia – umowy odbywać się będzie w jednym etapie obejmującym całe zamówienie – przedmiot umowy.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót , Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia - umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., stosownie do złożonej oferty przez 
Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wynoszącej:
netto: ………..……………zł plus podatek VAT w wysokości ……..% to jest …………………zł, brutto: …………………… złotych
słownie: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
2. Rozliczenie wykonanych robót – przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w dwóch etapach zawierających kompletne - zakończone elementy robót, w dwóch fakturach obejmujących całe, kompletne zamówienie.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia – przedmiotu niniejszej umowy, wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego podczas trwania robót i złożonej przez Wykonawcę oferty. 
4. Faktury za wykonany przedmiot umowy będą wystawione w dwóch etapach, po wykonaniu wszystkich robót zawierających kompletny etap i stwierdzeniu że zostały one prawidłowo ukończone i należycie wykonane (po wykonaniu prób, badań i sprawdzeń), wyrażonym w  pozytywnym podpisaniu protokołu odbioru robót za etap i protokołu końcowego odbioru wszystkich robót z wykonania przedmiotu umowy. 
5. Faktury za wykonany przedmiot umowy płatne w dwóch etapach, w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ….……………….…………… na konto Wykonawcy w banku ……………… nr ………………………………………………..………..…………

                                                                                                § 5
                                                                      WARUNKI  REALIZACJI  PRAC
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wraz z posiadaną dokumentacją techniczną – projektem budowlanym.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.                                                                  
3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę. 

                                                                                                 § 6
                                                                                  OBOWIĄZKI  STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonania odbioru częściowego za skończony etap przebudowy, oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy (a także dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w przypadku takiej potrzeby). 
4) a także w przypadku takiej potrzeby dokonania odbioru ostatecznego przed zakończeniem okresu gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,
2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,
3) ubezpieczenia budowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
4) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
5) uzyskania uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg przyległych do terenu budowy z ich właścicielami z ewentualnym pokryciem roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie prowadzonych robót drogowych,
6)  zgłaszanie Zamawiającemu i jego przedstawicielowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) zakończenie etapu robót do odbioru częściowego oraz odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu,
7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,
8) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
9) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i zagospodarować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 7 
ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

2. Podwykonawstwo

1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych wymienionych w ofercie z podwykonawcom/cami.

2) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, lub jego przedstawicieli albo pracowników w takim samym zakresie jak za działania swoje.
3) Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu w formie pisemnej wszelkich  informacji o zawieranych umowach o podwykonawstwo, dotyczących wykonania przedmiotowego zamówienia.

4) Jeśli Wykonawca zawrze w wykonaniu przedmiotowego zamówienia umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i bez przekazania formalnego zawiadomienia w tym zakresie, Zamawiający uzyskując informację o tym  może zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw, zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć umowę, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy, który

wykonywał pracę na rzecz Wykonawcy.

5) Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę, Wykonawca będzie  pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania  części robót.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie w zakresie spraw przebudowy drogi będzie kierownik budowy …………..…………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie ……………………………… i specjalności ………………..…………………………., tel. kom. do kontaktu …...………………………………….,

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię uprawnień kierownika budowy oraz jego aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan ……………………………………………, tel. kom. ….…………………………………………,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie branży drogowej i specjalności …………………………………………   tel. kom. …...…………………………………...,
3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r.,  poz. 290 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 9

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy na okres ………….… miesięcy.
2. Wykonawca na dzień pozytywnego, końcowego odbioru robót winien złożyć  Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.
3. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania gotowego obiektu Zamawiającemu.

4. Bieg terminu gwarancji  i rękojmi liczy się od daty pozytywnego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Jeżeli warunki gwarancji nie zostaną określone w oświadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej), Zamawiający i Wykonawca będą realizować uprawnienia i obowiązki gwarancyjne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia gwarancyjnego (karty  gwarancyjnej) warunki w nim zawarte nie mogą być mniej korzystne niż przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedaży.
7. W okresie obowiązywania gwarancji  jakości Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

8. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady fizyczne, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót.

§ 10

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami - z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Wykonawca oświadcza, że powierzy na podstawie zaakceptowanych umów następującym podwykonawcom

1) …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…

2) …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…

3) …………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
części zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…

3. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany przy czym podwykonawca, lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (nie może być dłuższy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego ustalony w niniejszej umowie), potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego.

Jeżeli Zamawiający w terminie do 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

6. W przypadku zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W tym przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5, zdanie drugie.

7. Pisemne zastrzeżenia do projektu przedłożonej Zamawiającemu umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą mogą dotyczyć w szczególności:

a)   niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b)   ustalenia terminu zapłaty wynagrodzenia dłuższego niż określony w ust. 4.

8. Za działania podwykonawców, lub dalszych podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania własne.

9. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa w ust. 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane dotyczące wykonania części przedmiotowej umowy w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.

11. Zamawiający, w terminie do 3 dni od dnia przedłożenia umowy, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust.11, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 1,0% wartości umowy brutto w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego dla zadania oraz umów o podwykonawstwo.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wys. 1% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

15. Zapisy ust. 3 -14 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

16. Do zawarcia przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą o wartości niższej niż ww. w ust. 13 wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 3 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę lub podwykonawcę umowy odpowiednio z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą  jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Jeżeli Wykonawca nie wystąpi do Zamawiającego o zgodę, o której mowa wyżej Wykonawca lub podwykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy.

§ 11

ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI PODWYKONAWCÓW

1  W przypadku realizacji części przedmiotu niniejszej umowy przez podwykonawcę bądź dalszego podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty finansowe potwierdzające uregulowanie należności wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą bądź dalszym podwykonawcą.

2. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcom i o zapłatach dla podwykonawców, a wraz z fakturą za wykonane roboty przedstawi Zamawiającemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwotę należną podwykonawcom.

3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę niniejszego zamówienia.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 5 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,
albo

2)   złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,

albo

3)   dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie domagał się zapłaty wynagrodzenia w części przekazanej bezpośrednio podwykonawcy.

9. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

10. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi podwykonawcami zobowiązani są zastrzec postanowienie, iż Zamawiający ma prawo wglądu w dokumenty finansowe podwykonawców lub dalszych podwykonawców i żądania przedstawiania na każde żądanie Zamawiającego dowodów zapłaty należnego podwykonawcom wynagrodzenia.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ……………… 2017r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………….. złotych (słownie: …………………………………………………………………………), w formie ………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w PKO BP O/ Nowy Tomyśl  o nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

3. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu gwarancji za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji za wady.

4. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 13

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót – wykonania przedmiotu umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 14

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są kompletne etapy przebudowy oraz elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) receptury dla zastosowanej do wykonania przedmiotu umowy mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

2) świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości dla mieszanki mineralno asfaltowej,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości  wystawione przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, dokumenty te mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

4. Wykonawca na dzień pozytywnego, końcowego odbioru robót złoży Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć umowne wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 15

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowana zmianą przepisów prawa podatkowego mającego wpływ na wysokość podatku VAT.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia  okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

5. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o ilość robót niewykonanych na bazie kosztowej wskazanej w kosztorysie ofertowym. Ewentualne wyłączenia robót, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inwestora nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności. Za roboty wyłączone, strony ustalają wartość wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych i wskaźników, określonych w kosztorysie ofertowym, sprawdzonego i zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Wystąpienie robót zamiennych: ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności.

7. Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności na etapie planowania przedmiotowych robót i przygotowania ofert, ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w dniu następnym od zaistnienia przyczyn do wykonania robot dodatkowych (zweryfikowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego), poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

9. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego.

§ 16

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania

protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 17

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 
  ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

5. Wykaz załączników do umowy :

1) Oferta Wykonawcy.

2) SIWZ wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia.

...................................................................  			............................................................................
 	       Wykonawca 					          		Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………..……………………………………………..…