RG/J/3410/RKS-04/10                             - projekt umowy -                                                załącznik nr 4

UMOWA  NR …./10

„Remont kapitalny sali gimnastycznej w Lwówku, ul. Szkolna.”

Zawarta w dniu ………………………….. 2010 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 0-61

4414212, NIP 788-11-31-348 w osobie :

Rafała Mroczkiewicza – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(wykonawca przedstawi dokument przed podpisaniem umowy)

Umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. RG/J/3410/RKS-04/10 z dnia …………………… 2010r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu remontowych robót budowlanych w sali gimnastycznej mieszczącej się przy szkole podstawowej w Lwówku (adres ulica Szkolna 4), elewacja frontowa budynku sali usytuowana od strony ulicy Ratuszowej, na dz. nr ewid. 349/2, 349/3.                                                                            Zadnie dofinansowane z pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie.

Podstawa wykonywania robót: zgłoszenie zamiaru wykonywania remontowych robót budowlanych w budynku sali, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dn. 03.02.2010r.

Zakres robót do wykonania skrócony opis:                                                                                                         1) remont kapitalny dachu;                                                                                                                                     - rozebranie istniejącego pokrycia dachowego wraz z całym osprzętem dachu (opierzenia, rynny, instalacja odgromowa, ołacenie, ocieplenie dachu, podsufitka z boazerii drewnianej),                                                         - odsłonięcie drewnianej konstrukcji dachu, sprawdzenie jej stanu, ewentualne naprawy, zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych przed działaniem ognia, grzybów i pleśni oraz owadów – szkodników drewna,                                                                                                                     - zamontowanie ołacenia z kształtowników stalowych,                                                                                              - zamontowanie pokrycia dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o odpowiedniej nośności do konstrukcji i nachylenia dachu (w okładzinach z blachy stalowej ocynkowanej z lakierem poliestrowym, spełniającym w odniesieniu do budynku użyteczności publicznej wskaźnik przenikania ciepła), kolor płyt dachowych z zewnątrz do uzgodnienia z zamawiającym w zakresie oferowanym przez producentów, od spodu z gładką, jasna powierzchnią spełniająca rolę sufitu,                                                 - kompletne zamontowanie osprzętu dach (opierzenia, rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa),                                                - odbudowa instalacji odgromowej z przeprowadzeniem badań sprawdzających, z uzyskaniem pozytywnych wyników,                                                                                                                                   2) roboty wewnętrzne pomieszczenia sali;                                                                                                               - roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia sali, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z osprzętem, rozebranie obicia ścian z płyt paździerzowych, rozebranie płyty podłogowej sali gimnastycznej,                         - wykonanie warstw podbudowy posadzki oraz betonowej, zbrojonej posadzki właściwej po dociepleniu i wyizolowaniu, wykonanie posadzki płyty z desek klejonych typu „Bar” z wykończeniem i pomalowaniem linii do siatkówki i koszykówki,                                                                                                        - montaż atestowanej konstrukcji do koszykówki (komplet), uchylnej składanej na bok wysięg 120cm, mocowanej do ścian, montaż zestawu do siatkówki (komplet),                                                                                                                                                                           - osadzenie nowej stolarki okiennej z pcv wraz z zabezpieczającymi kratami oraz drzwiowej w pomieszczeniu sali gimnastycznej (drzwi drewniane o indywidualnych wymiarach), wejście z sali do kantorka – drzwi typowe 90,                                                                                                                                     - wykonanie docieplenia wewnętrznego ścian od strony ul. Ratuszowej i 3-maja, z wełny mineralnej na rusztowaniu z listew drewnianych, ocieplone ściany wentylowane grawitacyjnie,                                                    - wykończenie wszystkich ścian od wewnątrz płytami HDF 16mm, na ruszcie drewnianym,                                                   - roboty malarskie                                                                                                                                                        3) roboty elektryczne – instalacja wewnętrzna;                                                                                                     - kompletna wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej z zamontowaniem nowej rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami, - montaż oświetlenia sali gimnastycznej,                                                                       - wykonanie badań sprawdzających z uzyskaniem pozytywnego wyniku

Uwagi:

1) szczegółowe zakresy robót w poszczególnych grupach określają dołączone przedmiary robót do wykonania,

2) sporządzenie oferty wymaga obligatoryjnego zapoznania się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie (dokonanie wizji lokalnej z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających) i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowych pracach remontowych,                                                                     przedmiar robót został przygotowany w oparciu przewidywania fachowców bez możliwości dokonania punktowych rozbiórek elementów budynku – czy to dachu, czy podłogi (czynny obiekt).                                  3) z uwagi na wykonywanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wszystkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uściślone w załączonej dokumentacji będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych, w przypadku wątpliwości w przyjętym rozwiązaniu remontu dachu, po dokonanej rozbiórce Zamawiający na swój koszt zatrudni konstruktora, który określi prawidłowość rozwiązań i dokona stosownych obliczeń statycznych wskazując metodę wykonania, materiały i technologię, Wykonawca zobligowany będzie do wykonania robót wskazanych przez konstruktora w zakresie robot zamiennych czy koniecznych do wykonania,                                                                                                                                                                                                   4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego rozszerzenia do wysokości środków zabezpieczonych na te zadanie w budżecie gminy Lwówek na 2010r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba),                                                                                                                  5) jeżeli w przedmiotowej dokumentacji do wykonania tego zadania zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały wskazujące na konkretnego producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania lub materiały, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego przedmiotu zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii na temat przyjętych przez siebie rozwiązań i materiałów.

Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi umowy:                                                                                 1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba),                                                              2) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratora obiektu,                                                                                                                           3) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

Inne informacje związane z przedmiotem umowy:

1) przedmiot umowy należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż.,                                                                                             2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy              (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub konstruktora, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Zamawiającego), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciąża Wykonawcę,                                                                                                             3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………….. 2010r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie do 31 śierpnia 2010r.

3. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane

strony o rozpoczęciu robót.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie jednoetapowo.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy w zakresach wymienionych w ustępach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia,

3) Zmiany osobowe,

4) Pozostałe zmiany.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej:

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego  przedmiotu umowy, wyszczególnionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego i złożonej oferty.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie jednoetapowo.

4. Faktura za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiana po wykonaniu wszystkich robót i pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu wykonania i odbioru robót przy udziale zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktura płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………...

nr …………………………………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, (w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę

.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbioru końcowego przedmiotu umowy,

d) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

b) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy (w tym poboru wody i energii elektrycznej),   z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

c) pełnego ubezpieczenia budowy w zakresie oc,

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w przypadku takiej potrzeby),

e) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód,

f) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

g) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

h) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót,

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ……………………………..    posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w zakresie konstrukcji budowlanych.

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy wraz z aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował   pan ………………………………, oraz inspektor nadzoru pan …………………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę

1) świadectwa wykonanych badań i sprawdzeń,

2) deklaracje zgodności, lub świadectwo jakości,

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot dla indywidualnego zadania.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2010r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ……………. złotych (słownie: ……………………………..

.........................................................................................), w formie …………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. (Dz. U. z 24 lipca 2002r., Nr 115, poz. 1002).

3. Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub     gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania przedmiotu umowy).

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania przedmiotu umowy),

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są roboty zanikające i ulegające zakryciu.                                  2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokóły z badań i sprawdzeń, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN, a także gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia,

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy w zakresach wymienionych w ustępach:

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia,

3) Zmiany osobowe,

4) Pozostałe zmiany.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań mownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170 poz. 1217 oraz Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003r. ze zm.) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie.

3. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

4. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

5. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, drugi Wykonawca.

6. Wykaz załączników do umowy :

1) Oferta Wykonawcy.

2) SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

..................................                                          ..........................................

(Zamawiający)                                                         (Wykonawca)

Uwaga : Wykonawca parafując wszystkie strony umowy akceptuje jej projekt.

Ewentualne uwagi do projektu umowy : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….