- projekt umowy -                                      						załącznik nr 4

do sprawy nr RG.271.03.01.2011.ZJ

UMOWA  NR …./11

Zawarta w dniu ………………………….. 2011 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 61 4414212,                 NIP 788-191-67-47 w osobie :

……………………………  – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

(wykonawca przedstawi aktualny dokument do wglądu przed podpisaniem umowy)

Umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. ………………………………… z dnia …………………… 2011r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

wykonaniu drogowych robót budowlanych na zadanie pn.: Przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice, gmina Lwówek, etap II (od km. 0+700 – 1+500 = 0,800km) w gminie  Lwówek, które zostały przedstawione w skróconym projekcie budowlanym – dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w dołączonym przedmiarze robót do wykonania.                                                                                                                                       Przebudowa odcinka drogi gminnej odbywać się będzie na działkach o nr. ewid. 148, 192 w obrębie wsi Komorowo. Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 28.02.2011r.

Etap II zakresu robót do wykonania:

1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,800km,

2) mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego na szerokości 4,30m – 3440m2

3) profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym GRH z zagęszczeniem mechanicznym, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm – 172m3,

4) skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 3440m2,

5) mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 206Mg,

6) mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 3200m2.

7) ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntu śred. grub. 10cm – 1600m2,

8) roboty ziemne wyk. koparkami w gruncie kat. II z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km (całkowita odl. odwozu 2km) – 160m3,

2. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:                                                                     1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba),                                                                   2) obsługa geodezyjna przedsięwzięcia i inwentaryzacja powykonawcza (2egz.),                                                                                                                                                                            3) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja techniczna (skrócony projekt budowlany) i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

4) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,                                                                                                                                                    5) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

6) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe.

3. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż.,                                                                                            2) Wykonawca zapewnia;                                                                                                                           - materiały i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie,                 - urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń  obciąża Wykonawcę),                                                                                                          3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego,

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………….. 2011r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie do 30 czerwca 2011r.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w jednym etapie obejmującym całe zadanie.

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

5. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane

strony o rozpoczęciu robót.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do

przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej:

netto : …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia w poszczególnych zadaniach częściowych, wyszczególnionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru i złożonej oferty.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi w jednym etapie,

odnoszącym się do całego zadania..

4. Faktura za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiona, po wykonaniu wszystkich robót z zadania i po pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

5. Faktura płatna w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………...

nr …………………………………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) przekazania terenu budowy w terminie do 7. dni od podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonywania odbiorów końcowych przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań,

d) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

b) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

c) pełnego ubezpieczenia budowy,

d) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

e) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie przebudowy drogi,

f) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

g) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

h) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót,

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy ……………………………..    posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności budowy dróg w zakresie  ……………………………….

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy oraz aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował   pan Krzysztof Pacholak, oraz inspektor nadzoru pan …………………………………………………. posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w specjalności budowy dróg.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

1) receptury dla zastosowanej do wykonania poszczególnych zadań mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

2) oraz świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości mieszanki mineralno asfaltowej,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, (ww dokumenty winny być podpisane przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla danego zadania z przedmiotu zamówienia i mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót dla indywidualnego zadania.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot dla indywidualnego zadania.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2010r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ……………. złotych (słownie: ……………………………..

.........................................................................................), w formie …………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. (Dz. U. z 24 lipca 2002r., Nr 115, poz. 1002).

3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w ……………………………….. o Nr ………………………………......

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub     gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

7. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia,

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

5. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań mownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170 poz. 1217 oraz Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, drugi Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

..................................                                          ..........................................

(Zamawiający)                                                         (Wykonawca)

Uwaga : parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt   ………………………………….

Ewentualne uwagi do projektu umowy : ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………