- projekt umowy do sprawy nr RG.271.14.01.2011.ZJ -                                         Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA  NR …./2011

Zawarta w dniu ………………………….. 2011 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 61 4414212,                 NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza  – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku takiej potrzeby Wykonawca przedstawi aktualny dokument do wglądu przed podpisaniem umowy), zostaje zawarta

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. ………………………………… z dnia …………………… 2011r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na:

wykonaniu drogowych robót budowlanych w :

zadaniu I pn.; Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej – w miejscowości Konin gmina Lwówek, które odbywać się będzie na działkach nr ewid. 83/1, 83/2 i 155, obręb wsi Konin, gmina Lwówek,

oraz w :

zadaniu II pn.; przebudowa drogi gminnej – ul. Przemysłowej w Zębowie – etap II, które odbywać się będzie na działkach nr ewid. 382, obręb wsi Zębowo, gmina Lwówek. Zarządcą i właścicielem przedmiotowych dróg jest gmina Lwówek.

2. Z uwagi na to że przedmiotowe roboty wykonywane będą na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dla zadania I z dn. 16.06.2011r., a dla zadania II z dnia 23.03.2010r., zamawiający oświadcza, że nie posiada dla tych zadań projektów budowlanych, a poszczególne zakresy robót do wykonania w zadaniach zostały przedstawione w;                                                                                                                                                 1) dla zadania I w opisie technicznym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, mapach w planie orientacyjnym, oraz w szkicu sytuacyjnym, w rysunkach przekroju poprzecznego drogi oraz w przedmiarze robót do wykonania,   skróconym projekcie budowlanym – dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w dołączonym przedmiarze robót do wykonania,

2) dla zadana II w charakterystyce robót do wykonania, mapach – szkicach sytuacyjnych, rysunku przekroju poprzecznego drogi oraz w przedmiarach robót do wykonania.

3. Zakresy robót do wykonania:

1) Zakres robót do wykonania w zadaniu I - przebudowy nawierzchni odcinka drogi gminnej – w miejscowości Konin to;                                                                                                                                                  1/ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – dł. 0,236km,                                                           2/ rozebranie istniejących obrzeży betonowych – dł. 41,0m,                                                                                3/ wykonanie ławy betonowej pod krawężnik z oporem – 1,84m3,                                                                                       4/ ułożenie krawężników drogowych 15x30 – 41m,                                                                                            5/ mechaniczne wykonanie koryta drogi na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głęb. 35cm na powierzchni – 1777,0m2,                                                                                                               6/ roboty ziemne w gruncie kat. III z wywozem nadmiaru urobku z koryta na odl. do 1km – 622,0m3,                           7/ wykonanie i mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku – gr. Warstwy po zagęszczeniu 10cm na powierzchni – 1777,0m2                                                                                                     8/ wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzobetonu z zagęszczeniem mechanicznym, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm – na powierzchni 1777,0m2,                                                                                9/ wykonanie górnej warstwy podbudowy z frezu asfaltowego o gr. 10cm,                                                          10/ skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1777m2.

2) Zakres robót do wykonania w zadaniu II - przebudowy drogi gminnej – ul. Przemysłowej w Zębowie – etap II, gmina Lwówek to;

1/ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,

2/ mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy, wyrównanie tłuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczenie mechaniczne – średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 8cm na powierzchni 1860,0m2 – 148,0m3,

3/ skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1860,0m2,

4/ mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 112t,

5/ mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 1860,0m2.

6/ ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntu średnia grubość uzupełnienia 10cm – 588m2,

7/ roboty ziemne wyk. koparkami w gruncie kat. II z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 5km – 55,8m3,

4. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:                                                                     1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba),                                                                   2) obsługa geodezyjna przedsięwzięcia i inwentaryzacja powykonawcza (2egz.),                                                                                                                                                                            3) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja techniczna (skrócony projekt budowlany) i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

4) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,                                                                                                                                                    5) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.

6) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe.

5. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż.,                                                                                            2) Wykonawca zapewnia;                                                                                                                           - materiały i niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie,                 - urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń  obciąża Wykonawcę),                                                                                                          3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje, zagospodaruje  i przywróci do stanu pierwotnego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………….. 2011r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie do 14 października 2011r.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w jednym etapie obejmującym całe zadanie.

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

5. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane

strony o rozpoczęciu robót.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do

przedłożonej Oferty przez Wykonawcę wynoszącej w:

zadaniu I pn.; Przebudowa nawierzchni odcinka drogi gminnej – w miejscowości Konin gmina Lwówek, za cenę;

netto : ……………………. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

w:

zadaniu II pn.; przebudowa drogi gminnej – ul. Przemysłowej w Zębowie – etap II, za cenę

netto: …………………….. złotych plus podatek VAT w wysokości …….% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia w zadaniach częściowych, wyszczególnionego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i jej załącznikach, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru i złożonej oferty.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi w jednym etapie,

odnoszącym się do całego zadania (oddzielnie dla zadania I i oddzielnie dla zadania II).

4. Faktura za wykonany przedmiot umowy (za zadanie) będzie wystawiona, po wykonaniu wszystkich robót z danego zadania i po pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

5. Faktura płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………...

nr …………………………………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do :

a) przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) dokonywania odbiorów końcowych przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań,

d) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do :

a) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

b) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

c) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

d) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie przebudowy drogi,

e) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

f) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

g) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót,

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie w zakresie spraw przebudowy dróg będzie kierownik budowy …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie …………………………………… i specjalności ……………………………….……………………………….,

zam. ...........................................................................tel. kom. …...……………………………………….,

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy, oraz aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan Krzysztof Pacholak, tel. kom. ….…………………… ,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie …………………………………………..

i specjalności ……………………………………………… .   tel. kom. …...…………………………………...

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

1) receptury dla zastosowanej do wykonania poszczególnych zadań mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

2) oraz świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości mieszanki mineralno asfaltowej,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, (ww dokumenty winny być podpisane przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla danego zadania z przedmiotu zamówienia i mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot zamówienia, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót dla indywidualnego zadania.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot dla indywidualnego zadania.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2011r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ……………. złotych (słownie: ……………………………..

.........................................................................................), w formie …………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. (Dz. U. z 24 lipca 2002r., Nr 115, poz. 1002).

3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w ……………………………….. o Nr ………………………………......

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub     gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

7. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach (od wartości wynagrodzenia ofertowego brutto w zadaniu I, lub zadaniu II, lub od wartości brutto zadania I i II razem):

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru - umowy po raz drugi.

5. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w

okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań mownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, drugi Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

...........................................................................   	          ................................................................

Zamawiający                                              	                   Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

………………………………………………………

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………