Załącznik Nr 4 do siwz

do sprawy nr RG.271.04.01.2011.ZJ

- projekt umowy -

U M O W A   NR…/11

zawarta w dniu ……………………… 2011 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku pomiędzy:

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Lwówku z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64 – 310 Lwówek, tel. 61 44 14024, NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza  – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwaną w dalszej części umowy  Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………..… z siedzibą …………………………………………………………………………………………………………………......

reprezentowanym przez

………………………………………………………………………

działającym na podstawie ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….

(wykonawca przedstawi aktualny dokument do wglądu przed podpisaniem umowy)

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

Umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), protokół postępowania o zamówienie publiczne                nr. ………………………………… z dnia …………………… 2011r.

§ 2

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania usługi – roboty oraz dostawy pn.:

„Remont gruntowych dróg gminnych – równanie i profilowanie mechaniczne oraz zagęszczanie przez wałowanie wraz z dostawą kruszywa betonowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych z terenu Miasta i Gminy Lwówek”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu gruntowych dróg gminnych, na terenie Miasta i Gminy Lwówek polegającym na mechanicznym równaniu i profilowaniu  z zagęszczaniem nawierzchni przez wałowanie walcem kołowym, wraz z dojazdem na miejsce wykonywania robót i powrotem do miejsca garażowania.                                                                                                                                                           1) Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieutwardzonych nawierzchni gruntowych dróg gminnych podlegających równaniu (profilowaniu) mechanicznemu równiarką samojezdną w okresie obowiązywania umowy wynosi ogółem ca  600.000m2,  w tym :                                                                                                                            - gminne drogi wiejskie – ca 250.000m2                                                                                                                        - gminne drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 350.000m2

2) Równanie dróg podzielono na:                                                                                                                                       - równanie wiosenne                                                                                                                                                            drogi wiejskie – ca 250.000m2                                                                                                                                               drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 350.000m2                                                                    - równanie jesienne                                                                                                                                                drogi wiejskie – 80.000m2                                                                                                                                             drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 120.000m2                                                                     3) Z powyższego wynika, że przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia gruntowych dróg gminnych podlegających równaniu (profilowaniu) mechanicznemu równiarką samojezdną w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy wynosi ogółem ca 800.000m2

2. Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia gruntowych dróg gminnych podlegających zagęszczeniu przez wałowanie, drogowym walcem kołowym w okresie obowiązywania umowy wynosi ca 10% wszystkich dróg gruntowych podlegających równaniu (profilowaniu)  i równa się powierzchni  – ca 80.000m2

Uwaga:                                                                                                                                                                   wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia się bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego na równanie i profilowanie mechaniczne oraz zagęszczanie przez wałowanie wraz z dostawą tłucznia betonowego bieżącego utrzymania dróg gminnych w okresie obowiązywania umowy.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:                                                                                                          1) dojazd na miejsce wykonywania usługi i powrót do miejsca garażowania,(koszt dojazdów i powrotów do miejsca garażowania musi być wliczony w cenę jednostkową za wykonanie usługi),                                                                                                        2) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych oraz usuwanie „warkoczy” ziemnych równiarka samojezdną,                                                                                                                                                          3) usuwanie z drogi kamieni, cegieł, drutów itp. i ich wywóz w miejsce składowania odpadów stałych, (Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania usuniętych z profilowania dróg kamieni, cegieł, drutów itp.)                                                                                                                                                           4) zagęszczanie dróg gruntowych przez wałowanie drogowym walcem kołowym wyprofilowanych nawierzchni – w zależności od potrzeb i uzgodnień z Zamawiającym.

4. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także dostawa tłucznia betonowego (niesortowanego gruzu betonowego pochodzącego z recyklingu) w ilości ca 1.700ton z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2011 roku.

5. Parametry kruszywa betonowego podlegającego dostawie:                                                                                        1) dopuszcza do wbudowania tylko i wyłącznie gruzobeton o frakcji 0 - 63, zastosowane kruszywo musi odpowiadać normie PN-S02205/98,

2) materiał nie może zawierać elementów metalowych, szkła, oraz innych elementów stanowiących niebezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszych,

3) niedopuszczalna jest obecność w gruzobetonie elementów z eternitu i innych niebezpiecznych dla środowiska,

4) dostawy zamówienia będą realizowane systematycznie od podpisania umowy, zgodnie ze zleceniami zamawiającego wg bieżących potrzeb, na wskazane drogi gminny Lwówek,

5) dostawy mają być realizowane samochodami samowyładowczymi z tylnym wyładunkiem o ładowności od 15 do 30ton, umożliwiający sukcesywny i w miarę równomierny rozładunek bezpośrednio na drodze,

6) koszt załadunku, transportu i rozładunku musi być wliczony w cenę jednostkową dostawy kruszywa,

7) w przypadku stwierdzenia niewłaściwych parametrów kruszywa, wykonawca zobowiązany będzie usunąć nawieziony materiał drogowy na własny koszt i dokona wymiany na prawidłowy,

8) w dostawach kruszywa mogą wystąpić jednostkowe dostawy innych materiałów (np.: żużel, mieszanki piasku i żwiru, otoczaki, tłuczeń kamienny), których zamawiana, ewentualna ilość i cena będzie przedmiotem bieżącej negocjacji z Wykonawcą.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót drogowych .                                                                  1) Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót drogowych będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia.                                                                                                               2)  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót związanych z równaniem i wałowaniem dróg, a także dostawą kruszywa betonowego. Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt.

§ 3

1. Termin wykonania zamówienia (czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy), rozpoczęcie robót po podpisaniu umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Tryb zlecania i wykonania robót drogowych                                                                                                                 1) Każdorazowe zlecenie wykonania równania drogi nastąpi telefonicznie i niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.                                                                                                                                         2) Zamawiający i Wykonawca przed przystąpieniem do robót drogowych dokonają wizji lokalnej w terenie.                                                                                                                                                                   3) Wykonawca zobowiązany będzie do:                                                                                                                  - określenia przybliżonego terminu wykonania robót drogowych,                                                                          - podjęcia robót drogowych w ciągu 2 dni roboczych po dokonanej wizji lokalnej w terenie.

§ 4

1. Zamawiający ustanawia do nadzoru i kontaktu z Wykonawcą przedstawiciela Zamawiającego w osobie: …………………………………………………………………………………………………………………. …………..

2. Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela w osobie: ………………………………………………..……, odpowiedzialnego za terminowe i prawidłowe wykonanie robót.

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się:

- wykonać przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami, zasadami  drogowej sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy,

- przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego,

- prowadzić roboty w sposób niepowodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas wykonywania robót,

- prowadzić roboty drogowe w sposób zapewniający prawidłową organizację ruchu drogowego, dającą mieszkańcom możliwość dojazdu do poszczególnych nieruchomości,

2. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót drogowych Wykonawca odpowiada za zorganizowanie swojego zaplecza, utrzymanie ładu i porządku w miejscach wykonywania robót. W przypadku zaniechania czynności porządkowych mogą one zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

3. Wykonawca po zakończeniu robót drogowych niezwłocznie usunie poza teren budowy wszystkie urządzenia tymczasowego zaplecza itp. oraz uporządkuje cały teren budowy i miejsca prowadzenia robót.

§ 6

1.  Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz dokonanym wyborem oferty Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ilościowo – kosztowe rozliczane w oparciu o ryczałtowe ceny jednostkowe za:

1)  wykonanie 1m2 równania, profilowania drogi gruntowej,

netto : …………………. złotych + podatek VAT w wysokości ……… .% to jest ………………. zł/1m2.

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2)  dostawę 1tony kruszywa betonowego wg specyfikacja zgodnej z siwz,

netto : …………………. złotych + podatek VAT w wysokości ……… .% to jest ………………. złotych.

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

3)  wykonanie 1m2 zagęszczania przez wałowanie drogowym walcem kołowym wyprofilowanych nawierzchni dróg gruntowych,

netto : …………………. złotych + podatek VAT w wysokości ……… .% to jest ………………. złotych.

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie za równanie – profilowanie mechaniczne dróg będzie stanowiło iloczyn cen jednostkowych brutto wymienionych w ust. 1 i  ilości m² powierzchni wykonanego równania – profilowania lub zagęszczania  dróg gruntowych.

3. Ceny jednostkowe wymienione w ust. 1 obejmują podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wynagrodzenie ustalone  w ust. 1 obejmuje całość kosztów wykonanych usług (robót drogowych)  i wydatków niezbędnych do wykonania 1 m² równania – profilowania mechanicznego nawierzchni dróg oraz jej zagęszczania oraz dostawy 1tony kruszywa betonowego i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

5. Rozliczenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia odbywać się będą fakturami częściowymi wystawianymi w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym roboty drogowe zostały wykonane. Do wystawionej faktury Wykonawca załączy kopie protokołów odbioru ze szczegółowym obmiarem wykonanych robót drogowych.

7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie 14 dni licząc od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT , zaakceptowanej przez Zamawiającego i doręczonej do jego siedziby.

8. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna na konto Wykonawcy w banku

…………………………………… Nr konta:  …………………………………………………….…

9. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń uwzględniających postanowienia § 6 umowy strony oświadczają co, następuje :

a) Gmina Lwówek jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) NIP 788-191-67-47.

b) Wykonawca jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym w ………………….………; posiada nadany NIP: …………..……….  i jest upoważniony do wystawienia faktury VAT.

10. W razie opóźnienia płatności wynikających z niniejszej umowy należnych Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych.

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia na okres 3 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

2. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.

3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad i usterek w wykonanym przedmiocie zamówienia, udzielone gwarancje  podlegają przedłużeniu o czas przeprowadzanych napraw.

Za czas naprawy (usunięcie wad i usterek) strony umowy przyjmują okres od dnia zgłoszenia wady lub usterki do dnia jej usunięcia i zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę.

4. Warunkiem wykonywania uprawnień przez Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości jest złożenie pisemnej reklamacji do Wykonawcy.

5. Strony umowy przed upływem terminu gwarancji jakości dokonają protokólarnego przeglądu gwarancyjnego przedmiotu zamówienia a stwierdzone wówczas usterki i wady Wykonawca usunie bezwarunkowo w terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach gwarancji.

§ 8

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umownych dochodzonych w następujących  przypadkach :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (600.000m2 x cena jednostkowa przyjęta z oferty Wykonawcy) za każdy dzień zwłoki licząc od terminu:

- rozpoczęcia robót drogowych po sporządzeniu protokółu przekazania terenu robót drogowych.

- umownego zakończenia robót, wskazanego z odpowiednim wyprzedzeniem przez Zamawiającego,

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (600.000m2 x cena jednostkowa przyjęta z oferty Wykonawcy) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 5% wynagrodzenia umownego (600.000m2 x cena jednostkowa przyjęta z oferty Wykonawcy) za całość przedmiotu zamówienia .

2. Kary umowne powinny być zapłacone w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.

3.  Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.

4.  Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach na zasadach określonych w art. 145 Prawo Zamówień Publicznych.

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu już wykonanej części umowy.

§ 10

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 11

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jak i Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia przez Zamawiającego do Wykonawcy.

3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 5 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową i dochodzenia roszczeń do pełnej wysokości.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpatrywał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

- Kodeksu cywilnego,

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zm.)

- ustawy Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

- innych uregulowań prawnych związanych z przedmiotem zamówienia.

§ 13

Umowę niniejszą sporządza się w  trzech egzemplarzach, jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający

...................................................                                          ........................................................

(Zamawiający)                                                                       (Wykonawca)

Uwaga : parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt   …………………………….…………………….

Ewentualne uwagi do projektu umowy : ……………………………………………………….…………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………