- projekt umowy -                                      					załącznik nr 4 do siwz

do sprawy nr RG.271.12.01.2011.ZJ

UMOWA  NR …./11

„Odnowa wsi Pakosław poprzez modernizację boisk sportowych”

Projekt dofinansowany w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.

Zawarta w dniu ………………………….. 2011 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 4414024, fax. 61 4414212, 
NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Wykonawca  przedstawi aktualny dokument uprawniający go, do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy, od Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą  zarejestrowaną w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, nie wymaga się przedstawienia dokumentu do występowania w obrocie prawnym) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. ……………………. z dnia …………………… 2011r.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na

wykonaniu modernizacji terenu na działce nr ewid. 430/1 będącej własnością gminy Lwówek leżącej w obrębie wsi Pakosław, w podziale na zadania i grupy:

1) zadanie I;

- wykonanie placu zabaw – dostawa (sprzętu) z montażem, demontaż starych elementów,                                                                                             2) zadanie II;

1/ wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznej istniejącego boiska,                                                                                                                                                                                                         2/ remont boiska do piłki plażowej,                                                                                                                                3/ budowa chodnika,                                                                                                                                                   4/ remont nasypu ziemnego,                                                                                                                                     5/ budowa deptaka,                                                                                                                                                       6/ wyposażenie w sprzęt sportowy (dostawa z montażem),

2. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot do wykonania, przedmiarach robót do wykonania zweryfikowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie, a polegających na wykonaniu:

1) w zadaniu I; demontażu starych (metalowych), istniejących urządzeń placu zabaw i wymianie na nowe elementy drewniane (wg załączonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót),a w tym dostawie i montażu;                                                                                                                                      - zestawu na plac zabaw – 1kpl.,                                                                                                                               - karuzeli – 1kpl.,                                                                                                                                                      - huśtawki wahadłowej dwuosobowej – 2szt,                                                                                                                       - ławki parkowej – 3szt,                                                                                                                                            - regulaminu użytkowania placu zabaw – 1szt,                                                                                                                  - pomostu z belka ruchomą – 1szt,                                                                                                                              - piaskownicy – 1szt,                                                                                                                                                   - bujaka na sprężynie – 1szt,                                                                                                                                    - huśtawki typu ważka – 2szt,                                                                                                                                          - ścianki wspinaczkowej – 1szt,                                                                                                                        - kraty wspinaczkowej potrójnej – 1szt,

2) w zadaniu II;

1/ ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej (boisko do siatkówki, koszykówki, tenisa), a w tym;

- oczyszczenie istniejącej warstwy asfaltowej 38x18m = 684m2,                                                                 - wykonanie warstwy profilującej z betonu asfaltowego w ilości 100kg/m2 - 684m2,                                                        - wykonanie warstwy ścieralnej 100kg/m2 – 684m2,                                                                                                 - osadzenie tulei do montażu konstrukcji do koszykówki (4szt),                                                                          - dostawa słupków do siatkówki (2szt), słupków do tenisa (2szt),                                                                              - malowanie linii boisk do siatkówki, koszykówki, tenisa,

2/ wykonaniu boiska do piłki plażowej, a w tym;

- rozebrani istniejącej 3cm nawierzchni asfaltowej ok. 22 x 11m = 242m2,                                                                 - wykonanie nasypu z piasku o grubości 35cm, ok. 242m2,                                                                                     - montaż tulei do mocowania słupków do siatkówki plażowej (2szt);

3/ wymianie sprzętu sportowego, a w tym dostawa i montaż;

- konstrukcji do koszykówki (1 kpl. – 2szt.),                                                                                                                          - zestawu do siatkówki (1 kpl.),                                                                                                                             - zestawu do piłki siatkowej (1 kpl.),                                                                                                                       - zestawu do tenisa (1 kpl.),                                                                                                                                            - zestawu bramek do piłki nożnej 5x2m (1 kpl. – 2szt.),

4/ wykonaniu dojścia do boisk z kostki betonowej, a w tym;

- wykoszenie terenu ok. 91 x 4m = 364m2,                                                                                                          - wykonanie koryta pod chodnik na gr. 20cm – ok. 181m2,                                                                                            - ustawienie obrzeży betonowych 100x20x6 – ok. 189mb,                                                                                                                 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 6cm – ok. 170m2,

5/ wykonaniu deptaku – dojścia pod scenę, a w tym;

- wykonanie koryta pod deptak ok. 80x3,5m=280m2,                                                                                            - ustawienie oporników betonowych 12x25 na ławie betonowej z oporem – ok. 160mb,                                           - wykonanie warstwy odsączającej z piasku 10cm – ok. 280m2,                                                                             - wykonanie naw. z kostki bet. 8cm na podbudowie betonowej 16cm – ok. 160m2,

6/ wykonaniu nowego uformowania kształtu nasypu zimowego wraz z zagospodarowaniem terenu zielenią, a w tym;

- wykoszenie skarp nasypu traw ok. 45x14= 630m2,                                                                                         - ręczne plantowanie poboczy – ok. 630m2.

3. Powyższe roboty będą wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.

4. Z uwagi na wykonanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę Zamawiający oświadcza, że nie posiada dokumentacji projektowej do tego zadania, wszystkie uzgodnienia dotyczące szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych.

5. Wykonawca oświadcza, że:

1) Dokonał wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarami robót, uznaje je za wystarczające i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

2) Uzyskał wszelkie i niezbędne informacje, które były konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia, co do ilości i rodzaju robót oraz warunków realizacji jak również wszelkich utrudnień związanych z prowadzeniem prac będących przedmiotem zamówienia.

3) Sprawdził i zweryfikował zgodność przedmiaru robót ze stanem faktycznym, przeprowadził pomiary sprawdzające i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowych pracach  i ujął wszystkie niezbędne elementy i składniki mające wpływ na cenę przedmiotu umowy w zakresie każdego zadania.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia do wysokości środków zabezpieczonych na to zadanie (na te zadania) w budżecie gminy Lwówek na 2011r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba), jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty będzie większa niż wartość środków zabezpieczonych na to zadanie (na te zadania).

7. Jeżeli w przedstawionej dokumentacji do postępowania przetargowego (siwz, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót) zostały przedstawione wskazania techniczne, lub znaki towarowe, patenty lub pochodzenie z sugestią wskazująca na producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29, oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować zawsze inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych rozwiązań i materiałów (tj. o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane) dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii co do przyjętych przez siebie rozwiązań i materiałów (w przypadku takiej potrzeby).

8. Roboty tymczasowe i prace towarzyszące przedmiotowi umowy:    
1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba), przyjmując na siebie ryzyko prowadzenia robót w otwartym terenie,  
2) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych
przez administratorów uszkodzonych obiektów,

3) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, 
o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia,

9. Inne informacje związane z przedmiotem umowy:

1) przedmiot umowy należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów  bhp i p.poż., przy przestrzeganiu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane i z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy              (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Zamawiającego), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń i sprzętu do wykonywania robót obciąża Wykonawcę,                                                                                                                                                3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego i pojazdów, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy (na co winien posiadać potwierdzenie przyjęcia odpadów na legalne składowisko), a po zakończeniu robót teren budowy uporządkuje, zagospodaruje i przywróci do stanu pierwotnego,

5) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania, próby i sprawdzenia w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,
6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, oraz ewentualne zniszczenia infrastruktury technicznej, a związane bezpośrednio z prowadzonymi robotami.
7) Jeżeli w obszarze robót do wykonania zaistnieje zabudowana infrastruktura  (taka jak np.: zasuwy wodociągowe, hydranty p. poż., studnie  telekomunikacyjne oraz wpusty kanalizacyjne i studzienki rewizyjne), ich regulację należy wykonać zgodnie z warunkami gestorów sieci.
8) Wykonanie wszystkich utwardzanych powierzchni zawiera uregulowanie nachyleń i spadków wraz z możliwością odprowadzenia wód deszczowych z tych powierzchni.

9) Zamawiający bierze na siebie zakres prac obsługi geodezyjnej przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpi taka konieczność.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………….. 2011r.

2. Zakończenie robót określa się w wymaganym terminie (nie później niż) do 31 października 2011r.

3. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie jednoetapowo (dla każdego zadania oddzielnie).

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

5. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony zgodnie ustalają, że wymagany termin wykonania umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, badań i sprawdzeń dotyczących przedmiotu umowy.

§ 4

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców wymienionych w Ofercie (formularzu ofertowym zgodnie z art. 36, ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pzp), na warunkach wskazanych w trybie art. 647 k.c.

2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą/ami, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy/ów oraz przedłożyć projekt zawieranej z nim/i umowy, w celu pisemnej akceptacji Zamawiającego, każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga także pisemnej zgody Zamawiającego, w przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest także pisemna zgoda Zamawiającego.

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcy/com nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie tej części umowy, oraz za wszelkie szkody wynikłe z winy podwykonawcy/ów, Wykonawca odpowiada za wykonanie robót przez podwykonawcę/ów jak za wykonanie robót w zakresie własnym.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach na brak wyrażenia zgody na skorzystanie z usług danego podwykonawcy i ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu z nimi wszelkich zobowiązań i płatności oraz zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów następujące części zamówienia:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………………

§ 5

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe – do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., stosownie do złożonej Oferty przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wynoszącej:

1) za zadanie I;

kwota netto (zł)  ................................................ + podatek VAT (……….%) tj. ...................................(zł)

Cena kompletnego wykonania zadania brutto (zł.): ..................................................................................

słownie: .....................................................................................................................................................

2) za zadanie II;

kwota netto (zł)  ................................................ + podatek VAT (……….%) tj. ..................................(zł)

Cena kompletnego wykonania zadania brutto (zł.): ..................................................................................

słownie: .....................................................................................................................................................

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego  zadania z przedmiotu umowy – wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, wyszczególnione w dokumentacji do tego zadania, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości prac budowlanych objętych niniejszą umową, wynikających z wymogów sztuki budowlanej oraz przepisów prawa budowlanego.

3. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi jednoetapowo dla każdego zadania.

4. Faktura za wykonane zadanie - przedmiot umowy będzie wystawiana po wykonaniu wszystkich robót i pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego wykonania i odbioru robót przy udziale zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Faktura płatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, po podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ……………………………………… na konto Wykonawcy w banku ………………………... nr ……………………………………………..

6. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach przetargowych oraz niniejszej umowie, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i uważa się że zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w  § 5 ust 1 niniejszej umowy.

7. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania prac uzupełniających,  lub dodatkowych, bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy, których zakres nie przekroczy łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia (umowy), niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na podstawie protokołu konieczności, na dodatkowe zamówienie Zamawiającego (oddzielnej umowy), przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów kalkulacyjnych wynagrodzenia, określonych w ofercie.

8. Jako prace dodatkowe będą uznane wyłącznie takie prace, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a konieczność ich wykonania wystąpiła w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Podstawą rozliczenia finansowego robót dodatkowych stanowić będą dokumenty:

- protokół konieczności wykonania robót uzupełniających lub dodatkowych,

- odrębna dodatkowa umowa na roboty uzupełniające lub dodatkowe,

- protokół odbioru robót uzupełniających lub dodatkowych.

§ 6

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę. Zakres odpowiedzialności w ubezpieczeniu robót winien obejmować modernizowany obiekt – tereny budowy, w zakresie od zdarzeń losowych oraz na wypadek nieprzewidywalnych anomalii atmosferycznych (opady deszczu, ulewne nawałnice, opady gradu, nasilone wiatry i burze połączone z opadami).

.

§ 7

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od podpisania umowy,

2) przekazanie najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wszelkiej dostępnej Zamawiającemu dokumentacji,

3) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy w porozumieniu z Wykonawcą,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbioru końcowego częściowego i końcowego przedmiotu umowy,

6) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją, polskimi normami, zasadami

współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami prawa, stosując materiały

pierwszej jakości wolne od wad,

2) pełnienia funkcji koordynatora i odpowiedzialnego przed Zamawiającym w stosunku do robót

wykonywanych przez podwykonawców przez siebie zatrudnionych i za materiały przez nich

wbudowane,

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

4) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy (w tym poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia opłat związanych z ich poborem), z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

5) pełnego ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę, oraz od zdarzeń losowych wymienionych w § 6 ust.3,

6) sporządzenie przed przystąpieniem do budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku takiej potrzeby,

7) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru,

8) przerwania robót na żądanie Zamawiającego z uzasadnionej przyczyny oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

9) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

10) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

11) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

12) do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz że do wykonanych tych prac użyto atestowanych materiałów.

13) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie pan/i ………………………….,  posiadający/a uprawnienia budowlane nr ………………… w zakresie konstrukcji budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, tel. do kontaktu …………..……………….,

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania  poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa, wykonaniem przedmiotu umowy, inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego i powodujących jego obciążenia, a wynikających z decyzji inspektora nadzoru.

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, do kierowania budową i do kierowania robotami skierowany będzie personel wskazany w Ofercie Wykonawcy;

- kierownikiem budowy odpowiedzialnym z ramienia Wykonawcy będzie pan/i ..……………………………

posiadający/a uprawnienia budowlane nr ………………… w zakresie konstrukcji budowlanych w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, tel. do kontaktu ……………………………….,

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi kopie uprawnień kierownika budowy i aktualną przynależność do OIIB podpisaną za zgodność z oryginałem).

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

5. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował pan ………………………………………… tel. do kontaktu …………………………………..

§ 9

GWARANCJA  ORAZ  RĘKOJMIA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

1) świadectwa wykonanych badań i sprawdzeń (w przypadku takiej potrzeby),

2) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości, (ww dokumenty winny być podpisane przez kierownika budowy z określeniem tytułu dla zadania z przedmiotu zamówienia i mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),

3)  karty gwarancyjne zainstalowanego osprzętu i wbudowanych urządzeń dla dostaw

wyposażeniowych zgodnie z gwarancjami producentów,

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot umowy, na okres 36 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot dla indywidualnego zadania.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 10

CESJA

Zamawiający nie wyraża zgody na cesję praw, należności z wynagrodzenia i obowiązków wynikających z niniejszej umowy  przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2011r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………….. złotych (słownie: ………………………

……………………………………………………………………), w formie ……………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

3. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 7 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 12

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy dla wyszczególnionego zadania,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania przedmiotu umowy).

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania przedmiotu umowy),

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 13

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy – zadania, oraz elementy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru - umowy po raz drugi.

5. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 14

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności, listę możliwych zmian wyszczególniono w rozdziale XVI specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania, a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

§ 15

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)

wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do tego zadania.

Uwaga: parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt.

...........................................................................   	          ................................................................

Wykonawca   						        Zamawiający

kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………………………………

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………