- projekt umowy-			                                                              Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA  NR ….. /2012

Zawarta w dniu ……………………. 2012 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.: 61 4414024, fax.: 61 4414212,

NIP 788-191-67-47 w osobie:

Piotra Długosza – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… reprezentowany przez :

…………………….. – właściciela

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie :

(w przypadku takiej potrzeby Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) 
zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), protokół postępowania o zamówienie publiczne nr. RG.271.17.01.2011.ZJ

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na

budowie kompletnego budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku,  z dostawą wyposażenia i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania przedmiotowego obiektu zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

2. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku przedszkola wraz z wewnętrzną instalacją gazową, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, decyzja nr 888/2008 z dnia 09.12.2008r., oraz decyzję zamienną nr 857/2011 z dnia 13.12.20112r., (decyzja zamienna obejmuje zmianę projektu zagospodarowania działki, a w tym zwiększenie powierzchni zabudowy, zmianę układu sieci uzbrojenia terenu, oraz zmianę układu funkcjonalnego pomieszczeń, a w tym zmianę części pomieszczeń przedszkolnych na pomieszczenia pod działalność żłobka), z którymi Wykonawca zapoznał się przed zawarciem niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku przedszkola wraz z oddziałami żłobka w Lwówku, oraz wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uzyskał wszelkie informacje dotyczące przedmiotu umowy i nie składa do nich zastrzeżeń, dokonał wizji lokalnej w terenie, na miejscu wykonania robót.

4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze wykonane przez Pracownię projektową architektoniczno – budowlaną 
 mgr. inż. arch. Przemysław Sturgólewski z Kalisza. Teren inwestycji zlokalizowany jest w Lwówku przy ul. Świtalskiego, na działkach  nr ewid. 817/2, 817/3, 818/11, 818/12, 819/37, 819/38, 819/39, 819/40, które są własnością Gminy Lwówek.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji przetargowej, projekcie budowlanym, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz przestrzegania zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami) i przepisami wykonawczymi tej ustawy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w ilości szt. 3 i dostarczenia po zakończeniu robót dokumentów wymaganych przez Prawo Budowlane.

§ 3

HARMONOGRAM ROBÓT

1. Wykonawca sporządza niezwłocznie przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne etapy robót i terminy ich realizacji wraz z wynagrodzeniem należnym Wykonawcy za wykonane etapy.

2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, po akceptacji Zamawiającego jest załącznikiem do niniejszej umowy.

3. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizującej przedstawiony przez wykonawcę harmonogram, Wykonawca musi poinformować Zamawiającego o ich przyczynach w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Wykonawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego harmonogramu w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej istniejący harmonogram.

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.

§ 4

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalają terminy realizacji:

- rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy w dniu ...................................... 2012r.

- zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi (nie później niż) do dnia 28 czerwca 2013 r.

2. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie etapami, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

5. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

6. Strony zgodnie ustalają, że wymagany termin wykonania umowy obejmuje również okres przeznaczony na uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, badań i sprawdzeń dotyczących przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu uporządkowany i zagospodarowany  teren budowy.

8. Wszelkie terminy określone w mniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu  doręczenia pisma.

9. Wykonawca zobowiązany będzie, w terminie do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego i podpisaniu pozytywnego protokółu odbioru robót będących przedmiotem umowy  w imieniu Zamawiającego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z założeniem książki obiektu budowlanego.

§ 5

PODWYKONAWCY

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców wymienionych w Ofercie zgodnie z art. 36, ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych – Pzp), na warunkach wskazanych w trybie art. 647 k.c.

2. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą/ami, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy/ów oraz przedłożyć projekt zawieranej z nim/i umowy w celu pisemnej akceptacji Zamawiającego, każda zmiana umowy z podwykonawcą wymaga także pisemnej zgody Zamawiającego, w przypadku zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest także pisemna zgoda Zamawiającego.

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcy/com nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności

wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie tej części umowy, oraz za wszelkie szkody wynikłe z winy podwykonawcy/ów, Wykonawca odpowiada za wykonanie robót przez podwykonawcę/ów jak za wykonanie robót w zakresie własnym.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w uzasadnionych przypadkach na brak wyrażenia zgody na skorzystanie z usług danego podwykonawcy i ma prawo zażądać zmiany podwykonawcy.

5. Przed dokonaniem zapłaty przez Zamawiającego za wykonane roboty, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie podwykonawców o uregulowaniu z nimi wszelkich zobowiązań i płatności oraz zrzeczeniu się jakichkolwiek roszczeń podwykonawców w stosunku do Zamawiającego.

6. Wykonawca oświadcza, że powierzy podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów następujące części zamówienia:

1) ……………………………………………………………………………………………………………………

2) ……………………………………………………………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………………………………………………………………

§ 6

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe – do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wynoszącej:

netto: ………………………  złotych plus podatek VAT w wysokości …… % to jest ……………. Złotych,

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi: ……………………………….. złotych

słownie: …………………………………………………………………………………………………………….

2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie realizowane zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia oraz zgodnie z wysokością środków zapisanych w budżecie Gminy Lwówek na 2012 rok oraz na 2013 rok.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego  przedmiotu umowy – wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, wyszczególnione w dokumentacji technicznej (projekcie budowlanym i projektach wykonawczych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także koszty robót i materiałów budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej, niezbędnych dla wykonania całości prac budowlanych objętych niniejszą umową, wynikających z wymogów sztuki budowlanej oraz przepisów prawa budowlanego.

4. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy następować będzie etapowo i sukcesywnie odpowiednio do ich realizacji zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedsięwzięcia  i w oparciu o pozytywne protokóły wykonania poszczególnych elementów budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru, fakturami częściowymi i fakturą końcową, pierwsza płatność przewidziana w harmonogramie rzeczowo- finansowym może nastąpić po wykonaniu co najmniej 10% prac z całego zamówienia.

5. Faktury częściowe płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.

6. Faktura końcowa za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiana po wykonaniu wszystkich robót i pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu wykonania i odbioru robót w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP 
O/ Nowy Tomyśl o nr …………………………  na konto Wykonawcy w Banku nr …………………………

6. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w dokumentach przetargowych oraz niniejszej umowie, 
a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w  § 6 ust 1 niniejszej umowy.

7. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, bezpośrednio związanych z przedmiotem umowy, których zakres nie przekroczy łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia (umowy), niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te prace na podstawie protokołu konieczności, na dodatkowe zamówienie Zamawiającego – dodatkowej umowy, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów kalkulacyjnych wynagrodzenia, określonych w ofercie.

8. Jako prace dodatkowe będą uznane wyłącznie takie prace, które nie były objęte zamówieniem podstawowym, a konieczność ich wykonania wystąpiła w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

9. Podstawą rozliczenia finansowego robót dodatkowych stanowić będą dokumenty:

- protokół konieczności wykonania robót dodatkowych,

- odrębna dodatkowa umowa,

- protokół odbioru robót dodatkowych.

§ 7

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją (projektami budowlanymi, wykonawczymi projektami branżowymi, pozwoleniem na budowę i decyzję zamienną oraz dziennikiem budowy).

2. Zamawiający ma prawo do zmiany projektu w uzgodnieniu z projektantem sprawującym nadzór autorski, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany dokumentacji projektowej za dodatkowym wynagrodzeniem, w przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, które zostanie ustalone zgodnie ze złożoną Ofertą.

3. W uzasadnionym przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części realizowanej inwestycji, co zostanie ujęte w odrębnej umowie.

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

6. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę. Zakres odpowiedzialności w ubezpieczeniu robót winien obejmować budowany obiekt, w zakresie od zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych i od ognia.

.

§ 8

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od podpisania umowy,

2) przekazania najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy; dokumentacji projektowej, dziennika budowy, pozwolenia na budowę,

3) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy w porozumieniu z Wykonawcą,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienie nadzoru autorskiego w przypadku takiej potrzeby,

6) dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz odbiorów częściowych zgodnie z etapami robót wyszczególnionymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a także odbioru końcowego przedmiotu umowy,

7) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową, polskimi normami,

zasadami współczesnej wiedzy technicznej i przepisami prawa, stosując materiały pierwszej jakości,

wolne od wad,

2) pełnienia funkcji koordynatora i odpowiedzialnego przed Zamawiającym w stosunku do robót

wykonywanych przez zatrudnionych przez siebie podwykonawców i za materiały przez nich

wbudowane,

3) protokolarnego przejęcia terenu budowy i opracowania planu zagospodarowania budowy ze wskazaniem miejsc usytuowania sanitariatów i miejsc składowania materiałów,

4) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy (w tym poboru wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia opłat w okresie realizacji, związanych z ich poborem po uzgodnieniu z zarządcą obiektu, lub gestorem sieci), z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, strzeżenia mienia zgromadzonego na placu budowy,

5) pełnego ubezpieczenia budowy w zakresie odpowiedzialności cywilnej (kopie stosownych polis ubezpieczeniowych Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć na każde żądanie Zamawiającego),

6) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ramach własnych kosztów,

7) sporządzenie przed przystąpieniem do budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

8) prowadzenie dziennika budowy i udostępnianie go na każde żądanie inspektorom nadzoru inwestorskiego, projektantowi, przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego, upoważnionym przedstawicielom zamawiającego,

9) natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach i brakach w otrzymanej dokumentacji,

10) zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

11) przerwania robót na żądanie Zamawiającego z uzasadnionej przyczyny oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

12) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z dróg dojazdowych na plac budowy z zarządcą dróg, w porozumieniu z Zamawiającym przed wejściem na teren budowy,

13) niezwłocznego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej po zakończeniu robót wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłoszonych do odbioru,

14) zgłoszenia etapów budowy do odbiorów częściowych, zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

15) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

16) do odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz że do wykonanych prac użyto atestowane materiały.

17) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i zagospodarować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 9

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie konstrukcji budowlanych w specjalności konstrukcyjno budowlanej, zam. …….…………………………….. tel. kom. ………………….,

a także;

1) Kierownik robót w zakresie spraw budowy instalacji wod. kan., c.o. i gazowych  ………………….…… posiadający uprawnienia budowlane  nr .............................. w zakresie ………………………………… w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej zam. .......................................... tel. kom. …...……………….

2) Kierownik robót w zakresie budowy instalacji elektrycznych …….…………………………………………

posiadający uprawnienia budowlane nr ……………………. w zakresie instalacji elektrycznych w

specjalności instalacyjno inżynieryjnej , zam. ........................................ tel. kom. …...……………………

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie; uprawnień kierownika budowy, kierowników robót oraz ich aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan Krzysztof Pacholak, tel. kom. ….…………………… ,

oraz

inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie …………………………………………..

i specjalności ……………………………………………… .   tel. kom. …...…………………………………...

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 10

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA I ZASTĘPCZE USUWANIE WAD

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

1) świadectwa wykonanych badań i sprawdzeń,

2) deklaracje zgodności, lub świadectwo jakości.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy.

3. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy, gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty pozytywnego odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość, lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.

6. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

7. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

8. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

9. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

10. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 7 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

11. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po pozytywnym odbiorze.

§ 11

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………………….. 2011r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ……………. złotych (słownie: ……………………………..

.........................................................................................), w formie …………………………………………

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2002r. (Dz. U. z 24 lipca 2002r., Nr 115, poz. 1002).

3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w ……………………………….. o Nr ………………………………......

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub     gwarancji jakości należytego wykonania przedmiotu umowy i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

5. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

7. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

8. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

9. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 12

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania przedmiotu umowy).

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu (cena ryczałtowa kompletnego wykonania przedmiotu umowy),

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 13

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są roboty zanikające i ulegające zakryciu.                                  2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

4. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokóły z badań i sprawdzeń, atesty i certyfikaty jakości, deklaracje zgodności z PN, a także gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia,

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to :

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6. Zamawiający zwoła w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 14

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 
Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:

- wystąpienia siły wyższej, siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron zawartej umowy, występujące po jej podpisaniu, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu

- innych uzasadnionych przyczyn i okoliczności, korzystnych dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

4.  Zmian przewidzianych w Prawie budowlanym:

1) art. 23, pkt 1, jeżeli są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót budowlanych lub usprawnianie procesu budowy

2) art. 20, ust. 1, pkt 4, lit. B - po uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, albo

3) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a, ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a, ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57, ust. 2 Prawo budowlane.

5. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:               1) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej usprawniających funkcjonowanie całego układu rozbudowy i modernizacji,

2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę zamawiającemu w terminie nie później niż 3 dni od zaistnienia wyżej wskazanych wyżej przyczyn i okoliczności, Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania terminów umownych.

6. Wystąpienie robót zamiennych; ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności oraz wprowadzeniu ewentualnych, uzasadnionych zmian przez Projektanta.

7. Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w dniu następnym od zaistnienia przyczyn do wykonania robot dodatkowych, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

8. W razie zaistnienia istotnych okoliczności wskazujących na wprowadzenie zmian korzystnych dla Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, po pisemnym udokumentowaniu tych zmian, oraz po uzyskaniu akceptacji Wykonawcy.

§ 15

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań mownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 16

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawa o zamówieniach publicznych.

3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej  zmianie adresu lub numeru telefonu.

4. W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.3, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

5. W razie powstania sporu na tle wykonywania umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do drugiej strony.

6. Druga strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia roszczenia .

7. W razie nie uzgodnienia stanowisk stronom przysługuje prawo do wystąpienia na drogę sądową bez dalszych wezwań, do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

8. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

9. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

10. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

11. Wykaz załączników do umowy:

1) Oferta Wykonawcy,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz) wraz z załącznikami do przedmiotowego zadania,

3) projekt budowlany i projekty wykonawcze do przedmiotowego zadania,

4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót do przedmiotowego zadania,                                                                  4. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia.

Uwaga:

parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt.

Wykonawca:	                         Zamawiający:

……………………………………….		……………………………………………

Kontrasygnata  Skarbnika  Gminy:

……………………………………………

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….……………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………