- projekt umowy do postępowania nr sprawy RG.271.03.01.2012.ZJ -	          Załącznik nr 4 do siwz

UMOWA  NR …./2012

Zawarta w dniu ………………………….. 2012 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.:0-61 4414024,

NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza  – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku takiej potrzeby Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Pzp), zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), protokół postępowania o zamówienie  publiczne nr. RG.271.03.01.2012.ZJ

§ 2

Przedmiot umowy

1. Na  podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego  robót  budowlanych w przedmiocie zamówienia, który określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany wykonany dla zadania pn.: Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrakowej w Lwówku, wykonany przez Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta, dla którego Zamawiający otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, decyzja nr 709/2010 z dnia 25.10.2010r., oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres:

1) wykonania sieci wodociągowej w ulicy Modrakowej w Lwówku;

- sieć wodociągowa PE d:110 – 352,5mb,

- montaż hydrantów nadziemnych Dn 80 – 2szt,

- montaż zasuw odcinających z obudową teleskopową oraz skrzynką uliczną – 2szt,

- włączenie nowo wybudowanego odcinka sieci wodociągowej do istniejącej sieci po wykonaniu

stosownych badań i uzyskaniu pozytywnych wyników tych badań,

2) wykonania sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrakowej w Lwówku;

- kanał grawitacyjny PCV d:200 – 215,0mb;

- montaż studni rewizyjnych  d:1000mm – 5szt.,

- zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do

granic działek i zaślepienie rur korkiem,

- włączenie nowo wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu kanalizacyjnego.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje także:

1) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy (wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą w 3 egz.),

2) zapewnienie  organizacji ruchu na drodze gminnej na czas budowy (w przypadku takiej potrzeby), oraz poniesienie kosztów opłat zajęcia pasa drogi gminnej i powiatowej,

3) odpowiednie utwardzenie i odtworzenie nawierzchni drogi  w miejscach jej naruszenia (droga gruntowa, pas drogi powiatowej) - odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych elementów pasa drogowego,

4) uporządkowanie terenu placu budowy, po zakończeniu wszystkich robót,

5) dokonanie włączenia wodociągu do istniejącej sieci i jego uruchomienia, po przeprowadzeniu pozytywnych badań i sprawdzeń,

- wodociąg może być podłączony do eksploatacji pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników badania wody przez akredytowane laboratorium, zgodnie z obowiązującymi przepisami odnośnie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

6) dokonanie włączenia odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącego systemu kanalizacyjnego w pasie drogi powiatowej,

7) wykonawca na swój koszt dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia,

8) udzielenie 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty od dnia podpisania końcowego protokółu odbioru robót, w okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego wykonania napraw i usuwania awarii w terminie 24 godzin od otrzymania skutecznego powiadomienia.

W przypadku, kiedy nie będzie to możliwe, roboty wykona Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

W przypadku, kiedy konieczne będzie natychmiastowe wykonanie napraw (sytuacja zagrożenia lub możliwości powstania strat materialnych), Zamawiający wykona naprawy na koszt Wykonawcy i powiadomi go niezwłocznie o tym fakcie.

9) W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych: m.in. roboty pomiarowe i towarzyszące, zajęcie pasów drogowych dróg gminnych i powiatowych, w których będzie realizowana inwestycja, organizacja ruchu (w przypadku takiej potrzeby), roboty ziemne, odwodnienie wykopów, zabezpieczenie przeszkód napotkanych w wykopach (jeżeli wystąpią) itp.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:                                                                                                          1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, zawartymi w siwz, projekcie budowlanym,  oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, z zastosowaniem materiałów i urządzeń, które spełniają wymagania wynikające z polskich norm przenoszące normy europejskie, posiadają aprobaty techniczne i są dopuszczone do stosowania w budownictwie.                                                                                                                                               2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.                                                3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.                                                                                            4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.                                                       5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

5. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

1) obsługa archeologiczna inwestycji (w przypadku takiej potrzeby),

2) wykonanie przejść pod przeszkodami (jeżeli wystąpią),

3) odwodnienie wykopów (w przypadku takiej potrzeby),

4) odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych (pasów drogowych) utwardzonych i nieutwardzonych,

5) wykonanie prób szczelności rurociągów;

- wodociągowego,

- kanalizacyjnych,

obowiązkowo przy udziale przyszłego użytkownika, którym będzie Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Lwówku, ul. Powstańców Wielkopolskich 40, 64-310 Lwówek,

6) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 3szt., z wyszczególnieniem odcinków w pasach dróg gminnych i pasach dróg powiatowych,

7) zainstalowanie oznakowania odpowiedniego do przebiegu trasy sieci rurociągu wodociągowego 
i kanalizacji sanitarnej,

8) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogi (i ewentualnej zmiany organizacji ruchu na czas budowy) 
w pasach dróg gminnych i powiatowych,

9) przygotowanie wniosków (do odpowiednich zarządców dróg) na prowadzenie robót w pasach drogowych, a po wykonanych robotach, na umieszczenie urządzeń nie związanych z ruchem i gospodarką drogową w pasie drogi,

10) na czas prowadzenia robót Wykonawca ustawi odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz zapewni właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy (w przypadku takiej potrzeby), a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego.

6. Wymagania organizacyjne:

1) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień łącznie z przyjęciem przez właściwy organ nadzoru budowlanego obiektu, po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania,

2) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla

społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, przy których przebiegać będzie rurociąg wodociągowy i kanalizacyjny wraz z przykanalikami,

3) pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód oraz

doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy rurociągów wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z przykanalikami,

4) pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, z nadzorem archeologicznym w przypadku jego potrzeby, oraz innymi wymaganymi przy przejściach przez przeszkody występujące 
na trasie budowy rurociągu wodociągowego i kanalizacyjnego wraz z przykanalikami (podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze).

### § 3

Sposób wykonania umowy

1. Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania:

1) pozwolenia na budowę do przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego w 1 egz., dziennika budowy w dniu podpisania umowy,

2) terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy.

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia nadzoru autorskiego w przypadku takiej potrzeby,

6) dokonywania odbiorów częściowych robót zanikających i odbioru końcowego przedmiotu umowy,

7) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Obowiązki Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się do:

1) protokólarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełnej odpowiedzialności za przekazany teren budowy, ze wskazaniem miejsc składowania materiałów, a także do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  dokumentacją techniczną obejmującą projekt budowlany, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, warunkami w zakresie infrastruktury technicznej,

2) wymogami określonymi dokumentacji przetargowej (siwz) do przedmiotowego zamówienia, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia.

3) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz przestrzegania zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj.Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

4) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, stanowiących jego własność, dostarczonych na teren budowy na koszt wykonawcy, zgodnych z zaleconymi w dokumentacji technicznej, materiały co do jakości muszą odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

5) Wykonawca jest obowiązany posiadać w stosunku do użytych przez siebie materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną.

6) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne

do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz do informowania:

1) pisemnie Zamawiającego - za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o ewentualnej konieczności wykonania prac zamiennych sporządzając protokół konieczności  określający zakres robót oraz ich wartość (z uwzględnieniem składników cenotwórczych jednakowych jak użyte w wycenie oferty),

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakości robót, opóźnienia planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy  oraz zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z właściwym jego oznaczeniem,

2) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy kanalizacji sanitarnej,

3) przygotowanie wniosku i wystąpienie z nim do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych oraz poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz wykonania geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami w ZUD w Nowym Tomyślu - 3egz. Oraz nadzoru archeologicznego w przypadku takiej potrzeby,

5) sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowy dróg, placów, chodników,  mostków przejazdowych, przepustów i przejść technologicznych oraz wyrównania i uporządkowania terenu po zakończeniu robót,

6) odtworzenia granic własności terenu (wbudowanie kamieni granicznych w przypadku ich            uszkodzenia),

7) zapewnienia niezbędnych dojść i dojazdów do obiektów istniejących na przyległych działkach na trasach budowy rurociągów w trakcie trwania robót,

8) ponoszenia opłat wynikłych z usunięcia kolizji z mediami,

9) poniesienia kosztów związanych z pompowaniem wody gruntowej w przypadku takiej potrzeby ze względu na właściwą technologię wykonania robót,

10) ponoszenia kosztów spełnienia wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11) prowadzenia i organizowania  badań materiałów, oraz zagęszczenia podbudowy odtwarzanych dróg,

6. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2) Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy i w zajmowanym pasie drogowym.

3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenie
w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i  bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4) Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów i

obiektów istniejących położonych w pobliżu terenu budowy.                                                                        5) Dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jego w stanie wolnym od  przeszkód komunikacyjnych, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbiorów częściowych i końcowego robót.

7. Ubezpieczenie

1) Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w

okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

1/ ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy (od jednego

zdarzenia).

2/ ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub  niedopatrzeniami Wykonawcy (od jednego zdarzenia),

3/ ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami

Wykonawcy w stosunku od (od jednego zdarzenia):

-  osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

-  osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

### § 4

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego:

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ...................................................... posiadający uprawnienia budowlane nr ................................w zakresie …………………………………..

i specjalności  ....................................................., tel. kom. do kontaktu ………………………………

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania  poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem budowlanym i projektem wykonawczym warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, harmonogramem robót i przepisami prawa, wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

1) Kierownik budowy w zakresie spraw sanitarnych (budowy sieci kanalizacji sanitarnej) ………………….

………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane  nr .............................. w zakresie …………………………………… i specjalności …………………………………………………...

zam. ...........................................................................tel. kom. do kontaktu ……………………………

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierowników budowy określa ustawa z dnia

07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.).

5. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Pan Krzysztof Pacholak.

(Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy przedstawi kopie

uprawnień kierownika/ów budowy i aktualną przynależność do OIIB podpisaną za zgodność z oryginałem, przez ich właścicieli).

#### § 5

Terminy

1. Przekazanie  placu  budowy  nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy.

2. Ustala się termin wykonania robót: wymagany termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 30 kwietnia 2012r.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………2012r.

4. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane strony o rozpoczęciu robót.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w jednym etapie.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

7. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.

8. Wszelkie terminy określone w mniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu  doręczenia pisma.

§ 6

Odbiory i procedura

1. Protokóły odbiorów częściowych robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane

po zakończeniu etapu robót ulegających zakryciu, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego.

2. Protokół odbioru końcowego

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.                                                                                                                      2) Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

2/ protokoły odbiorów częściowych i technicznych, atesty na wbudowane materiały z oświadczeniem właściwego kierownika budowy, że przedmiotowe materiały zostały wbudowane przy realizacji inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej gminy Lwówek, miejscowości Pakosław Brody,

3/ dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie     budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4/ dziennik budowy,

5/ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

6/ protokoły badań i sprawozdań,

3. Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty powołania  komisji odbioru.

4. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7 
Zasady Współdziałania stron

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania      przedmiotu umowy,

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy,        wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania

umowy.

2. Podwykonawstwo

1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych wymienione w ofercie przetargowej, lecz musi o tym fakcie zawiadomić Zamawiajacego.

2) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za    działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim
samym zakresie jak za swoje działania.

3) Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiający i bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, Zamawiający może zastosować sankcje za naruszenie umowy, 
tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć umowę, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy, który wykonywał pracę na rzecz Wykonawcy.

4) Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę, Wykonawca będzie  pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania  części robót.

#### § 8

Gwarancja jakości

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne zainstalowanego osprzętu i wbudowanych urządzeń.

2. Okres gwarancji ustala się dla:

1) dostaw wyposażeniowych (maszyny i urządzenia, itp.) zgodnie z gwarancjami producentów, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do końcowego protokołu odbioru,

2) okres gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

obejmującej wszystkie etapy z dokumentacji technicznej.

3) termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania wybudowanych obiektów zamawiającemu,

3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia 24 godzinny serwis ze zobowiązaniem podjęcia napraw w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od chwili zgłoszenia awarii, do momentu rozpoczęcia napraw na miejscu awarii na terenie gminy Lwówek.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki i wady objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 3 dni od ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5. udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot.

§ 9

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne, kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia ofertowego brutto, 
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wymaganego terminu wykonania zamówienia (przedmiotem umowy jest przedmiot odbioru końcowego),

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ofertowego brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej),

2) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.).

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi do dnia ……………… 2012r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………….. złotych (słownie: ………………………

…………………………………………………), w formie ………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

3. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 11

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę w wysokości wynoszącej

netto : ……………………złotych plus podatek VAT w wysokości ….% to jest ……………………złotych.

Ogółem : kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie wszystkich robót wynosi : ………………… złotych

(słownie : ……………………………………………………………………………………………….. złotych).

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia,

wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego, niniejszej umowy i uzgodnień z dokumentacji technicznej (projektu budowlanego).

2. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi jednoetapowo, w oparciu o pozytywny protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru, fakturą końcową.

3. Faktura końcowa płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o …………………………………. na konto Wykonawcy nr ……………………………………………………...

§ 12

Zmiany umowy

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostaje z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści siwz do tego zamówieni,  oraz danych zawartych w ofercie i projekcie umowy.

Zamawiający nie przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 13

Odstąpienie od umowy

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w          interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2/  jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3/  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4/  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2) Wszelkie materiały znajdujące  się  na  terenie  budowy,  urządzenia  i  sprzęt  będące  własnością

Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną  do         jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu istotnego naruszenia       umowy przez Wykonawcę.

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada              zobowiązany jest do:

1/ dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały       wykonane do dnia odstąpienia,

2/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że  Wykonawca  wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

3/  przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

2.  Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.

1)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1/  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w

terminie  l miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

2/  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych            okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1/  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego      (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień        odstąpienia,

2/  Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt               strony  która odstąpiła do umowy,

3/  Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę        do  realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn     niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót     zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie   odpowiada,

5/ niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza  budowy.

3.  Inne przypadki odstąpienia od umowy.

Poza okolicznościami określonymi w  ust. 2 pkt 1. i  ust. 2 pkt  2  Zamawiający lub Wykonawca może   odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona rażąco narusza podstawowe postanowienia umowy.

4.  Forma odstąpienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

Zawiadomienia

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą

umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą.
 Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony.

Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu.

Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. W przypadku odmowy odbioru postanowienia przez adresata, uważa się za doręczone.

###### § 15

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  Nr. 161, poz. 1078 z późn. zmianami, z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania  reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy jest zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siez) do przedmiotowego zamówienia,                                       2. Projekt budowlany określający przedmiot zamówienia,                                                                                 3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do przedmiotu zamówienia,

4. Oferta Wykonawcy,

Wykonawca :                                                                                  Zamawiający:

Kontrasygnata  Skarbnika  Gminy:

Projekt umowy :

(parafowana każda strona) podpisany bez zastrzeżeń lub z wyszczególnionymi zastrzeżeniami;

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….