Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

z działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

- projekt umowy -                                      				            załącznik nr 4 do siwz

do sprawy nr RG.271.09.01.2012.ZJ

UMOWA  NR …./2012

Zawarta w dniu ………………………….. 2012 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.:0-61 4414024,

NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza  – Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : ……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

(w przypadku takiej potrzeby Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Pzp), zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp.

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 z późn. zm., a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące zamówień publicznych, protokół postępowania o zamówienie  publiczne nr. RG.271.09.01.2012.ZJ z dnia ……………… 2012r.

§ 2

Przedmiot umowy

1. Na  podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego  robót  budowlanych w ramach zamówienia pn.:  Poprawa gospodarki wodno – ściekowej wsi Zębowo poprzez budowę II etapu wodociągu Zębowo oraz przebudowę kanalizacji deszczowej na Placu św. Jana 
2. Przedmiotem umowy są roboty budowlane z branży instalacji sanitarnych a polegające na budowie II etapu wodociągu w miejscowości Zębowo gmina Lwówek od włączenia w węźle W12 w ulicy Przemysłowej do węzła W 16 w ulicy Miłostowskiej oraz przebudowie kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                                                       3. Przedmiot umowy określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego) Zamawiający dla planowanej budowy otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych, wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, oraz dokonał zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych  dotyczących przebudowy kanalizacji deszczowej na Placu św. Jana w Zębowie, do dookreślenia przedmiotu umowy służy także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

4. Dane charakteryzujące projektowaną budowę – zakres robót, a w tym:

1) wykonanie budowy sieci wodociągowej – rurociągów z rur PE (zmiana materiału w stosunku do przedstawionego w projekcie budowlanym) dwuwarstwowe, łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rur 110mm na długości 1655,5m,

2) jw. o śred. zew. rur 90mm na długości 109m,

3) wykonaniu rurociągów z rur PE (polietylenu niskociśnieniowego) łączonych metodą zgrzewania  o śred. zew. rur 40mm na długości 202,0m,

4) wykonaniu rurociągów z rur preizolowanych o śred. 114,3/200 przy grubość ścianek stalowych 3,6mm na długości 78,0m w rurach ochronnych (osłonowych) z PE o śred. nom. 250mm na długości 28,0m,

5) oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi,

6) ustawienie zasuw miękko uszczelnianych z obudową i skrzynką uliczną 100mmm – kpl. 5,

7) ustawienie hydrantów nadziemnych p.poż. o śred. 80mm,

8) ustawienie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śred. 1000mm – szt. 4,

9) oznakowanie trasy wodociągu tabliczkami na słupkach stalowych – szt. 19,

10) zamontowanie studzienki wodomierzowej (wyizolowanej np. Kajma na dz. nr ewid. 368 – szt.1,

11) przeprowadzenie odpowietrzeń, prób szczelności, badań (w tym badanie bakteriologie wody) i dezynfekcji.

5.  W skład przedmiotu umowy wchodzi także: 
wykonania przebudowy kanalizacji deszczowej na Placu św. Jana w Zębowie polegające na przestawieniu studni zbiorczej i przykanalików oraz na wstawieniu separatora ropopochodnych i zawiesin mineralnych, zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym, a w tym;

1) wykonanie kanałów z rur PCV łączonych  na wcisk o śred. zew. 160mm o długości 14,0m,

2) przestawienie studni S1,

3) montaż separatora ze zintegrowanym by-pasem wewnętrznym zgodnie z PN-EN 858 o wydajności 6/60 dm3/s o wym. D=2,5m, h= 3,5m, DN=315mm.

6. Roboty towarzyszące przy budowie rurociągu wodociągowego, a w tym:

1) zajęcie pasa drogi gminnej i opłaty z tym związane,

2) obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza – 3egz.,

3) udział inspektora Europol Gaz S.A. w Warszawie w nadzorowaniu przekroczenia gazociągu g1400

- dwa przejścia przez ww gazociąg,

4) udział inspektora Gaz System Poznań w nadzorowaniu przekroczenia gazociągu g500.

7. W zakres przedmiotu umowy i prac do wykonania wchodzi także;

- dostarczenie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy II etapu budowy wodociągu (w

przypadku takiej potrzeby),

- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych (pomiarowych),

- zabezpieczenie ewentualnych przeszkód napotkanych w wykopach itp.,

- roboty ziemne i odbudowa nawierzchni dróg, wraz z odpowiednim utwardzeniem (zagęszczeniem),

oraz poboczy w miejscach ich naruszenia,

- w przypadku zniszczenia podczas budowy elementów pasa drogowego (jezdnia, droga, chodniki,

zieleńce) nie tylko przez wykonawcę, ale także przez innych użytkowników drogi na skutek utrudnień

w ruchu wywołanych budową - odtworzenie do stanu pierwotnego zniszczonych elementów pasa

drogowego,

- organizacja ruchu na czas budowy na zajmowanych drogach gminnych,

- dokonanie włączenia wodociągu do istniejącej sieci i jego uruchomienia, po przeprowadzeniu

pozytywnych badań i sprawdzeń oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora

Sanitarnego.

8. W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych: m.in. roboty pomiarowe i towarzyszące, zajęcia pasów drogowych dróg gminnych, w których będzie realizowana inwestycja i związane z tym opłaty, organizacja ruchu, roboty ziemne, odwodnienie wykopów (w przypadku takiej potrzeby), zabezpieczenie przeszkód napotkanych w wykopach (jeżeli wystąpią) i przeprowadzenie wszelkiego rodzaju sprawdzeń, badań i prób potwierdzających należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót.

### § 3

Sposób wykonania umowy

1. Obowiązki Zamawiającego - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania:

1) pozwoleń na budowę do przedmiotowych zadań,

2) projektu budowlanego w 1 egz. w dniu podpisania umowy,

3) dziennika budowy i terenu budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy.

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) zapewnienia nadzoru autorskiego w przypadku takiej potrzeby,

6) dokonywania odbiorów częściowych (robót ulegających zakryciu) i odbioru końcowego przedmiotu umowy,

7) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Obowiązki Wykonawcy - Wykonawca zobowiązuje się do:

protokólarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy i ponoszenia, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełnej odpowiedzialności za przekazany teren budowy, ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

a także do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z;

1) dokumentacją techniczną obejmującą projekt budowlany: wodociąg Zębowo w kierunku tartaku, warunkami pozwolenia na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, warunkami w zakresie infrastruktury technicznej,

2) wymogami określonymi dokumentacji przetargowej (siwz) do przedmiotowego zamówienia, oraz wymogami określonymi w specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami przy przestrzeganiu zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj.Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz.1623) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, stanowiących jego własność, zgodnych z zaleconymi w dokumentacji technicznej, materiały co do jakości muszą odpowiadać wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

4) Wykonawca jest obowiązany posiadać w stosunku do użytych przez siebie materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną.

5) Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

3. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne

do prawidłowego wykonania umowy i zobowiązuje się do informowania w formie pisemnej o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego, oraz do informowania:

1) Zamawiającego - za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego o ewentualnej konieczności wykonania prac dodatkowych, lub zamiennych sporządzając za jego zgodą protokół konieczności  określający zakres robót oraz ich wartość (z uwzględnieniem składników cenotwórczych podanych w ofercie),

2) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakości robót,opóźnienia planowanej daty zakończenia robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających tym zagrożeniom.

4. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Wykonawcy nie wolno ich realizować bez pisemnej zgody Zamawiającego i bez uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

5. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1) urządzenia zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów dla potrzeb budowy  oraz zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności, z właściwym jego oznaczeniem,

2) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy sieci wodociągowej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej w miejscowości Zębowo,

3) przygotowanie wniosku i wystąpienie z nim do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót i zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych oraz poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego,

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót oraz wykonania geodezyjnej  inwentaryzacji powykonawczej - 3egz., oraz nadzoru archeologicznego w przypadku takiej potrzeby,

5) sukcesywnego przywracania terenu do stanu pierwotnego oraz wyrównania i uporządkowania i zagęszczenia terenu po zakończeniu robót,

6) odtworzenia granic własności terenu (wbudowanie kamieni granicznych w przypadku ich            uszkodzenia),

7) zapewnienia niezbędnych dojść i dojazdów do obiektów istniejących na przyległych działkach na trasach budowy rurociągów w trakcie trwania robót,

8) ponoszenia opłat wynikłych z usunięcia kolizji z mediami jeżeli wystąpią,

9) poniesienia kosztów związanych z pompowaniem wody gruntowej w przypadku takiej potrzeby ze względu na właściwą technologię wykonania robót,

10) ponoszenia kosztów spełnienia wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

11) ponoszenia kosztów wynikających z projektu budowlanego dotyczących zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie,

6. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

2) Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy i w zajmowanym pasie drogowym.

3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy. Opłaty i kary za przekroczenia
w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich przepisach, dotyczących ochrony środowiska i  bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca.

4) Podczas całego okresu robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt dostęp do terenów i

obiektów istniejących położonych w pobliżu terenu budowy.                                                                        5) Dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jego w stanie wolnym od  przeszkód komunikacyjnych, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbiorów częściowych i końcowego robót.

7. Ubezpieczenie

1) Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiającego, zapewni następujące polisy ubezpieczeniowe w

okresie od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót:

1/ ubezpieczenie od zniszczenia wykonanych robót i materiałów podczas budowy,

2/ ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub  niedopatrzeniami Wykonawcy,

3/ ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniami

Wykonawcy w stosunku od;

-  osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy;

-  osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy;

2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania umowy.

### § 4

Przedstawiciele stron

1. Zamawiający wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego:

Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie (będą);

..............................................................................................................................................................

posiadający uprawnienia budowlane .......................................................................................................

zam. ........................................................................., tel. kom. …………………………………………..,

2. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania  poleceń Wykonawcy związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, projektem budowlanym i projektem wykonawczym warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami prawa wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:

Kierownik budowy w zakresie spraw sanitarnych (budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej)

………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane  nr .............................. w zakresie ………………………………………………. w specjalności ………………………………………

zam. ...........................................................................tel. kom. …...…………………………………………

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierowników budowy określa ustawa z dnia

07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623).

5.  Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  ………………………………………….........................

(Wykonawca na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy przedstawi kopie

uprawnień kierownika budowy i aktualną przynależność do OIIB podpisaną za zgodność z oryginałem, przez ich właścicieli).

#### § 5

Terminy

1. Przekazanie  placu  budowy  nastąpi w terminie 3 dni od podpisania umowy.

2. Ustala się termin wykonania robót: wymagany termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 19  października 2012r.

Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3. Termin rozpoczęcia robót określa się na dzień ……………………… 2012r.

4. Wykonawca przed przystąpieniem  do wykonywania robót, powiadomi wszystkie zainteresowane strony o rozpoczęciu robót.

5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w jednym etapie.

6. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencji:

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego.

7. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót , Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

8. Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.

9. Wszelkie terminy określone w mniejszej umowie są liczone od dnia roboczego następującego po dniu  doręczenia pisma.

§ 6

Odbiory i procedura

1. Protokół odbioru końcowego

1) Po zakończeniu wszystkich robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy o potwierdzeniu gotowości do odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru, przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące

dokumenty:

1/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

2/ protokoły odbiorów technicznych, oraz atesty na wbudowane materiały z oświadczeniem właściwego kierownika budowy, że przedmiotowe materiały zostały wbudowane przy realizacji przedmiotowej inwestycji,

3/ dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

4/ dziennik budowy,

5/ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

6/ protokoły badań i sprawozdań.

2) Zamawiający zawiadomi o zakończeniu realizacji przedmiotu odbioru właścicieli gruntów oraz infrastruktury biorących udział w realizacji inwestycji w ciągu 14 dni od zgłoszenia przez

Wykonawcę zakończenia  robót, w przypadku wniesienia uwag przez zainteresowane strony Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą wyznacza:

1/ termin usunięcia ewentualnych usterek,

2/ termin i warunki wykonania zaleceń lub robót dodatkowych.

3) Zamawiający rozpoczyna czynność odbioru najpóźniej w 14 dniu od daty powołania  komisji odbioru.

2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

2) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 7 
Zasady Współdziałania stron

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania      przedmiotu umowy,

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy,        wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania

umowy.

2. Podwykonawstwo

1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych wymienionych w ofercie z podwykonawcami.

2) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za    działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim
samym zakresie jak za swoje działania.

3) Jeśli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiający i bez przekazania formalnego zawiadomienia o tym, może zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć umowę, oraz nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy, który wykonywał pracę na rzecz Wykonawcy.

4) Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę, Wykonawca będzie  pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania  części robót.

#### § 8

Gwarancja jakości

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne zainstalowanego osprzętu i wbudowanych urządzeń.

2. Okres gwarancji ustala się dla:

1) dostaw wyposażeniowych (maszyny, urządzenia i sprzęt) zgodnie z gwarancjami producentów, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do końcowego protokołu odbioru,

2) okres gwarancji za wady fizyczne i prawne na wykonany przedmiot zamówienia, Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty

obejmującej wszystkie etapy z dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca oświadcza, że zapewnia 24 godzinny serwis ze zobowiązaniem podjęcia napraw w okresie gwarancji w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od chwili zgłoszenia awarii, do momentu rozpoczęcia napraw na miejscu awarii na terenie gminy Lwówek.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki i wady objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 3 dni od ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie  okresu gwarancji.

§ 9

Odpowiedzialność  Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu :

1)  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,

2)  rękojmi za wady,

3)  gwarancji,

4)  powstałych szkód wyrządzonych osobom trzecim na mieniu i zdrowiu,  na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem  § 10.

§ 10

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne.

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia ofertowego brutto, za każdy dzień zwłoki (przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy),

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,3% wynagrodzenia ofertowego brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej),

2) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia ofertowego.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.).

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości całego zamówienia brutto tj.: w wysokości  ………………………złotych w ……………..... (uznane za wniesione w dniu podpisania umowy).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
3. Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

4. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane (pozytywne podpisanie końcowego protokółu odbioru robót),

- 30% wysokości zabezpieczenia, która pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady.

5. Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie, po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało

zabezpieczenie.

§ 12

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe, stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę w wysokości wynoszącej

netto : ……………………złotych plus podatek VAT w wysokości ….% to jest ……………………złotych.

Ogółem : kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie wszystkich robót wynosi : ………………… złotych

(słownie : ……………………………………………………………………………………………….. złotych).

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia,

wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego, niniejszej umowy i uzgodnień z dokumentacji technicznej (projektu budowlanego).

2. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi jednoetapowo w oparciu o pozytywny protokół wykonania wszystkich elementów budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru, fakturą końcową.

3. Faktura końcowa płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego.

4. Faktura  końcowa płatne z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP  O/Nowy Tomyśl o …………………………………. na konto Wykonawcy o nr ………..………………………………………...

§ 13

Zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 
1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:                                                             - wystąpienia siły wyższej,                                                                                                                                   siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,                                                                                                                                                    - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,                                                                                                                   - w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (okres zimy i panujące mrozy) termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu, lecz tylko o czas niezbędny do prawidłowego wykonania zamówienia).                                                                                                                          2. Zmian przewidzianych w Prawie budowlanym:                                                                                               1) art. 23, pkt 1, jeżeli są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót budowlanych lub usprawnianie procesu budowy,                                                                                                    2) art. 20, ust. 1, pkt 4, lit. B - po uzgodnieniu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, albo                                                                                                                                     3) gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a, ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a, ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57, ust. 2 prawo budowlane.                                                                                                                                                  3. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności:               1) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej usprawniających funkcjonowanie całego układu budowy kanalizacji sanitarnej,                                                             2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.                                                                    W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób prawidłowy, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.                                                          W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę zamawiającemu w terminie nie później niż 3 dni od zaistnienia wyżej wskazanych wyżej przyczyn i okoliczności, Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania terminów umownych.                                                                                                                        4. Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone o ilość robót niewykonanych na bazie kosztowej wskazanej w kosztorysie ofertowym. Ewentualne wyłączenia robót, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów konieczności. Za roboty wyłączone, strony ustalają wynagrodzenie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych i wskaźników, określonych w kosztorysie ofertowym, sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.                                                                       5. Wystąpienie robót zamiennych: ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności oraz wprowadzeniu uzasadnionych zmian przez Projektanta.                                                                                                                                                    6. Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w dniu następnym od zaistnienia przyczyn do wykonania robot dodatkowych, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w zawartej - przedmiotowej umowie.

§ 14

Odstąpienie od umowy

1. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

1)  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:

1/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w          interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2/  jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

3/  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4/  Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2) Wszelkie materiały znajdujące  się  na  terenie  budowy,  urządzenia  i  sprzęt  będące  własnością

Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty będą uważane za własność Zamawiającego i pozostaną  do         jego dyspozycji w przypadku odstąpienia od realizacji umowy z powodu istotnego naruszenia       umowy przez Wykonawcę.

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada              zobowiązany jest do:

1/ dokonania  odbioru  przerwanych  robót  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały       wykonane do dnia odstąpienia,

2/ rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów
zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że  Wykonawca  wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

3/  przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

2.  Prawo Wykonawcy do odstąpienia od umowy.

1)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1/  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania, w

terminie  l miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie,

2/  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych            okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1/  w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego      (inspektora nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień        odstąpienia,

2/  Wykonawca zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie  uzgodnionym  na  koszt               strony  która odstąpiła do umowy,

3/  Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałów,  które  mogą  być  wykorzystane  przez  Wykonawcę        do  realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn     niezależnych od niego,

4/ Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót     zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie   odpowiada,

5/ niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia

zaplecza  budowy.

3.  Inne przypadki odstąpienia od umowy.

Poza okolicznościami określonymi w  ust. 2 pkt 1. i  ust. 2 pkt  2  Zamawiający lub Wykonawca może   odstąpić od realizacji umowy, jeżeli druga strona rażąco narusza podstawowe postanowienia umowy.

4.  Forma odstąpienia.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

Zawiadomienia

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą

umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą.
 Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony.

Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu.

Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. W przypadku odmowy odbioru postanowienia przez adresata, uważa się za doręczone.

###### § 16

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,  Nr. 161, poz. 1078 z późn. zmianami), z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a także ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania  reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy jest zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siez) wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia.

2. Projekt budowlany do przedmiotowego zamówienia.

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

4. Oferta Wykonawcy,

…………………………………………………		       ………………………………………………..

Wykonawca :                                                                                  Zamawiający:

Kontrasygnata  Skarbnika  Gminy:

………………………………………………..

Projekt umowy :

(parafowana każda strona) podpisany bez zastrzeżeń lub z wyszczególnionymi zastrzeżeniami;

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….