- projekt umowy -                                      				                           załącznik nr 8 do siwz

do sprawy nr RG.271.07.01.2013.ZJ

UMOWA  NR …….. /2013

Zawarta w dniu ………………………….. 2013 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 44 14 024, fax. 61 44 14 212,                 NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza   – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez :

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………..

(w przypadku takiej potrzeby Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający go, do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści :

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania drogowe roboty budowlane w zadaniu pn.: Przebudowa – utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Wymyślanka  Gmina Lwówek od km 0+100 do 1+ 095 – (etap I na odcinku 995,0m).

2. Przedmiot umowy (zamówienia) określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany (w załączeniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych na działce nr ewid. 179, obręb wsi Wymyślanka. Zarządcą i właścicielem przedmiotowej drogi jest Gmina Lwówek.

Z uwagi na to że przedmiotowe roboty wykonywane będą na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu  z dn. 22.05.2013r.

3. Zakres robót do wykonania w zamówieniu - przebudowa – utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Wymyślanka  Gmina Lwówek od km 0+100 do 1+ 095 – (etap I na odcinku 995,0m),

- roboty przygotowawcze;                                                                                                                                           1) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – dł. 0,995km,                                                           2) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w  gruncie kat. I-IV na pow. – 6896,0m2,                                                                                                                                 - podbudowa - utwardzenie;                                                                                                                                                         1) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzobetonu z zagęszczeniem mechanicznym, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm (frakcja 0/63mm) – na pow. 4172,0m2,                                                                       2) wykonanie górnej warstwy podbudowy – utwardzenia z frezu asfaltowego gr. 10cm – na pow. 4172,0m2,                          
- roboty wykończeniowe na poboczach;                                                                                                                                                      1) mechaniczne ścinanie poboczy o gr. 8cm – na pow. 746m2,  
2) roboty ziemne wykonane koparkami w gr. kat III z transportem urobku ze ścinki poboczy samochodami samowyładowczymi na odl. do 2km – 60,0m3, 
3) roboty ziemne wykonane koparkami w gr. kat III z transportem urobku ze ścinki poboczy samochodami samowyładowczymi na odl. do 5km – na uzupełnienie poboczy śred. gr. do 15cm – 112,0m3,                                                                    
4) ręczne plantowanie poboczy – 1492m2.

4. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:

1) Wykonawca na swój koszt przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy i uzgodni z uprawnionymi służbami (w przypadku takiej potrzeby),                                                                                                                             2) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów i przeszkód (jeżeli zajdzie taka potrzeba), a po zakończeniu wszystkich robót uporządkuje i zagospodaruje teren na którym były prowadzone roboty,                                                                  3) zapewni obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,                                                                                                                                                                             4) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa, itp.), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja techniczna (projekt budowlany) mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

5) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,                                                                                                                                                    6) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w rejonie wykonywania robót o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia,

7) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla

społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe (w przypadku ich powstania z winy Wykonawcy),

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z ryzyka i specyfiki prowadzenia robót drogowych w otwartym terenie.

5. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (siwz) i jej załącznikach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przepisów  bhp i p.poż., przy przestrzeganiu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,                                                                                                                                          2) Wykonawca zapewnia;                                                                                                                           - materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę),                                                                                                          3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich pracowników, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje, zagospodaruje  i przywróci do stanu pierwotnego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót - przedmiotu umowy określa się na dzień …………… 2013r.

2. Zakończenie robót - przedmiotu umowy określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż do dnia 30 sierpnia 2013r.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia – umowy odbywać się będzie w jednym etapie obejmującym całe zamówienie – przedmiot umowy.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję zmian wyszczególnionych w rozdziale XVI siwz (specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania), a odnoszących się do przewidywanych możliwości zmian postanowień zawartej umowy.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia - umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe – do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., stosownie do przedłożonej Oferty przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wynoszącej :

netto: …………………. złotych plus podatek VAT w wysokości ……....% to jest ………………. złotych.

kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie kompletnego zadania - wszystkich robót  wynosi : …………………….…………. złotych

słownie : ……………………………………………………………………………………………………………

2. Rozliczenie wykonanych robót określonych w § 2 niniejszej umowy nastąpi w jednym etapie zawierających całe zamówienie – przedmiot umowy.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem kompletnego

przedmiotu zamówienia - niniejszej umowy, wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, niniejszej umowy, uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru podczas trwania robót i złożonej oferty.

4. Faktura za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiona, po wykonaniu wszystkich robót i stwierdzeniu że zostały one prawidłowo ukończone (wykonaniu prób, badań i sprawdzeń),  po pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót.

5. Faktura za wykonany przedmiot umowy płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ………………………… na konto Wykonawcy w banku ……………… nr ………………..………………….

§ 5

WARUNKI  REALIZACJI  PRAC

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy, wraz z posiadaną dokumentacją – projektem budowlanym, decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.

3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy

4) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

3) pełnego ubezpieczenia budowy,

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej,

5) uzyskanie uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg z ich właścicielami oraz pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie prowadzonych robót drogowych,

6)  zgłaszanie robót do odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu),

7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

8) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

9) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i zagospodarować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 7

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie w zakresie spraw budowy ścieżki rowerowej będzie kierownik budowy …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie ……………………………… i specjalności ………………………………..………………………….,

tel. kom. do kontaktu …...……………………………………….,

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię uprawnień kierownika budowy oraz jego aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan …………………….., tel. kom. ….…………………… ,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie …………………………………………..

i specjalności ……………………………………………… .   tel. kom. …...…………………………………...

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz.1623 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 8

GWARANCJA

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu;

1) świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia wykonanej podbudowy drogi,

2) deklaracje zgodności lub świadectwa jakości,

2. Okres gwarancji ustala się, dla okresu gwarancji za wady fizyczne i prawne za wykonany przedmiot umowy, na okres 24 miesięcy, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.

3. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót.

4. W czasie obowiązywania  gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ……………… 2013r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………….. złotych (słownie: ………………………

…………………………………………………), w formie ………………………………..

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w ……………………………….. o Nr ………………………………......

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

3. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 10

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - przedmiot umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 11

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty i gwarancje na materiały i urządzenia użyte przy budowie przedmiotu zamówienia.

4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu odbioru - umowy po raz drugi.

5. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 12

ZMIANY  W  UMOWIE

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

1. Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:  - wystąpienia siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą Stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu;                                                                                                                                                    - innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.                                                          
W razie nie zgłoszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu w terminie nie później niż w dniu następnym  od zaistnienia wyżej wskazanych przyczyn i okoliczności, Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania terminów umownych.

3. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o ilość robót niewykonanych na bazie kosztowej wskazanej w kosztorysie ofertowym. Ewentualne wyłączenia robót, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inwestora nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności. Za roboty wyłączone, strony ustalają wartość wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych i wskaźników, określonych w kosztorysie ofertowym, sprawdzonego i zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Wystąpienie robót zamiennych: ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności.

5. Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności na etapie planowania przedmiotowych robót i przygotowania ofert, ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w dniu następnym od zaistnienia przyczyn do wykonania robot dodatkowych (zweryfikowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego), poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

7. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego.

§ 13

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 14

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy :

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia.

Uwaga: parafując wszystkie strony umowy, akceptuję jej projekt.

...........................................................................   	          ............................................................................

Wykonawca 					          Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………………………………………..…

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….………………………………………….………………………………

………………………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………