- projekt umowy -                                      				              		     załącznik nr 8 do siwz

do sprawy nr RG.271.02.01.2016.ZJ

UMOWA  NR  …. /2016

Zawarta w dniu ………………………….. 2016 roku, pomiędzy :

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w

Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 44 14 024, fax. 61 44 14 212,                 
NIP 788-191-67-47 w osobie :

Piotra Długosza   – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

reprezentowanym przez :

………….…………………………………………………….…………………..

zwanym dalej Wykonawcą

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie : …………………...…………………………………..………..

(w przypadku takiej potrzeby Wykonawca przedstawi aktualny dokument uprawniający go, do występowania w obrocie prawnym do wglądu przed podpisaniem umowy) zostaje zawarta,

umowa o następującej treści:

§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8, oraz zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (tj.: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164) nr spr. RG.271.02.01.2016.ZJ

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania drogowe roboty budowlane na drodze,  której  zarządcą i właścicielem jest Gmina Lwówek w zamówieniu pn.: Przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Lwówek w zadaniach: 
1) ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 750,0mb w m. Konin – kierunek na Zamorze,
2) ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 600,0mb w m. Komorowice,
3) ułożenie nawierzchni asfaltowej na odcinku 335,0mb  w m. Komorowo,

2. Zakres robót do wykonania w zadaniach:                                                                                                         
zadanie 1: przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Konin – kierunek na Zamorze  przy użyciu masy bitumicznej (od km 0+000 – 0+750 = 0,750km), o szer. 5,0m, a w tym:
podbudowa;
- mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego,
- profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5mm i grubości 5cm,
- skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2, 
- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75kg/m2 – 328 Mg,                                                                    
nawierzchnia;
- skropienie zaklinowania emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2, 
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100kg/m2 – 4370m2,
odwodnienie;                                                                                                                                                      
- plantowanie poboczy ,
- odwodnienie powierzchniowe po terenie przez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych,
roboty inne;
- plantowanie poboczy,
- uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych,
uwagi; 
-  przedmiotowa droga gminna jest drogą podporządkowaną do drogi powiatowej nr 2730P Konin – Pawłówek. 

zadanie 2: przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Komorowice przy użyciu masy bitumicznej (od km 0+000 – 0+600 = 0,600km), o szer. 4,30m, a w tym:

podbudowa;
- mechaniczne oczyszczenie istniejącej podbudowy z tłucznia kamiennego,
- profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5mm i grubości 5cm,
- skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2, 
- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75kg/m2 – 200 Mg,                                                                    
nawierzchnia;
- skropienie zaklinowania emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2, 
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100kg/m2 – 2480m2,
odwodnienie; 
- plantowanie poboczy ,
- odwodnienie powierzchniowe po terenie przez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych,
roboty inne;
- plantowanie poboczy,
- uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym,
wykonanie mijanki drogowej; 
- mechaniczne wykonanie koryta mijanki, gł. 45cm,
- podbudowa - warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku gr. 10cm, 
- podbudowa dolna z tłucznia kamiennego gr. 20cm o frakcji 0/62mm,
- podbudowa górna z tłucznia kamiennego gr. 8cm o frakcji 0/31,5mm,
- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2
uwagi; 
-  przedmiotowa droga gminna jest drogą podporządkowaną do drogi powiatowej nr 1731P Lwówek – Zębowo

zadanie 3: przebudowa - utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej w miejscowości Komorowo przy użyciu masy bitumicznej (od km 0+000 – 0+335 = 0,335km), szer. Od 4,0m do 4,50m, z częściową jednostronną przebudową pasa chodnikowego (wjazdów z betonowej kostki brukowej) o szer. 1,0m oraz poboczami gruntowymi, a w tym;
podbudowa;
- profilowanie istniejącej nawierzchni brukowej tłuczniem kamiennym o frakcji 0/31,5mm i grubości 5cm,
- skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2, 
- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 75kg/m2 – 173 Mg,                                                                    
nawierzchnia;
- skropienie zaklinowania emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2, 
- wykonanie warstwy ścieralnej z masy betonu asfaltowego BA 0/11 w ilości 100kg/m2 – 2254m2,
odwodnienie;
- plantowanie poboczy ,
- odwodnienie powierzchniowe po terenie przez zastosowanie odpowiednich spadków poprzecznych,
roboty inne;
- niezbędne rozbiórki istniejących elementów przebudowywanej drogi, 
- plantowanie poboczy,
- uzupełnienie poboczy gruntem dowiezionym,
- regulacja pionowa zaworów wodociągowych, studni rewizyjnych, studni ściekowych,
wykonanie poszerzenia jezdni;
- mechaniczne wykonanie koryta poszerzenia, gł. 45cm,
- podbudowa - warstwa odsączająca z zagęszczonego piasku gr. 10cm, 
- podbudowa dolna z tłucznia kamiennego gr. 20cm o frakcji 0/62mm,
- podbudowa górna z tłucznia kamiennego gr. 8cm o frakcji 0/31,5mm,
- zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego w ilości 75kg/m2,
- oznakowanie poziome i pionowe w stosunku do drogi wyższego rzędu, 
uwagi; 
-  przedmiotowa droga gminna jest drogą podporządkowaną do drogi powiatowej nr 1731P Lwówek – Zębowo,

3. Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.)

4. Zakres robót do wykonania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (siwz), a w niej: skrócone projekty budowlane przygotowane do poszczególnych zadań, wytyczne realizacji, przedmiary robót do wykonania, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz złożona oferta Wykonawcy.

5. Z uwagi na wykonywanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wszystkie uzgodnienia dotyczące szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru inwestorskiego posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg.

6. Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:

1) Wykonawca na swój koszt przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu na czas przebudowy i uzgodni z uprawnionymi służbami (w przypadku takiej potrzeby),                                                                                                                             2) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów i przeszkód (jeżeli zajdzie taka potrzeba), a po zakończeniu wszystkich robót uporządkuje i zagospodaruje teren na którym były prowadzone roboty,                                                                  3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedsięwzięcia, a po wykonanych robotach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3egz.,                                                                                                                                                                            4) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw jeżeli zajdzie taka potrzeba, wymaganych przez administratorów obiektów, (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, powierzchnie utwardzone –chodniki, drzewa, itp.), podkłady geodezyjne na których został sporządzony skrócony projekt budowlany mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.

5) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia,                                                                                                                                                    6) przed przystąpieniem do robót Wykonawca zawiadomi zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w rejonie wykonywania robót o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia,

7) Wykonawca przygotuje organizacyjnie przedsięwzięcie pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe (w przypadku ich powstania z winy Wykonawcy),

8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z ryzyka i specyfiki prowadzenia robót drogowych w otwartym terenie.

7. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  (siwz) i jej załącznikach, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przepisów  bhp i p.poż., przy przestrzeganiu obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,                                                                                                                                          2) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym:                                                                                                                           
- materiały  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez autora skróconego projektu budowlanego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), posiadające aktualne atesty i certyfikaty odpowiadające wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

- urządzenia i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich eksploatację, 
- transport urządzeń i materiałów na plac budowy,  
3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich pracowników, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,                                                                                                                                                  4) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, zagospodaruje  i przywróci do stanu pierwotnego.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót - przedmiotu umowy określa się na dzień ……………….. 2016r.

2. Zakończenie robót - przedmiotu umowy określa się w wymaganym terminie nie późniejszym niż 
do 60 dnia od dnia podpisania przedmiotowej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w

terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Realizacja przedmiotu zamówienia – umowy odbywać się będzie w jednym etapie obejmującym całe zamówienie – przedmiot umowy.

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję :

- okoliczności, których nie można było przewidzieć,

- przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Po przekroczeniu wymaganego terminu zakończenia robót , Wykonawcy nie przysługuje prawo

do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4

# WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- 1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia - umowy ustala się wynagrodzenie Wykonawcy w formie ryczałtu, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c., stosownie do złożonej oferty przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym wynoszącej:

zadanie 1) netto: ……………………….zł. plus podatek VAT w wysokości ……..% to jest …………………….zł,
brutto: …………………….…………. złotych
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
zadanie 2) netto: ……………………….zł. plus podatek VAT w wysokości ……..% to jest …………………….zł,
brutto: …………………….…………. złotych
słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
zadanie 3) netto: ……………………….zł. plus podatek VAT w wysokości ……..% to jest …………………….zł,
brutto: …………………….…………. złotych
słownie: ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
Ogółem wszystkie zadania razem:
netto: ……………………….zł. plus podatek VAT w wysokości ……..% to jest …………………….zł,
brutto: …………………….…………. złotych
słownie: ……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
2. Rozliczenie wykonanych robót – przedmiotu niniejszej umowy nastąpi w jednym etapie zawierającym całe zamówienie.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia – przedmiotu niniejszej umowy, wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach oraz uzgodnień i poleceń wydanych przez przedstawiciela Zamawiającego – inspektora nadzoru inwestorskiego podczas trwania robót i złożonej przez Wykonawcę oferty. 
4. Faktura za wykonany przedmiot umowy będzie wystawiona, po wykonaniu wszystkich robót i stwierdzeniu że zostały one prawidłowo ukończone i należycie wykonane (po wykonaniu prób, badań i sprawdzeń), wyrażonym w  pozytywnym podpisaniu protokółu końcowego odbioru robót. 
5. Faktura za wykonany przedmiot umowy płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ….……………….…………… na konto Wykonawcy w banku ……………… nr ………………………………………………..………..…………

                                                                                                § 5
                                                                      WARUNKI  REALIZACJI  PRAC
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie odwrotnym po podpisaniu umowy (najpóźniej do 3 dnia po podpisaniu umowy), wraz z posiadaną dokumentacją techniczną przedsięwzięcia.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.                                                                  
3. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących budowę.

§ 6

OBOWIĄZKI  STRON

1. Zamawiający zobowiązany jest do:

1) przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 1,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywania odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) oraz odbioru końcowego przedmiotu umowy

4) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów,

2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy, z właściwym jego oznaczeniem, zabezpieczeniem terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

3) pełnego ubezpieczenia budowy,

4) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

5) uzyskania uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg przyległych do terenu budowy z ich właścicielami z ewentualnym pokryciem roszczeń odszkodowawczych, a także napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie prowadzonych robót drogowych,

6)  zgłaszanie Zamawiającemu i jego przedstawicielowi (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) robót do odbiorów częściowych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu),

7) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia,

8) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

9) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i zagospodarować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem odbioru końcowego robót.

§ 7 
ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,

2) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy,        wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania

przedmiotu umowy.

2. Podwykonawstwo

1) Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych wymienionych w ofercie z podwykonawcom/cami.

2) Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, lub jego przedstawicieli albo pracowników w takim samym zakresie jak za działania swoje.
3) Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu w formie pisemnej wszelkich  informacji o zawieranych umowach o podwykonawstwo, dotyczących wykonania przedmiotowego zamówienia.

4) Jeśli Wykonawca zawrze w wykonaniu przedmiotowego zamówienia umowę z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego i bez przekazania formalnego zawiadomienia w tym zakresie, Zamawiający uzyskując informację o tym  może zastosować sankcje za naruszenie umowy, tzn. zgłosić zastrzeżenia lub sprzeciw, zażądać odszkodowania lub wypowiedzieć umowę, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej powyżej Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podwykonawcy, który

wykonywał pracę na rzecz Wykonawcy.

5) Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę, Wykonawca będzie  pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania  części robót.

§ 8

PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie w zakresie spraw przebudowy przedmiotowego odcinka drogi gminnej będzie kierownik budowy …………………………….. posiadający uprawnienia budowlane nr ……………… w zakresie ……………………………… i specjalności ………………..…………………………., tel. kom. do kontaktu …...………………………………….,

(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię uprawnień kierownika budowy oraz jego aktualną przynależność od Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).

2. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku  pan ……………………………………………, tel. kom. ….…………………………………………,

oraz inspektor nadzoru inwestorskiego pan/i …………………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie …………………………………. i specjalności …………………………………………   tel. kom. …...…………………………………...

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r.,  poz.1409 z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy.

§ 9

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanego przedmiotu umowy na okres ………….… miesięcy
2. Wykonawca na dzień pozytywnego, końcowego odbioru robót złoży Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.
3. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót.

4. W okresie obowiązywania gwarancji  jakości Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć wszelkie usterki objęte gwarancją należytego wykonania przedmiotu umowy powstałe z jego winy w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego, w przeciwnym wypadku usunie je Zamawiający, a kosztami obciąży Wykonawcę.

5. Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady fizyczne, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robót.

§ 10

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ……………… 2016r. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………….. złotych (słownie: …………………………………………………………………………), w formie ………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

3. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na wyodrębnionym koncie bankowym w PKO BP O/ Nowy Tomyśl  o nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

3. Ustala się, że :

- 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy,

- 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.

5. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

6. Jeżeli wartość robót określonych w umowie ulegnie zwiększeniu o roboty dodatkowe bezpośrednio związane z przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 7 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.

7. Dla zamówień uzupełniających przewidzianych w postępowaniu o zamówienie publiczne w którym dokonano wyboru Wykonawcy, a możliwych do wykonania na podstawie oddzielnej umowy Wykonawca jest zobowiązany uzupełnić wniesione zabezpieczenie na dzień podpisania umowy.

8. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 11

KARY  UMOWNE

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót – wykonania przedmiotu umowy,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% całego wynagrodzenia ofertowego brutto w formie ryczałtu za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu.

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne :

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych

wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego w formie ryczałtu,

b) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)

§ 12

ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy przedmiotu umowy ulegające zakryciu (roboty zanikające), przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu na dzień przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1) receptury dla zastosowanej do wykonania przedmiotu umowy mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

2) świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla podbudowy, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości dla mieszanki mineralno asfaltowej,

3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości  wystawione przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, dokumenty te mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

4. Wykonawca na dzień pozytywnego, końcowego odbioru robót złoży Zamawiającemu oświadczenie gwarancyjne.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia,

- a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio uzasadniając obniżyć umowne wynagrodzenie Wykonawcy,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

6. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania gwarancji, a w tym, przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie.

§ 13

ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną  na piśmie, pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest taka zmiana niniejszej umowy, która byłaby niekorzystna dla Zamawiającego, jeśli przy jej uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia  okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

4. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy.

W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone o ilość robót niewykonanych na bazie kosztowej wskazanej w kosztorysie ofertowym. Ewentualne wyłączenia robót, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inwestora nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności. Za roboty wyłączone, strony ustalają wartość wynagrodzenia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę z zastosowaniem cen jednostkowych i wskaźników, określonych w kosztorysie ofertowym, sprawdzonego i zweryfikowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wystąpienie robót zamiennych: ewentualne roboty zamienne, realizowane będą na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności.

6. Wystąpienie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia niemożliwych do przewidzenia przy zachowaniu należytej staranności na etapie planowania przedmiotowych robót i przygotowania ofert, ewentualne roboty dodatkowe, realizowane będą wyłącznie za zgodą Zamawiającego, na podstawie zatwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego protokołów konieczności.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w dniu następnym od zaistnienia przyczyn do wykonania robot dodatkowych (zweryfikowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego), poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

8. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego.

§ 14

ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy :

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania złożonego na piśmie.

2. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1) jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót bądź podpisania

protokołów odbioru robót,

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, a w szczególności dotyczących nieprzewidzianego braku środków finansowych na cel oznaczony w umowie.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

-  Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

- ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wraz z przepisami wykonawczymi do tej 
  ustawy,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

5. Wykaz załączników do umowy :

1) Oferta Wykonawcy.

2) SIWZ wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia.

...................................................................  			............................................................................
 	       Wykonawca 					          		Zamawiający

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

……………………..……………………………………………..…