RG.042.5.2014.KP 								Lwówek, 2014-06-11

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamawiający, Gmina Lwówek informuje, że zaprasza do złożenia ofert na udzielenie zamówienia w kategorii robót budowlanych pn.: „Rewitalizacja terenów zielonych Gminy Lwówek poprzez zagospodarowanie parku przy gimnazjum w Lwówku” i w związku z tym, w nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) Zamawiający przeprowadza procedurę małego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na wykonanie tego zamówienia.

Projekt dofinansowany w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego PROW na lata 2007-2013

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zwraca się do wszystkich potencjalnych Wykonawców

zainteresowanych złożeniem oferty i uzyskaniem zamówienia z zapytaniem ofertowym na wykonanie robót budowlanych przy rewitalizacji terenów zielonych poprzez zagospodarowanie parku przy gimnazjum w Lwówku i zaprasza do złożenia oferty.

1. Zamawiający

Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy z siedzibą w Urzędzie Miasta i

Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.: 61 44 14 024,

e-mail: urzad@lwowek.com.pl,

Zaproszenie do złożenia oferty zostaje upublicznione przez zamieszczenie na stronach internetowych

Zamawiającego www.bip.lwowek.com.pl  w zakładce przetargi i na tablicy ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym – tablica ogłoszeń przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku (parking dla petentów).

2. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych zagospodarowania terenu polegające na:

1) rozbiórce istniejących obrzeży 6x20cm na podsypce piaskowej – 520mb z ułożeniem na paletach i transportem do 1km (palety dostarcza wykonawca),

2) przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odl. do 10m w gr, kat. I-II – formowanie nasypu do zjazdu na sankach – 250m3,

3) formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami w gr. kat. I-II, do zjazdu na sankach – 250m3,

4) ułożenie alejek z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej, gr. 5cm – 712m2,

5) wykonanie utwardzeń pod ławki z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6cm na podsypce cem.-piask. Gr. 5cm – 12,0m2,

6) wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20cm w gr. kat. III-Iv – 686,0mb,

7) wykonanie ławy betonowej pod obrzeże – 27,44m3,

8) ułożenie obrzeży o wym. 20x6cm na ławie betonowej wypełnieniem spoin zaprawą cem. – 686,0mb,

9) humusowanie skarp z obsianiem trawą gr. warstwy humusu 5cm – 514,5m2,

10) dostawa w raz z montażem ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych – obudowa drewniana o dł. 1,80m – szt. 6.

Dla lepszego zobrazowania robót do wykonania Zamawiający zamieszcza w zaproszeniu rysunek poglądowy zagospodarowania terenu parku w Lwówku oraz zdjęcie ławki parkowej wchodzącej w skład zamówienia.

2. W cenie ofertowej Wykonawca obligatoryjnie musi uwzględnić;

- zakup i dowóz wszystkich niezbędnych do realizacji zamówienia materiałów i sprzętu na miejsce

wykonywania robót, oraz ponoszenie kosztów ich użycia,
- wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki na miejsce wskazane przez Zamawiającego  – ZGK

Lwówek, ul. Powstańców Wlkp.,

- uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po wykonanych pracach.

- obsługę geodezyjną (zamawiający wymaga wykonania inwentaryzacji powykonawczej – 3egz.).

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV

1) przedmiot główny;    
45000000-7 – roboty budowlane
2) przedmioty dodatkowe;     
45111300-1 – roboty rozbiórkowe                                                                                                                                               
45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233253-7 –roboty w zakresie dróg dla pieszych
45233300-2 – nawierzchnie na drogach i ulicach
45233100-0 – krawężniki, obramienia i obrzeża
45111220-6 – roboty w zakresie usuwania gruzu
45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112711-2 – roboty w zakresie kształtowania parków
45233250-6 – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 

3. Wymagany termin realizacji zamówienia (nie później niż) do dnia 14 sierpnia 2014r.

4. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,                                                                                                                          2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,                                                            3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,                                                                                                                  4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Wymagania dotyczące gwarancji

1) Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego końcowego protokołu odbioru robót,

2) Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi

za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po

pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot.

6. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Istotne informacje dla Wykonawców

1) Wykonawcy przygotowują i składają oferty na swój koszt,

2) Zamawiający zaleca potencjalnym Wykonawcą  zapoznanie się z terenem w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia – park, ul. Gimnazjalna w Lwówku, celem prawidłowej oceny robót do wykonania i poprawnego skalkulowania oferty.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

5) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,

z naliczeniem należnego podatku VAT, cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i

składniki związane z wykonaniem zamówienia, cena może być tylko jedna, cena nie ulega zmianie

przez okres ważności oferty (związania).

6) termin związania ofertą - 15 dni liczonych od upływu terminu do składania ofert.

7) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie, Wykonawca bierze na siebie ryzyko prowadzenia robót w terenie otwartym,                              
8) Zamawiający uzależnia realizację zamówienia i podpisanie umowy z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę od przyznania środków z dofinansowania i zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Lwówek na 2014r. (umowa na realizację przedsięwzięcia może zostać podpisana nie wcześniej niż 27 czerwca 2014r.), w przypadku nie przyznania środków z dofinansowania lub braku zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Lwówek na 2014r. zaproszenie do złożenia oferty zostanie unieważnione.

8. Sposób przygotowania oferty

1) Ofertę sporządzoną w języku polskim z wykorzystaniem załącznika należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 5, najpóźniej do dnia 18.06.2014r. do godz. 1000  włącznie

2) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014r. o godz. 1015  w biurze nr 20.

9. Kryterium wyboru najkorzystniejszej ceny

1) Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena za kompletne wykonanie

zamówienia.

2) Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą (najniższą) cenę.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Gminy Lwówek na realizację przedmiotowego zamówienia.

10. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami

1) sprawy merytoryczne (procedury) zamówienia publicznego; Urząd Miasta i Gminy w Lwówku,

Referat Gospodarczy – insp. ds. zam. publicznych Zbigniew Jaworowicz, tel. bezp.: 61 44 17 606,

2) sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia - Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, Referat

Gospodarczy – insp. ds. inwestycji Krzysztof Pacholak , tel. bezp.: 61 44 17 606.

11. W załączeniu:

1) wzór formularza ofertowego – OFERTA,

2) przedmiar robót do wykonania,

3) rysunek poglądowy zagospodarowania terenu parku w Lwówku – ul. Gimnazjalna,
4) zdjęcie ławki parkowej wchodzącej w skład zamówienia - przykład,

5) projekt umowy.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek    
              /-/ Piotr Długosz